合同编号：

数据要素集聚区（一期）项目之广东省先进存力中心项目合同

项目名称：数据要素集聚区（一期）项目之广东省先进存力中心项目

委托方（买方）：广东韶关数据产业投资发展有限公司

受托方（卖方）：软通智慧信息技术有限公司（联合体报名人：中国移动集团广东有限公司）

签订时间：2026年2月

签订地点：韶关

第一部分 协议书

买方(建设单位)：广东韶关数据产业投资发展有限公司

卖方(中标人)：软通智慧信息技术有限公司（联合体报名人：中国移动集团广东有限公司）

数据要素集聚区（一期）项目之广东省先进存力中心项目(项目名称)已由软通智慧信息技术有限公司（联合体成员：中国移动集团广东有限公司）(卖方名称以下简称“卖方”)中标，广东韶关数据产业投资发展有限公司(买方名称，以下简称“买方”)作为本项目建设单位，根据《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规的规定以及招标结果，各方经过友好协商，在平等、自愿的基础上，达成如下协议，由各方共同遵守。

- 工程概况

项目名称：数据要素集聚区（一期）项目之广东省先进存力中心项目。

项目代码：2508-440203-04-05-295567。

工程建设地点：粤港澳大湾区数据应用产业园。

工程建设规模：建设广东省先进存力中心，汇聚跨区域、跨层级、跨行业、多模态数据资源，面向全市、全省的政府单位和各类企业提供数据采集、存储、清洗、标准化、标注等数据全生命周期服务，培育韶关市及广东省产业发展新动能。整体方案采用“1+4+N”架构，新建1个以存力中心为载体建设新型数据基础设施，构建4个存力中心运营平台（内容服务管理平台、城市智能感知展示平台、新能源汽车数据服务平台、视频内容服务平台），面向N大应用场景提供服务。一期在韶关市建设20PB物理容量存力中心，包含部分先进存力（SSD），打造全省先进存力标杆。

- 承包范围

数据要素集聚区（一期）项目之广东省先进存力中心项目。具体采购内容详见本招标项目的用户需求书。

数量、技术规格：详见项目用户需求书。

交付地点：粤港澳大湾区数据应用产业园。

- 合同工期

建设实施期：自签订合同之日起300日内完成终验。具体详见用户需求书。

- 合同金额

合同总价为人民币肆仟零玖拾陆万陆仟捌佰陆拾捌元整（￥40,966,868.00）元，本合同总价包括卖方为实施本项目所需的设备仪器费、车辆租赁费、服务和技术费用等，为固定不变价格，合同总价包括卖方履行本合同义务所发生的一切费用和支出和以各种方式寄送技术资料到买方办公室所发生的费用。（最终以买方或买方委托的造价单位审核结果为准）。

- 质量标准

质量符合设计图纸及国家现行有关施工质量验收法律、法规和规范要求，满足有关主管部门验收合格标准，着有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收。

- 合同生效

合同订立时间： 年  月  日

合同订立地点：韶关市武江区

合同各方当事人约定本合同自各方签字、盖章后，于即日生效。

本合同一式壹拾陆份，买方肆份，卖方捌份，招标人肆份，具有同等法律效力。

- 补充条款

1.本协议书与下列文件一起构成合同文件：

(1)中标通知书；

(2)本协议书；

(3)招标文件；

(4)投标函；

(5)商务和技术响应表；

(6)专用合同条款；

(7)通用合同条款；

(8)用户需求书；

(9)分项报价表；

(10)技术服务和质保期服务计划；

(11)其他合同文件。

上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

2.卖方承诺保证完全按照合同约定提供合同设备和技术服务和质保期服务并修补缺陷。

3.买方承诺保证按照合同约定的条件、时间和方式向卖方支付合同价款。

4.合同未尽事宜，三方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

5.本项目的买方（建设单位）为广东韶关数据产业投资发展有限公司，合同款项由买方向卖方进行支付，卖方提供的发票必须按照买方要求提供相应增值税专用发票，买方收到符合要求的发票后方可支付。

(以下无正文)

(本页为签署页)

买方（建设单位）：广东韶关数据产业投资发展有限公司(盖单位章)

法定代表人(单位负责人)或其委托代理人：

年  月  日

卖方（联合体牵头人）：软通智慧信息技术有限公司(盖单位章)

法定代表人(单位负责人)或其委托代理人：

年  月  日

卖方（联合体成员）：中国移动集团广东有限公司(盖单位章)

法定代表人(单位负责人)或其委托代理人：

年  月  日

第二部分 通用合同条款

- 一般约定

  - 词语定义

除专用合同条款另有约定外，合同中的下列词语应具有本款所赋予的含义。

    - 合同

      - 合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函、商务和技术响应表、专用合同条款、通用合同条款、用户需求书、分项报价表、中标设备技术性能指标的详细描述、技术服务和质保期服务计划，以及其他构成合同组成部分的文件。

      - 合同协议书：指买方和卖方共同签署的合同协议书。

      - 中标通知书：指买方通知卖方中标的函件。

      - 投标函：指由卖方填写并签署的，名为“投标函”的函件。

      - 商务和技术响应表：指卖方投标文件中的商务和技术响应表。

      - 用户需求书：指合同文件中名为“用户需求书”的文件。

      - 中标设备技术性能指标的详细描述：指卖方投标文件中的投标设备技术性能指标的详细描述。

      - 技术服务和质保期服务计划：指卖方投标文件中的技术服务和质保期服务计划。

      - 分项报价表：指卖方投标文件中的分项报价表。

      - 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。

    - 合同当事人

      - 合同当事人：指买方和（或）卖方。

      - 买方：指与卖方签订合同协议书，购买合同设备和技术服务和质保期服务的当事人，及其合法继承人。

      - 卖方：指与买方签订合同协议书，提供合同设备和技术服务和质保期服务的当事人，及其合法继承人。

    - 合同价格

      - 签约合同价：是签订合同时合同协议书中写明的合同总金额。

      - 合同价格：指卖方按合同约定履行了全部合同义务后，买方应付给卖方的金额。

    - 合同设备：指卖方按合同约定应向买方提供的设备、装置、备品、备件、易损易耗件、

配套使用的软件或其他辅助电子应用程序及技术资料，或其中任何一部分。

    - 技术资料：指各种纸质及电子载体的与合同设备的设计、检验、安装、调试、考核、操作、维修以及保养等有关的技术指标、规格、图纸和说明文件。

    - 安装：指对合同设备进行的组装、连接以及根据需要将合同设备固定在施工场地内一定的位置上，使其就位并与相关设备、工程实现连接。

    - 调试：指在合同设备安装完成后，对合同设备所进行的调校和测试。

    - 考核：指在合同设备调试完成后，对合同设备进行的用于确定其是否达到合同约定的技术性能考核指标的考核。

    - 验收：指合同设备通过考核达到合同约定的技术性能考核指标后，买方作出接受合同设备的确认。

    - 技术服务：指卖方按合同约定，在合同设备验收前，向买方提供的安装、调试服务，或者在由买方负责的安装、调试、考核中对买方进行的技术指导、协助、监督和培训等。

    - 质量保证期：指合同设备验收后，卖方按合同约定保证合同设备适当、稳定运行， 并负责消除合同设备故障的期限。

    - 质保期服务：指在质量保证期内，卖方向买方提供的合同设备维护服务、咨询服务、技术指导、协助以及对出现故障的合同设备进行修理或更换的服务。

    - 工程

      - 工程：指在专用合同条款中指明的，安装运行合同设备的工程。

      - 施工场地（或称工地、施工现场）：指专用合同条款中指明的工程所在场所。

    - 天（或称日）：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。合同约定的期间的最后一天是星期日或者其他法定休假日的，以休假日的次日为期间的最后一天。

    - 月：按照公历月计算。合同中按月计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。合同约定的期间的最后一天是星期日或者其他法定休假日的，以休假日的次日为期间的最后一天。

    - 书面形式：指合同文件、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

  - 语言文字

合同使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

  - 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

- 合同协议书；

- 中标通知书；

- 投标函；

- 商务和技术响应表；

- 专用合同条款；

- 通用合同条款；

- 用户需求书；

- 分项报价表；

- 中标设备技术性能指标的详细描述；

- 技术服务和质保期服务计划；

- 其他合同文件。

  - 合同的生效及变更

    - 除专用合同条款另有约定外，买方和卖方的法定代表人（单位负责人）或其授权代表在合同协议书上签字并加盖单位章后，合同生效。

    - 除专用合同条款另有约定外，在合同履行过程中，如需对合同进行变更，双方应签订书面协议，并经双方法定代表人（单位负责人）或其授权代表签字并加盖单位章后生效。

  - 联络

    - 买卖双方应就合同履行中有关的事项及时进行联络，重要事项应通过书面形式进行联络或确认。合同履行过程中的任何联络及相关文件的签署，均应通过专用合同条款指定的联系人和联系方式进行。合同履行过程中，双方可以书面形式增加或变更指定联系人。

    - 合同履行中或与合同有关的任何联络，送达到第 1.5.1项指定的联系人即视为送达。

    - 买方可以安排监理等相关人员作为买方人员，与卖方进行联络或参加合同设备的监造

（如有）、交货前检验（如有）、开箱检验、安装、调试、考核、验收等，但应按照第 1.5.1 项的约定事先书面通知卖方。

  - 转让

未经对方当事人书面同意，合同任何一方均不得转让其在合同项下的权利和（或）义务。

- 合同范围

卖方应根据用户需求书、中标设备技术性能指标的详细描述、技术服务和质保期服务计划等合同文件的约定向买方提供合同设备、技术服务和质保期服务。

- 合同价格与支付

  - 合同价格

    - 合同协议书中载明的签约合同价包括卖方为完成合同全部义务应承担的一切成本、费用和支出以及卖方的合理利润。

    - 除专用合同条款另有约定外，签约合同价为固定价格。

  - 合同价款的支付

除专用合同条款另有约定外，买方应通过以下方式和比例向卖方支付合同价款：

3.2.1.付款方式

3.2.1.1第1期

自合同签订之日起20个工作日内，买方向卖方支付合同总金额的30%作为预付款，即人民币壹仟贰佰贰拾玖万零陆拾元肆角（￥12,290,060.40），卖方出具等额的增值税发票；

3.2.1.2第2期

卖方将全部合同设备送达买方指定地点，买方在收到卖方提交的全部单据并经审核无误后 ，卖方向买方提出书面申请，并出具等额的增值税发票后20个工作日内，买方向卖支付合同价的25%，即人民币壹仟零贰拾肆万壹仟柒佰壹拾柒元整（￥10,241,717.00）。

付款前卖方应向买方提供包括且不限于下列资料：

（1）卖方出具的交货清单；

（2）买方、监理公司签署的收货清单，造价咨询公司的审核报告；

（3）制造商出具的出厂质量合格证、产地证明等资料；

（4）等额的增值税发票（必须按照买方要求提供相应增值税专用发票给买方）。

3.2.1.3第3期

设备及软件全部采购、安装、调试完毕验收合格并达到运营条件，并经买方委托的第三方造价咨询单位后再经韶关市财政局投资评审中心评审（财局不审情况买方另行通知）后，卖方向买方提出书面申请，并出具等额的增值税发票后20个工作日内买方支付卖方审定结算价的90%。

付款前卖方应提供（包含但不限于）文件如下：

（1）设备检验报告。

（2）移交单。

（3）买方付款前，卖方应提供对应付款金额的增值税发票，否则，买方有权拒绝付款。

（4）卖方在本合同项下无任何违约情形。

3.2.1.4第4期

剩余款项在质保期间分三期平均支付，即在质保期满一年后支付1/3，满两年后再支付1/3，满三年后完成剩余款项支付。

  - 买方扣款的权利

当卖方应向买方支付合同项下的违约金或赔偿金时，买方有权从上述任何一笔应付款中予以直接扣除和（或）兑付履约保证金。

- 监造及交货前检验

  - 监造

专用合同条款约定买方对合同设备进行监造的，双方应按本款及专用合同条款约定履行。

    - 在合同设备的制造过程中，买方可派出监造人员，对合同设备的生产制造进行监造， 监督合同设备制造、检验等情况。监造的范围、方式等应符合专用合同条款和（或）用户需求书

等合同文件的约定。

    - 除专用合同条款和（或）用户需求书等合同文件另有约定外，买方监造人员可到合同设备及其关键部件的生产制造现场进行监造，卖方应予配合。卖方应免费为买方监造人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料、检测工具及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，买方监造人员的交通、食宿费用由买方承担。

    - 卖方制订生产制造合同设备的进度计划时，应将买方监造纳入计划安排，并提前通知买方；买方进行监造不应影响合同设备的正常生产。除专用合同条款和（或）用户需求书等合同文件另有约定外，卖方应提前 7日将需要买方监造人员现场监造事项通知买方；如买方监造人员未按通知出席，不影响合同设备及其关键部件的制造或检验，但买方监造人员有权事后了解、查阅、复制相关制造或检验记录。

    - 买方监造人员在监造中如发现合同设备及其关键部件不符合合同约定的标准，则有权提出意见和建议。卖方应采取必要措施消除合同设备的不符，由此增加的费用和（或）造成的延误由卖方负责。

    - 买方监造人员对合同设备的监造，不视为对合同设备质量的确认，不影响卖方交货后买方依照合同约定对合同设备提出质量异议和（或）退货的权利，也不免除卖方依照合同约定对合同设备所应承担的任何义务或责任。

  - 交货前检验

专用合同条款约定买方参与交货前检验的，双方应按本款及专用合同条款约定履行。

    - 合同设备交货前，卖方应会同买方代表根据合同约定对合同设备进行交货前检验并出具交货前检验记录，有关费用由卖方承担。卖方应免费为买方代表提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料、检测工具及出入许可等。除专用合同条款另有约定外， 买方代表的交通、食宿费用由买方承担。

    - 除专用合同条款和（或）用户需求书等合同文件另有约定外，卖方应提前 7日将需要买方代表检验事项通知买方；如买方代表未按通知出席，不影响合同设备的检验。若卖方未依照合同约定提前通知买方而自行检验，则买方有权要求卖方暂停发货并重新进行检验，由此增加的费用和（或）造成的延误由卖方负责。

    - 买方代表在检验中如发现合同设备不符合合同约定的标准，则有权提出异议。卖方应采取必要措施消除合同设备的不符，由此增加的费用和（或）造成的延误由卖方负责。

    - 买方代表参与交货前检验及签署交货前检验记录的行为，不视为对合同设备质量的确认，不影响卖方交货后买方依照合同约定对合同设备提出质量异议和（或）退货的权利，也不免除卖方依照合同约定对合同设备所应承担的任何义务或责任。

- 包装、标记、运输和交付

  - 包装

    - 卖方应对合同设备进行妥善包装，以满足合同设备运至施工场地及在施工场地保管的需要。包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而保护合同设备能够经受多次搬运、装卸、长途运输并适宜保管。

    - 每个独立包装箱内应附装箱清单、质量合格证、装配图、说明书、操作指南等资料。

    - 除专用合同条款另有约定外，买方无需将包装物退还给卖方。

  - 标记

    - 除专用合同条款另有约定外，卖方应在每一包装箱相邻的四个侧面以不可擦除的、明显的方式标记必要的装运信息和标记，以满足合同设备运输和保管的需要。

    - 根据合同设备的特点和运输、保管的不同要求，卖方应在包装箱上清楚地标注“小心轻放”、“此端朝上，请勿倒置”、“保持干燥”等字样和其他适当标记。对于专用合同条款约定的  超大超重件，卖方应在包装箱两侧标注“重心”和“起吊点”以便装卸和搬运。如果发运合同设备中含有易燃易爆物品、腐蚀物品、放射性物质等危险品，则应在包装箱上标明危险品标志。

  - 运输

    - 卖方应自行选择适宜的运输工具及线路安排合同设备运输。

    - 除专用合同条款另有约定外，每件能够独立运行的设备应整套装运。该设备安装、调试、考核和运行所使用的备品、备件、易损易耗件等应随相关的主机一齐装运。

    - 除专用合同条款另有约定外，卖方应在合同设备预计启运 7日前，将合同设备名称、数量、箱数、总毛重、总体积（用 m3表示）、每箱尺寸（长×宽×高）、装运合同设备总金额、运输方式、预计交付日期和合同设备在运输、装卸、保管中的注意事项等预通知买方，并在合同设备启运后 24 小时之内正式通知买方。

    - 卖方在根据第 5.3.3项进行通知时，如果发运合同设备中包括专用合同条款约定的超大超重包装，则卖方应将超大和（或）超重的每个包装箱的重量和尺寸通知买方；如果发运合同设备中包括易燃易爆物品、腐蚀物品、放射性物质等危险品，则危险品的品名、性质、在运输、装卸、保管方面的特殊要求、注意事项和处理意外情况的方法等，也应一并通知买方。

  - 交付

    - 除专用合同条款另有约定外，卖方应根据合同约定的交付时间和批次在施工场地车面上将合同设备交付给买方。买方对卖方交付的包装的合同设备的外观及件数进行清点核验后应签发收货清单，并自负风险和费用进行卸货。买方签发收货清单不代表对合同设备的接受，双方还应按合同约定进行后续的检验和验收。

    - 合同设备的所有权和风险自交付时起由卖方转移至买方，合同设备交付给买方之前包括运输在内的所有风险均由卖方承担。

    - 除专用合同条款另有约定外，买方如果发现技术资料存在短缺和（或）损坏，卖方应在收到买方的通知后 7日内免费补齐短缺和（或）损坏的部分。如果买方发现卖方提供的技术资料有误，卖方应在收到买方通知后 7日内免费替换。如由于买方原因导致技术资料丢失和（或） 损坏，卖方应在收到买方的通知后 7日内补齐丢失和（或）损坏的部分，但买方应向卖方支付合理的复制、邮寄费用。

- 开箱检验、安装、调试、考核、验收

  - 开箱检验

    - 合同设备交付后应进行开箱检验，即合同设备数量及外观检验。开箱检验在专用合同条款约定的下列任一种时间进行：

- 合同设备交付时；

- 合同设备交付后的一定期限内。

如开箱检验不在合同设备交付时进行，买方应在开箱检验 3 日前将开箱检验的时间和地点通知卖方。

    - 除专用合同条款另有约定外，合同设备的开箱检验应在施工场地进行。

    - 开箱检验由买卖双方共同进行，卖方应自负费用派遣代表到场参加开箱检验。

    - 在开箱检验中，买方和卖方应共同签署数量、外观检验报告，报告应列明检验结果， 包括检验合格或发现的任何短缺、损坏或其它与合同约定不符的情形。

    - 如果卖方代表未能依约或按买方通知到场参加开箱检验，买方有权在卖方代表未在场的情况下进行开箱检验，并签署数量、外观检验报告，对于该检验报告和检验结果，视为卖方已接受，但卖方确有合理理由且事先与买方协商推迟开箱检验时间的除外。

    - 如开箱检验不在合同设备交付时进行，则合同设备交付以后到开箱检验之前，应由买方负责按交货时外包装原样对合同设备进行妥善保管。除专用合同条款另有约定外，在开箱检验时如果合同设备外包装与交货时一致，则开箱检验中发现的合同设备的短缺、损坏或其它与合同约定不符的情形，由卖方负责，卖方应补齐、更换及采取其他补救措施。如果在开箱检验时合同设备外包装不是交货时的包装或虽是交货时的包装但与交货时不一致且出现很可能导致合同设备短缺或损坏的包装破损，则开箱检验中发现合同设备短缺、损坏或其它与合同约定不符的情形的风险，由买方承担，但买方能够证明是由于卖方原因或合同设备交付前非买方原因导致的除外。

    - 如双方在专用合同条款和（或）用户需求书等合同文件中约定由第三方检测机构对合同设备进行开箱检验或在开箱检验过程中另行约定由第三方检验的，则第三方检测机构的检验结果对双方均具有约束力。

    - 开箱检验的检验结果不能对抗在合同设备的安装、调试、考核、验收中及质量保证期内发现的合同设备质量问题，也不能免除或影响卖方依照合同约定对买方负有的包括合同设备质量在内的任何义务或责任。

  - 安装、调试

    - 开箱检验完成后，双方应对合同设备进行安装、调试，以使其具备考核的状态。安装、调试应按照专用合同条款约定的下列任一种方式进行：

- 卖方按照合同约定完成合同设备的安装、调试工作；

- 买方或买方安排第三方负责合同设备的安装、调试工作，卖方提供技术服务。

除专用合同条款另有约定外，在安装、调试过程中，如由于买方或买方安排的第三方未按照卖方现场服务人员的指导导致安装、调试不成功和（或）出现合同设备损坏，买方应自行承担责任。如在买方或买方安排的第三方按照卖方现场服务人员的指导进行安装、调试的情况下出现安装、调试不成功和（或）造成合同设备损坏的情况，卖方应承担责任。

    - 除专用合同条款另有约定外，安装、调试中合同设备运行需要的用水、用电、其他动力和原设备（如需要）等均由买方承担。

    - 双方应对合同设备的安装、调试情况共同及时进行记录。

  - 考核

    - 安装、调试完成后，双方应对合同设备进行考核，以确定合同设备是否达到合同约定的技术性能考核指标。除专用合同条款另有约定外，考核中合同设备运行需要的用水、用电、其他动力和原设备（如需要）等均由买方承担。

    - 如由于卖方原因合同设备在考核中未能达到合同约定的技术性能考核指标，则卖方应在双方同意的期限内采取措施消除合同设备中存在的缺陷，并在缺陷消除以后，尽快进行再次考核。

    - 由于卖方原因未能达到技术性能考核指标时，为卖方进行考核的机会不超过三次。如果由于卖方原因，三次考核均未能达到合同约定的技术性能考核指标，则买卖双方应就合同的后续履行进行协商，协商不成的，买方有权解除合同。但如合同中约定了或双方在考核中另行达成了合同设备的最低技术性能考核指标，且合同设备达到了最低技术性能考核指标的，视为合同设备已达到技术性能考核指标，买方无权解除合同，且应接受合同设备，但卖方应按专用合同条款的约定进行减价或向买方支付补偿金。

    - 如由于买方原因合同设备在考核中未能达到合同约定的技术性能考核指标，则卖方应协助买方安排再次考核。由于买方原因未能达到技术性能考核指标时，为买方进行考核的机会不超过三次。

    - 考核期间，双方应及时共同记录合同设备的用水、用电、其他动力和原设备（如有） 的使用及设备考核情况。对于未达到技术性能考核指标的，应如实记录设备表现、可能原因及处理情况等。

  - 验收

    - 如合同设备在考核中达到或视为达到技术性能考核指标，则买卖双方应在考核完成后7日内或专用合同条款另行约定的时间内签署合同设备验收证书一式二份，双方各持一份。验收日期应为合同设备达到或视为达到技术性能考核指标的日期。

    - 如由于买方原因合同设备在三次考核中均未能达到技术性能考核指标，买卖双方应在考核结束后 7日内或专用合同条款另行约定的时间内签署验收款支付函。

除专用合同条款另有约定外，卖方有义务在验收款支付函签署后 12 个月内应买方要求提供相关技术服务，协助买方采取一切必要措施使合同设备达到技术性能考核指标。买方应承担卖方因此产生的全部费用。

在上述 12 个月的期限内，如合同设备经过考核达到或视为达到技术性能考核指标，则买卖

双方应按照第 6.4.1 项的约定签署合同设备验收证书。

    - 除专用合同条款另有约定外，如由于买方原因在最后一批合同设备交货后 6个月内未能开始考核，则买卖双方应在上述期限届满后 7日内或专用合同条款另行约定的时间内签署验收款支付函。

除专用合同条款另有约定外，卖方有义务在验收款支付函签署后 6个月内应买方要求提供不超出合同范围的技术服务，协助买方采取一切必要措施使合同设备达到技术性能考核指标， 且买方无需因此向卖方支付费用。

在上述 6 个月的期限内，如合同设备经过考核达到或视为达到技术性能考核指标，则买卖

双方应按照第 6.4.1 项的约定签署合同设备验收证书。

    - 在第 6.4.2项和第 6.4.3项情形下，卖方也可单方签署验收款支付函提交买方，如果买方在收到卖方签署的验收款支付函后 14日内未向卖方提出书面异议，则验收款支付函自签署之日起生效。

    - 合同设备验收证书的签署不能免除卖方在质量保证期内对合同设备应承担的保证责任。

- 技术服务

  - 卖方应派遣技术熟练、称职的技术人员到施工场地为买方提供技术服务。卖方的技术服务应符合合同的约定。

  - 买方应免费为卖方技术人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，卖方技术人员的交通、食宿费用由卖方承担。

  - 卖方技术人员应遵守买方施工现场的各项规章制度和安全操作规程，并服从买方的现场管理。

  - 如果任何技术人员不合格，买方有权要求卖方撤换，因撤换而产生的费用应由卖方承担。在不影响技术服务并且征得买方同意的条件下，卖方也可自负费用更换其技术人员。

- 质量保证期

  - 除专用合同条款和（或）用户需求书等合同文件另有约定外，合同设备整体质量保证期为验收之日起 12个月。如对合同设备中关键部件的质量保证期有特殊要求的，买卖双方可在专用合同条款中约定。在合同第 6.4.2项情形下，无论合同设备何时验收，其质量保证期最长为签署验收款支付函后 12个月。在合同第 6.4.3项情形下，无论合同设备何时验收，其质量保证期最长为签署验收款支付函后 6 个月。

  - 在质量保证期内如果合同设备出现故障，卖方应自负费用提供质保期服务，对相关合同设备进行修理或更换以消除故障。更换的合同设备和（或）关键部件的质量保证期应重新计算。但如果合同设备的故障是由于买方原因造成的，则对合同设备进行修理和更换的费用应由买方承担。

  - 质量保证期届满后，买方应在 7日内或专用合同条款另行约定的时间内向卖方出具合同设备的质量保证期届满证书。

  - 在合同第 6.4.2项情形下，如在验收款支付函签署后 12个月内由于买方原因合同设备仍未能达到技术性能考核指标，则买卖双方应在该 12个月届满后 7日内或专用合同条款另行约定的时间内签署结清款支付函。

  - 在合同第 6.4.3项情形下，如在验收款支付函签署后 6个月内由于买方原因合同设备仍未进行考核或仍未达到技术性能考核指标，则买卖双方应在该 6个月届满后 7日内或专用合同条款另行约定的时间内签署结清款支付函。

  - 在第 8.4款和第 8.5款情形下，卖方也可单方签署结清款支付函提交买方，如果买方在收到卖方签署的结清款支付函后 14日内未向卖方提出书面异议，则结清款支付函自签署之日起生效。

- 质保期服务

  - 卖方应为质保期服务配备充足的技术人员、工具和备件并保证提供的联系方式畅通。除专用合同条款和（或）用户需求书等合同文件另有约定外，卖方应在收到买方通知后 24小时内做出响应，如需卖方到合同设备现场，卖方应在收到买方通知后 48小时内到达，并在到达后 7 日内解决合同设备的故障（重大故障除外）。如果卖方未在上述时间内作出响应，则买方有权自行或委托他人解决相关问题或查找和解决合同设备的故障，卖方应承担由此发生的全部费用。

  - 如卖方技术人员需到合同设备现场进行质保期服务，则买方应免费为卖方技术人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，卖方技术人员的交通、食宿费用由卖方承担。卖方技术人员应遵守买方施工现场的各项规章制度和安全操作规程，并服从买方的现场管理。

  - 如果任何技术人员不合格，买方有权要求卖方撤换，因撤换而产生的费用应由卖方承担。在不影响质保期服务并且征得买方同意的条件下，卖方也可自负费用更换其技术人员。

  - 除专用合同条款另有约定外，卖方应就在施工现场进行质保期服务的情况进行记录， 记载合同设备故障发生的时间、原因及解决情况等，由买方签字确认，并在质量保证期结束后提交给买方。

- 履约保证金

除专用合同条款另有约定外，履约保证金自合同生效之日起生效，在合同设备验收证书或验收款支付函签署之日起 28 日后失效。如果卖方不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，买方有权扣划相应金额的履约保证金。

- 保证

  - 卖方保证其具有完全的能力履行本合同项下的全部义务。

  - 卖方保证其所提供的合同设备及对合同的履行符合所有应适用的法律、行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章及其他规范性文件的强制性规定。

  - 卖方保证其对合同设备的销售不损害任何第三方的合法权益和社会公众利益。任何第三方不会因卖方原因而基于所有权、抵押权、留置权或其他任何权利或事由对合同设备主张权利。

  - 卖方保证合同设备符合合同约定的规格、标准、技术性能考核指标等，能够安全和稳定地运行，且合同设备（包括全部部件）全新、完整、未使用过，除非专用合同条款和（或） 用户需求书等合同文件另有约定。

  - 卖方保证，卖方所提供的技术资料完整、清晰、准确，符合合同约定并且能够满足合同设备的安装、调试、考核、操作以及维修和保养的需要。

  - 卖方保证合同范围内提供的备品备件能够满足合同设备在质量保证期结束前正常运行及维修的需要，如在质量保证期结束前因卖方原因出现备品备件短缺影响合同设备正常运行的，卖方应免费提供。

  - 除专用合同条款和（或）用户需求书等合同文件另有约定外，如果在合同设备设计使用寿命期内发生合同项下备品备件停止生产的情况，卖方应事先将拟停止生产的计划通知买方， 使买方有足够的时间考虑备品备件的需求量。根据买方要求，卖方应：

①以不高于同期市场价格或其向任何第三方销售同类产品的价格提供合同设备正常运行所需的全部备品备件。或

②免费提供可供买方或第三方制造停产备品备件所需的全部技术资料，以便买方持续 获得上述备品备件以满足合同设备在寿命期内正常运行的需要。卖方保证买方或买方委托的第三方制造及买方使用这些备品备件不侵犯任何人的知识产权。

  - 卖方保证，在合同设备设计使用寿命期内，如果卖方发现合同设备由于设计、制造、标识等原因存在足以危及人身、财产安全的缺陷，卖方将及时通知买方并及时采取修正或者补充标识、修理、更换等措施消除缺陷。

- 知识产权

  - 买方在履行合同过程中提供给卖方的全部图纸、文件和其他含有数据和信息的资料， 其知识产权属于买方。

  - 除专用合同条款另有约定外，买方不因签署和履行合同而享有卖方在履行合同过程中提供给买方的图纸、文件、配套软件、电子辅助程序和其他含有数据和信息的资料的知识产权。

  - 如合同设备涉及知识产权，则卖方保证买方在使用合同设备过程中免于受到第三方提出的有关知识产权侵权的主张、索赔或诉讼的伤害。

  - 如果买方收到任何第三方有关知识产权的主张、索赔或诉讼，卖方在收到买方通知后， 应以买方名义并在买方的协助下，自负费用处理与第三方的索赔或诉讼，并赔偿买方因此发生的费用和遭受的损失。除专用合同条款另有约定外，如果卖方拒绝处理前述索赔或诉讼或在收到买方通知后 28日内未作表示，买方可以自己的名义进行这些索赔或诉讼，因此发生的费用和遭受的损失均应由卖方承担。

- 保密

合同双方应对因履行合同而取得的另一方当事人的信息、资料等予以保密。未经另一方当事人书面同意，任何一方均不得为与履行合同无关的目的使用或向第三方披露另一方当事人提供的信息、资料。

合同当事人的保密义务不适用于下列信息：

- 非因接受信息一方的过失现在或以后进入公共领域的信息；

- 接受信息一方当事人合法地从第三方获得并且据其善意了解第三方也不对此承担保密义务的信息；

- 法律或法律的执行要求披露的信息。

- 违约责任

  - 合同一方不履行合同义务、履行合同义务不符合约定或者违反合同项下所作保证的， 应向对方承担继续履行、采取修理、更换、退货等补救措施或者赔偿损失等违约责任。

  - 卖方未能按时交付合同设备（包括仅迟延交付技术资料但足以导致合同设备安装、调试、考核、验收工作推迟的）的，应向买方支付迟延交付违约金。除专用合同条款另有约定外，迟延交付违约金的计算方法如下：

- 从迟交的第一周到第四周，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的 0.5%；

- 从迟交的第五周到第八周，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的 1%；

- 从迟交第九周起，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的 1.5%。

在计算迟延交付违约金时，迟交不足一周的按一周计算。迟延交付违约金的总额不得超过合同价格的 10%。

迟延交付违约金的支付不能免除卖方继续交付相关合同设备的义务，但如迟延交付必然导致合同设备安装、调试、考核、验收工作推迟的，相关工作应相应顺延。

  - 买方未能按合同约定支付合同价款的，应向卖方支付延迟付款违约金。除专用合同条款另有约定外，迟延付款违约金的计算方法如下：

- 从迟付的第一周到第四周，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的 0.5%；

- 从迟付的第五周到第八周，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的 1%；

- 从迟付第九周起，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的 1.5%。

在计算迟延付款违约金时，迟付不足一周的按一周计算。迟延付款违约金的总额不得超过合同价格的 10%。

- 合同的解除

除专用合同条款另有约定外，有下述情形之一，当事人可发出书面通知全部或部分地解除合同，合同自通知到达对方时全部或部分地解除：

- 卖方迟延交付合同设备超过 3 个月；

- 合同设备由于卖方原因三次考核均未能达到技术性能考核指标或在合同约定了或双方在考核中另行达成了最低技术性能考核指标时均未能达到最低技术性能考核指标，且买卖双方未就合同的后续履行协商达成一致；

- 买方迟延付款超过 3个月；

- 合同一方当事人未能履行合同项下任何其它义务（细微义务除外），或在未事先征得另一方当事人同意的情况下，从事任何可能在实质上不利影响其履行合同能力的活动，经另一方当事人书面通知后 14日内或在专用合同条款约定的其他期限内未能对其行为作出补救；

- 合同一方当事人出现破产、清算、资不抵债、成为失信被执行人等可能丧失履约能 力的情形，且未能提供令对方满意的履约保证金。

- 不可抗力

  - 如果任何一方当事人受到不能预见、不能避免且不能克服的不可抗力事件的影响，例如战争、严重的火灾、台风、地震、洪水和专用合同条款约定的其他情形，而无法履行合同项下的任何义务，则受影响的一方当事人应立即将此类事件的发生通知另一方当事人，并应在不可抗力事件发生后 28日内将有关当局或机构出具的证明文件提交给另一方当事人。

  - 受不可抗力事件影响的一方当事人对于不可抗力事件导致的任何合同义务的迟延履行或不能履行不承担违约责任。但该方当事人应尽快将不可抗力事件结束或消除的情况通知另一方当事人。

  - 双方当事人应在不可抗力事件结束或其影响消除后立即继续履行其合同义务，合同期限也应相应顺延。除专用合同条款另有约定外，如果不可抗力事件的影响持续超过 140日，则任何一方当事人均有权以书面通知解除合同。

- 争议的解决

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,双方可通过友好协商解决。友好协商解决不成的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决：

- 向约定的仲裁委员会申请仲裁；

- 向有管辖权的人民法院提起诉讼。

# 第三部分 专用合同条款

专用合同条款是对合同通用条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以专用合同条款为准。

（1）以下为对应通用合同条款相应条目号的补充和修改。

| 条款号 |  | 补充与修改 |
| --- | --- | --- |
| 第一部分协议书 |  | 合同当事人：指买方和卖方。 买方（招标人）：广东韶关数据产业投资发展有限公司 买方代表联系人：张云逸15889856561 联系地址：韶关市武江区芙蓉新城韶州大道（滨江路）9号粤港澳大湾区数据应用产业园A栋3层001 卖方（中标人）：软通智慧信息技术有限公司（联合体报名人：中国移动集团广东有限公司）。 卖方代表联系人：何继瑞18681505139 联系地址：天津自贸试验区（空港经济区）东七道2号中兴产业基地7号楼402。 |
| 3.2合同价款的支付 |  | 合同价款的支付 1.付款方式 1.1第1期 自合同签订生效后，卖方向买方提出书面申请并出具等额的增值税发票和预付款保函后20个工作日内，买方向卖方支付合同总金额的30%作为预付款，即人民币壹仟贰佰贰拾玖万零陆拾元肆角（￥12,290,060.40）。 1.2第2期 卖方将全部合同设备送达买方指定地点，买方在收到卖方提交的全部单据并经审核无误后，卖方向买方提出书面申请并出具等额的增值税发票后20个工作日内，买方向卖支付合同价的25%。，即人民币壹仟零贰拾肆万壹仟柒佰壹拾柒元整（￥10,241,717.00）。 付款前卖方应向买方提供包括且不限于下列资料： （1）卖方出具的交货清单； （2）买方、监理公司签署的收货清单，造价咨询公司的审核报告； （3）制造商出具的出厂质量合格证、产地证明等资料； （4）等额的增值税发票（必须按照买方要求提供相应增值税专用发票给买方）。 1.3第3期 设备及软件全部采购、安装、调试完毕验收合格并达到运营条件，并经买方委托的第三方造价咨询单位后再经韶关市财政局投资评审中心评审（财局不审情况买方另行通知）后，卖方向买方提出书面申请，并出具等额的增值税发票后20个工作日内买方支付卖方审定结算价的90% 付款前卖方应提供（包含但不限于）文件如下： （1）设备检验报告。 （2）移交单。 （3）买方付款前，卖方应提供对应付款金额的增值税发票，否则，买方有权拒绝付款。 （4）卖方在本合同项下无任何违约情形。 1.4第4期 剩余款项在质保期间分三期平均支付，即在质保期满一年后支付1/3，满两年后再支付1/3，满三年后完成剩余款项支付。 注：因买方使用的是财政资金，买方在前款规定的付款时间内向政府支付部门提出办理财政支付申请手续（不含政府财政支付部门审核的时间）即视为买方已经按期支付，买方不承担财政资金不能及时到位给卖方造成的任何损失。 |
| 5.4交付 |  | 交付： （1）交货方式：采用现场交货的方式。 （2）交货地点：买方指定地点。 ### （3）交货期：自签订合同之日起300日内完成终验。 （4）费用承担：卖方负责办理货物送达运输等方面的相关手续，并承担软件及设备抵达指定交付地点的软件、设备价格、运输费、装卸费、安装费、保管费、设备产品责任险、集成费、调试费、培训费、检测验收费（本招标文件明确的质保期内）、税费、质保期售后服务等有关一切费用。 （5）本招标项目根据项目现场实际进度情况，若需分批进场（具体数量及时间以买方书面通知为准），相关的仓储费由卖方负责。 （6）货物进场后，货物成品保护由卖方负责。 |
| 5.5结算原则 |  | 本项目为总价合同，以投标总价为准。 |
| 6.2.1安装、集成、调试 |  | 卖方按照合同约定完成合同采购范围内的设备采购、安装、调试、集成、验收等。 |
| 6.4.2验收 |  | 1、若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收。 2、验收要求： （1）卖方必须在合同规定的时间内，以完工验收申请报告形式书面通知买方以声明整个建设项目完毕，买方确认申请报告的第三个工作日为验收测试开始日。 （2）卖方交货前应对产品作出全面检查并列出清单，负责安装并培训买方的使用操作人员，直到符合技术要求。由买方负责组建验收小组。货物必须由验收小组鉴定是否符合招标项目的验收标准和实际需要，按相关招标文件技术要求提供的性能指标、投标文件响应条款、国家及行业相关标准进行验收，验收费用由卖方承担。如未能达到相关主管部门检验标准的，卖方应采取一切措施使设备达到相关检验标准，取得相关检验证书等。 （3）设备供货开箱后通过初步验收合格并出具初步验收合格报告，由卖方、买方代表（如有）及监理方签字并加盖公章。 (4)项目整体验收合格后由卖方出具整体测试报告，卖方、买方代表（如有）及监理方签字并加盖公章。 （5）买方、监理方与卖方一起对整个建设项目依据合同要求进行检查测试；对平台的每一部分进行诊断，并对系统进行48小时测试。 （6）货物产品经过双方检验认可后，作为申请付款的凭证之一。 （7）验收过程中产生纠纷的，由具有相关资质的检测机构检测，如为卖方原因造成的，由卖方承担检测费用；否则，由买方承担。 （8）项目验收不合格，由卖方返工直至合格，再行验收，由此给买方造成的损失等费用由卖方承担。连续两次项目验收不合格的，则双方应就合同的后续履行进行协商，协商不成的，买方有权解除合同，另行按规定选择其他卖方采购，由此带来的一切损失由卖方承担。 （9）本招标项目必须经买方等验收合格并达到运行标准。 |
| 8质量保证期 |  | 从本招标项目竣工验收之日起，所有设备质保期为3年、软件部分3年免费质保和升级服务。质保期内所有设备维护维修保养等要求免费上门服务。在质保期内，免费更换零部件，超过质保期的设备或软件，维修时只收成本费。 售后服务的内容、服务效率等按招标文件及用户需求书中售后服务要求及卖方投标文件的承诺执行。 |
| 14.2 |  | 延期交货或核定损失额：若因卖方原因导致，每逾期一日应向买方支付合同总价款千分之五的违约金，该违约金买方有权从未付的货款中扣除，若违约金不足弥补因违约给买方造成经济损失的，超过违约金部分的经济损失买方有权向卖方追偿。 |
| 14.3 |  | 如果买方未能按照合同规定履行付款义务时，在延付期内应按国家规定的同档贷款利率计算卖方的利息损失并给予赔偿。 |
| 16 |  | 因买方或不可抗力原因（如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等，按工程所在地气象、地震部门公布为准。以及项目所在地县市级政府公告不允许施工的日期）造成延期交货或延期安装，工期顺延，费用不予增加。因卖方原因导致的延期交货或延期安装，工期不予顺延，造成费用增加由卖方承担。 |
| 17 |  | 17.争议的解决 因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,双方可通过友好协商解决。友好协商解决不成的，可向项目所在地人民法院提起诉讼。 |
| 条款号 | 补充与修改 |  |
| 15 | 违约解除合同： （1）卖方提供设备的质量、规格、性能、数量，重量中只要有任何一项不符合合同约定的： （a）若该设备未交付给买方，买方有权拒收，拒收设备期间卖方按特殊合同条款第14.2条约定承担逾期交货违约责任；自买方拒收设备之日起30日历日内卖方仍不能提供符合合同约定设备的，买方有权解除合同。 （b）若该设备已交付给买方的，卖方应在收到买方通知之日起30日历日内免费更换不符合合同约定的设备，自卖方收到通知之日至卖方免费更换当日期间卖方按特殊合同条款第14.2条约定承担逾期交货违约责任；若卖方拒绝免费更换或免费更换设备超过期限，买方有权解除合同。 （2）买方依合同约定行使解除权的，自买方解除合同通知到达卖方之日本合同解除，卖方应承担以下约定的责任： （a）因解除合同给买方造成的经济损失。(可约定具体的损失计算方法) （b）本合同解除的5日历日内返还已收货款，若卖方逾期，自逾期之日起应向买方支付未还货款总额日万分之五的违约金。 （c）设备买方已收的，本合同解除的5日历日内卖方负责收回，收回设备所需费用由卖方自行承担；若卖方未在约定期限收回设备，导致设备置留在买方，给买方造成的经济损失卖方应予以承担。 （3）买方解除合同不免除卖方在解除合同前应承担的违约责任。 |  |
| 其他 | 1.卖方所交付的设备品种、部件配置、型号、规格不符合投标文件和合同规定的，买方有权拒收。买方拒收的，卖方应按要求继续提供合格的设备，并应向买方支付设备总额5%的违约金（买方有权在应付款项、履约保证中扣除，下同）。同时不予退还履约保证金。 2.设备运输、装卸过程的安全责任由卖方自行负责。 3.买方在授予合同时有权对“用户需求书”中规定的设备数量和服务予以增加或减少。 |  |

所有在合同通用条款中指明应在合同专用条款中作出规定，而在此合同专用条款中尚未规定的条款，均在合同签订时具体商定。

（2）其他补充或修改

联合体各方因内部争议导致本项目相关工作无法推进的，由联合体主报名人（牵头方）按项目要求完成该部分工作。

# 第四部分 附件

附件1：用户需求书

备注：1.投标人须对本项目为单位的采购标的进行整体投标，任何只对采购标的其中一部分内容进行的投标都被视为无效投标。

2.本项目采购本国产品，若投标人提供进口产品，视为无效投标。

3.招标人需求中打“★”号条款为实质性条款，有任何一条负偏离则导致无效投标。

4.招标人需求中打“▲”号条款为重要技术参数，但不作为无效投标条款。

5.本项目招标文件的技术参数仅起说明作用，图片仅供参考，若有提到具体品牌、型号、产地、图片等内容的，均并非指定品牌，没有任何限制性。投标人在本次投标中可以选用其他替代标准、品牌或型号，但这些替代在质量和性能上必须大于等于招标文件的要求。

用户需求书

#### 一、项目概况

##### （一）建设目标

发挥韶关市现有基础和优势，打造数据要素存力基地，实现以下目标：

数据赋能千行百业发展：激活数据要素潜能，优化资源配置，赋能实体经济，发展新质生产力，从而通过数据要素赋能推动生产、生活和社会治理方式的深刻变革。

培育超大规模数据要素市场：通过广东省先进存力中心，聚集数据资源，激活数据潜能，促进数据要素市场化可持续、高质量发展。

提升数据安全保障能力：广东省先进存力中心将承担起广东省战略安全数据保障的角色，通过存力中心软硬平台的自主可控技术，为广东省筑牢数据安全底线，确保在关键时刻能够提供必要的数据支持和服务。

##### （二）建设规模

建设广东省先进存力中心，汇聚跨区域、跨层级、跨行业、多模态数据资源，面向全市、全省的政府单位和各类企业提供数据采集、存储、清洗、标准化、标注等数据全生命周期服务，培育韶关市及广东省产业发展新动能。整体方案采用“1+4+N”架构，新建1个以存力中心为载体建设新型数据基础设施，构建4个存力中心运营平台（内容服务管理平台、城市智能感知展示平台、新能源汽车数据服务平台、视频内容服务平台），面向N大应用场景提供服务。

一期在韶关市建设20PB物理容量存力中心，包含部分先进存力（SSD），打造全省先进存力标杆，后续不断填充存力中心资源，逐步扩展存力中心容量至500PB。

##### （三）建设内容

1.建设1个新型数据基础设施

1个新型数据基础设施底座所有软硬件均采用国产化产品，确保平台自主可控；存储层面采用分级存储架构，采用先进介质，实现韶关市乃至广东省数据智能分级流动，降低能源消耗，实现计算、存储、网络、安全资源池化管理，打造以存力为主、近存算力为辅、网络安全配套的安全可信的数据设施底座。

2.建设4个存力中心运营平台

开发部署广东省先进存力中心运营平台（含内容服务管理平台、城市智能感知展示平台、新能源汽车数据服务平台、视频内容服务平台等系统），汇聚跨区域、跨层级、跨行业、多模态数据资源，面向全市、全省的政府单位和各类企业提供数据采集、存储、清洗、标准化、标注等数据全生命周期服务，培育韶关市及广东省产业发展新动能。

3.面向N个应用场景提供创新数据服务能力

数据要素保障基地围绕政务服务、现代农业、文化旅游、交通运输、科技创新、工业制造、医疗健康、应急管理、气象服务、城市治理、绿色低碳等行业和领域构建高质量数据集，支撑数字经济发展、数据要素市场化、数据要素X行业推进。发挥韶关市乃至广东省海量数据资源、丰富应用场景等多重优势，数据赋能实体经济发展、提高全要素生产率，实现数据要素价值的放大、叠加、倍增。通过多行业、多元数据融合，扩大数据规模、丰富数据类型、创新数据应用，催生新产业、新模式，培育经济发展新动能。

### 二、采购清单及技术与服务要求

#### （一）采购清单

| 序号 | 系统名称 |  | 功能模块 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 存力中心基础设施 | 存储资源 | 分布式存储对象-HDD | 14 | 台 |  |
| 2 |  |  | 视频存储-HDD | 8 | 台 |  |
| 3 |  |  | 分布式存储SAN-SSD | 4 | 台 |  |
| 4 |  |  | 分布式存储SAN-HDD | 5 | 台 |  |
| 5 |  |  | 数据库全闪存储 | 1 | 台 |  |
| 6 |  |  | 备份存储 | 1 | 台 |  |
| 7 |  | 虚拟化资源 | 计算节点 | 50 | 台 |  |
| 8 |  | 网络设备 | 业务管理接入交换机 | 8 | 台 |  |
| 9 |  |  | 后端存储接入交换机 | 4 | 台 |  |
| 10 |  |  | 业务核心交换机 | 2 | 台 |  |
| 11 |  |  | SDN控制器 | 1 | 套 |  |
| 12 |  |  | SDN带外交换机 | 2 | 台 |  |
| 13 |  |  | 管理接入交换机 | 4 | 台 |  |
| 14 |  |  | 出口路由器 | 2 | 台 |  |
| 15 |  |  | 数据中心出口防火墙 | 4 | 台 |  |
| 16 |  | 管理软件 | 虚拟化软件 | 1 | 套 |  |
| 17 |  |  | 存力中心管理软件 | 1 | 套 |  |
| 18 |  |  | 大数据管理软件 | 1 | 套 |  |
| 19 |  | 配套软件 | 关系型数据库 | 1 | 套 |  |
| 20 |  |  | 国产操作系统 | 34 | 套 |  |
| 21 | 广东省先进存力中心运营平台 | 内容服务管理平台 | 非结构化数据采集软件 | 1 | 项 |  |
| 22 |  |  | 数据集成软件 | 1 | 项 |  |
| 23 |  |  | 非结构化数据服务软件 | 1 | 项 |  |
| 24 |  |  | 系统运维软件 | 1 | 项 |  |
| 25 |  |  | 内容安全软件 | 1 | 项 |  |
| 26 |  |  | 内容审核软件 | 1 | 项 |  |
| 27 |  |  | 内容协作软件 | 1 | 项 |  |
| 28 |  |  | 内容管理软件 | 1 | 项 |  |
| 29 |  |  | 内容策略软件 | 1 | 项 |  |
| 30 |  |  | 内容构建软件 | 1 | 项 |  |
| 31 |  |  | 非结构化数据报表管理软件 | 1 | 项 |  |
| 32 |  |  | AI 内容智能软件 | 1 | 项 |  |
| 33 |  |  | 低代码开发软件 | 1 | 项 |  |
| 34 |  |  | 应用集成软件 | 1 | 项 |  |
| 35 |  |  | 流程引擎软件 | 1 | 项 |  |
| 36 |  |  | 搜索引擎软件 | 1 | 项 |  |
| 37 |  |  | 开发者中心软件 | 1 | 项 |  |
| 38 |  |  | 扩展集成软件 | 1 | 项 |  |
| 39 |  |  | 数据引擎管理软件 | 1 | 项 |  |
| 40 |  |  | 知识管理软件 | 1 | 项 |  |
| 41 |  |  | 知识构建软件 | 1 | 项 |  |
| 42 |  |  | 文档云软件 | 1 | 项 |  |
| 43 |  |  | 文件安全交换软件 | 1 | 项 |  |
| 44 |  |  | 质量体系文件管理软件 | 1 | 项 |  |
| 45 |  |  | 运维管理软件 | 1 | 项 |  |
| 46 |  |  | 档案一体化软件 | 1 | 项 |  |
| 47 |  | 城市智能感知展示平台 | 城市智能感知总览软件 | 1 | 项 |  |
| 48 |  |  | 风险预警播报软件 | 1 | 项 |  |
| 49 |  |  | 城市智能感知系统管理软件 | 1 | 项 |  |
| 50 |  |  | 城市智能感知数据治理软件 | 1 | 项 |  |
| 51 |  |  | 城市智能感知运营软件 | 1 | 项 |  |
| 52 |  |  | 城市智能感知关系洞察软件 | 1 | 项 |  |
| 53 |  |  | 城市智能感知舆情分析软件 | 1 | 项 |  |
| 54 |  |  | 城市智能感知标签管理软件 | 1 | 项 |  |
| 55 |  |  | 城市智能感知数据资产软件 | 1 | 项 |  |
| 56 |  | 视频内容服务平台 | 视频智能应用软件 | 1 | 项 |  |
| 57 |  |  | 视频告警管理软件 | 1 | 项 |  |
| 58 |  |  | 视频显控系统软件 | 1 | 项 |  |
| 59 |  |  | 视频电子地图软件 | 1 | 项 |  |
| 60 |  |  | 录像回放软件 | 1 | 项 |  |
| 61 |  |  | 实时视频系统管理软件 | 1 | 项 |  |
| 62 |  |  | 视频系统运维软件 | 1 | 项 |  |
| 63 |  |  | 视频存储管理软件 | 1 | 项 |  |
| 64 |  |  | 视频设备管理软件 | 1 | 项 |  |
| 65 |  |  | 视频接入软件 | 1 | 项 |  |
| 66 |  |  | 图片接入软件 | 1 | 项 |  |
| 67 |  |  | 认证鉴权管理软件 | 1 | 项 |  |
| 68 |  | 新能源汽车服务平台 | 新能源汽车采集软件 | 1 | 项 |  |
| 69 |  |  | 新能源汽车数据洞察系统 | 1 | 项 |  |
| 70 |  |  | 新能源汽车运行监测系统 | 1 | 项 |  |
| 71 |  |  | 新能源汽车隐患排查系统 | 1 | 项 |  |
| 72 |  |  | 新能源汽车安全预警系统 | 1 | 项 |  |
| 73 |  |  | 新能源汽车档案管理系统 | 1 | 项 |  |
| 74 |  |  | 新能源汽车数据可视化系统 | 1 | 项 |  |
| 75 |  |  | 新能源汽车运营系统 | 1 | 项 |  |
| 76 |  |  | 系统新能源汽车算法系统 | 1 | 项 |  |
| 77 |  |  | 新能源汽车商业服务管理系统 | 1 | 项 |  |
| 78 |  |  | 新能源汽车数据交易管理系统 | 1 | 项 |  |
| 79 |  |  | 新能源汽车数据应用服务系统 | 1 | 项 |  |
| 80 |  |  | 新能源汽车门户系统 | 1 | 项 |  |
| 81 | 系统集成 |  | 软硬件系统集成 | 1 | 项 |  |

#### （二）技术与服务要求

##### 1.硬件配置要求

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一） | 存储资源 |  |  |  |
| 1 | 分布式存储对象-HDD | - ▲自主可控：存储产品使用国产ARM架构CPU（单颗CPU物理核心数≥48，主频≥2.6GHz，L3缓存≥48MB，TDP功耗≤160W），CPU在中国信息安全测评中心发布的《安全可靠测评结果公告》之中，提供产品彩页或白皮书或官网截图证明材料并加盖CPU厂商公章； 2、单节点配置要求：不低于2路国产ARM架构处理器，≥256GB内存，≥2*480GB SSD硬盘，≥4*3.2TB NVMe SSD硬盘，≥60*16TB SATA硬盘,≥4*25GE(含25GE光模块)，≥2*2000W冗余电源，配套对象存储软件标准版授权,对象存储多协议互通软件授权，存储集群整体提供可得容量不低于9900TB，提供产品出厂配置单并加盖产品制造商公章； 3、文件场景下，硬件包括保电内存、BBU、SSD缓存、主存盘具有数据存储保护能力，NFS/CIFS/POSIX/MPI-IO/FTP/FTPS等协议的文件数据在断电后能够继续保存； 4、支持2副本/3副本、EC的数据保护模式且支持+2/+3/+4灵活EC配比，支持22+2的大比例EC配比，支持EC动态扩列功能，扩列后校验分片数不变，可靠性不降低，提供产品彩页或白皮书证明材料并加盖厂商公章； | 14 | 台 |
| 2 | 视频存储-HDD | 1、▲自主可控：存储产品使用国产ARM架构CPU（单颗CPU物理核心数≥48，主频≥2.6GHz，L3缓存≥48MB，TDP功耗≤160W），CPU在中国信息安全测评中心发布的《安全可靠测评结果公告》之中，提供产品彩页或白皮书或官网截图证明材料并加盖CPU厂商公章； 2、单节点配置要求：不低于2路国产ARM架构处理器，≥256GB内存，≥2*480GB SSD硬盘，≥4*3.2TB NVMe SSD硬盘，≥36*16TB SATA硬盘,≥4*25GE(含25GE光模块)，≥2*2000W冗余电源，配套文件存储软件标准版授权，存储集群整体提供可得容量不低于3250TB，提供产品出厂配置单并加盖产品制造商公章； 3、全对称分布式架构，无独立元数据节点，性能、容量随节点数增加而线性增加，新增性能不低于单节点性能基线80%*新增节点个数，扩容过程中对业务无影响； 4、支持数据高冗余模式，最多可容忍任意4个节点同时失效而不丢失数据。支持动态EC，当节点故障时，自动调整EC配比，确保新数据可靠性不降级； | 8 | 台 |
| 3 | 分布式存储SAN-SSD | 1、▲自主可控：存储产品使用国产ARM架构CPU（单颗CPU物理核心数≥48，主频≥2.6GHz，L3缓存≥48MB，TDP功耗≤160W），CPU在中国信息安全测评中心发布的《安全可靠测评结果公告》之中，提供产品彩页或白皮书或官网截图证明材料并加盖CPU厂商公章； 2、单节点配置要求：不低于2路国产AMR架构处理器，≥256GB内存，≥2*480GB SSD硬盘，≥25*7.68TB NVMe SSD硬盘，≥4*25GE(含25GE光模块)，≥2*2000W冗余电源，配套块存储软件标准版授权，存储集群整体提供可得容量不低于425TB，提供产品出厂配置单并加盖产品制造商公章； 3、支持2副本/3副本、EC的数据保护模式，且支持+2/+3/+4灵活EC配比，支持22+2的大比例EC配比； 4、支持存储软件端到端数据完整性校验（DIF），数据静默错误可自动校验并修复； | 4 | 台 |
| 4 | 分布式存储SAN-HDD | 1、▲自主可控：存储产品使用国产ARM架构CPU（单颗CPU物理核心数≥48，主频≥2.6GHz，L3缓存≥48MB，TDP功耗≤160W），CPU在中国信息安全测评中心发布的《安全可靠测评结果公告》之中，提供产品彩页或白皮书或官网截图证明材料并加盖CPU厂商公章； 2、单节点配置要求：不低于2路国产ARM架构处理器，≥256GB内存，≥2*480GB SSD硬盘，≥4*6.4TB NVMe SSD硬盘，≥36*8TB SATA硬盘，≥4*25GE(含25GE光模块)，≥2*2000W冗余电源，配套块存储软件标准版授权，存储集群整体提供可得容量不低于950TB；提供产品出厂配置单并加盖产品制造商公章; 3、支持2副本/3副本、EC的数据保护模式，且支持+2/+3/+4灵活EC配比，支持22+2的大比例EC配比； 4、支持数据快速重构，当磁盘或存储节点故障时，系统能自动进行数据重建，在无人工干预条件下，数据重建速度能满足：每TB≤15分钟； | 5 | 台 |
| 5 | 数据库全闪存储 | 1、2U双控架构，缓存≥256GB，采用盘控一体架构，控制器框提供≥25个硬盘槽位，控制器采用Active-Active架构,LUN不归属于某一个控制器，业务负载均衡到≥2个控制器，控制器采用国产ARM架构处理器，且单控控制器处理器核心数≥32核，CPU主频率≥2.6GHz,CPU在中国信息安全测评中心发布的《安全可靠测评结果公告》之中，提供产品彩页或白皮书或官网截图证明材料并加盖CPU厂商公章； 2、实配≥12*3.84TB NVMe SSD硬盘,≥8*25GE网口(含25GE光模块)，提供SAN存储软件高级版授权； 3、▲为保障数据安全性，可支持RAID三盘同时故障，在同一个RAID组内容忍任意3盘同时失效,数据不丢失，不中断业务，并具备SSD寿命监控技术，并在系统中显示每一块SSD硬盘的磨损度以及预估剩余寿命，提供具备CNAS(中国合格评定国家认可委员会)资质的第三方权威评测机构签字盖章的测试报告并加盖厂商公章； 4、▲为保障数据库存储性能，稳定时延≤0.5ms，包括开启增值功能的情况下，包括开启快照等功能(不少于3个)，提供无损快照功能，系统性能不因快照数量增加而下降，同时开启快照功能时阵列时延能够稳定在＜1ms，提供具备CNAS(中国合格评定国家认可委员会)资质的第三方权威评测机构签字盖章的测试报告并加盖厂商公章； | 1 | 台 |
| 6 | 备份存储 | 1、2U双控架构，缓存≥256GB, ≥8*25GE接口，≥6*3.84TB SSD缓存加速盘，≥20*16TB NL SAS硬盘，配套备份专用软件授权；提供产品出厂配置单并加盖制造商公章； 2、采用双控架构，CPU、主板、通道、接口、电源、风扇等组件均≥两份，任一组件故障，数据不丢失，业务不中断； 3、支持NFS V3/V4.1和SMB 2.0/3.0等共享协议；支持FC和iSCSI协议；支持NDMP协议； | 1 | 台 |
| （二） | 虚拟化资源 |  |  |  |
| 1 | 计算节点 | 1、服务器类型：≤2U，机架式服务器； 2、▲CPU：2颗国产ARM架构处理器，CPU基础主频≥2.6GHz，单颗CPU物理核数≥64核、L3缓存≥64MB、TDP功耗≤200W，CPU在中国信息安全测评中心发布的《安全可靠测评结果公告》之中，提供产品彩页或白皮书或官网截图证明材料并加盖CPU厂商公章； 3、内存：配置≥12块64GB内存； 4、存储：配置≥2块960GB SSD硬盘； 5、RAID卡：配置磁盘阵列卡，支持RAID 0/1/10/6/5/50/60； 6、端口配置：配置≥4*25GE光口，匹配光模块；≥4*GE电口； 7、I/O扩展：支持PCIe I/O插槽数量≥8个； 8、集成显卡：配置集成显卡，显存≥32 MB； | 50 | 台 |
| （三） | 网络设备 |  |  |  |
| 1 | 业务管理接入交换机 | 1.25G光口≥48（且支持自适应10GE），100GE光接口≥8个，实配：交流电源≥2个，25G多模模块≥48个，100G多模模块≥2个，风扇模块≥5个，1m 100G高速电缆≥1条； 2.▲交换容量≥4.8Tbps（官网交换容量双指标以最小值为准）,包转发率≥2000Mpps，提供官网链接和截图证明并加盖原厂公章； 3.支持VXLAN，支持Telemetry，支持ERSPAN增强功能，支持MACsec ,提供官网链接和截图证明并加盖原厂公章； 4.▲为满足国产化自主可控要求，CPU和转发芯片均为设备整机厂商自研芯片，提供具备CNAS(中国合格评定国家认可委员会)资质的权威第三方测试报告并加盖原厂公章； 5.支持Netstream1：1采样等流量分析功能； | 8 | 台 |
| 2 | 后端存储接入交换机 | 1.25G光口≥48（且支持自适应10GE），100GE光接口≥8个，实配：交流电源≥2个， 25G多模模块≥48个，100G多模模块≥2个，风扇模块≥5个，1m 100G高速电缆≥1条； 2.▲交换容量≥4.8Tbps（官网交换容量双指标以最小值为准）,包转发率≥2000Mpps，提供官网链接和截图证明并加盖原厂公章； 3.支持VXLAN，支持Telemetry，支持ERSPAN增强功能，支持MACsec ,提供官网链接和截图证明并加盖原厂公章； 4.▲为满足国产化自主可控要求，CPU和转发芯片均为设备整机厂商自研芯片，提供具备CNAS(中国合格评定国家认可委员会)资质的权威第三方测试报告并加盖原厂公章； 5.支持Netstream1：1采样等流量分析功能； | 4 | 台 |
| 3 | 业务核心交换机 | 1.业务槽位数≥4，交换网槽位≥9，实配：主控板≥2，交换网板≥5，交流电源模块≥4个， 10GE以太网光接口≥48个，100GE以太网光接口≥36个，10G多模模块≥48个，100G多模模块≥36个，风扇模块≥3个，5m 40G高速电缆≥2条； 2.交换容量≥800Tbps（官网交换容量双指标以最小值为准），包转发率≥230000 Mpps； 3.主控引擎与交换网板硬件分离,主控板故障或者更换不影响整机转发性能。交换网板插槽数量≥9, 且支持网板N+M冗余，风扇框冗余设计，风扇框槽位数≥3，严格前后风道，提供官网链接和截图证明并加盖原厂公章； 4.▲为满足国产化自主可控要求，CPU和LSW芯片均为设备整机厂商自研芯片，提供具备CNAS(中国合格评定国家认可委员会)资质的权威第三方测试报告证明材料并加盖原厂公章； | 2 | 台 |
| 4 | SDN控制器 | 1.支持单机或集群方式部署，集群部署时北向和南向均为负载分担方式工作，在多台集群节点之间均衡业务处理，提供高可靠性和高性能，即使某个集群节点出现单点故障，整个集群仍可以正常工作，保证系统高可用； 2.南向支持SNMP、Netconf、OpenFlow（1.3、1.4）等标准协议，北向支持Restful、Restconf、Webservice、Syslog等接口； 3.支持网络设备、服务器、虚拟网络、虚拟机、业务5层视图可视，支持业务与网络映射； 4.支持通过中心控制器对多DC进行统一编排和管理，通过统一GUI界面拖拽式可视快速编排多DC业务，实现多租户VPC跨DC互通，DC支持专线互联； 5.实配：管理软件和配套服务器，配套服务器数量≥3台，单台服务器规格不低于：2颗国产化CPU：32Core/2.6GHz，内存：4个32GB，硬盘：4个1920GB SSD，端口：8个GE电口，6个10GE/25GE光口，标配RAID卡（4GB缓存），双交流电源； | 1 | 套 |
| 5 | SDN带外交换机 | 1.千兆电口≥48个,25G光口≥4（且支持自适应万兆SFP+） , 100G光口≥2（且支持自适应40GE），子卡槽位≥2，实配：交流电源模块≥2个，10G多模模块≥4个，3m 10G高速电缆≥1条； 2.交换容量≥2Tbps（官网交换容量双指标以最小值为准）,包转发率≥600Mpps； 3.▲全端口支持MACsec，支持MAC表项≥250K，支持ARP表项规格≥125K，IPv4路由转发FIB表项≥250K，IPv6路由转发FIB表项≥125K，提供具备CNAS(中国合格评定国家认可委员会)资质的权威第三方测试报告并加盖原厂公章； 4.▲为满足国产化自主可控要求，CPU和转发芯片均为设备整机厂商自研芯片，提供具备CNAS(中国合格评定国家认可委员会)资质的权威第三方测试报告证明材料并加盖原厂公章； | 2 | 台 |
| 6 | 管理接入交换机 | 1.千兆电口≥48个,25G光口≥4（且支持自适应万兆SFP+） , 100G光口≥2（且支持自适应40GE），子卡槽位≥2，实配：交流电源模块≥2个，10G多模模块≥4个，3m 10G高速电缆≥1条； 2.交换容量≥2Tbps（官网交换容量双指标以最小值为准）,包转发率≥600Mpps 3.▲全端口支持MACsec，支持MAC表项≥250K，支持ARP表项规格≥125K，IPv4路由转发FIB表项≥250K，IPv6路由转发FIB表项≥125K，提供具备CNAS(中国合格评定国家认可委员会)资质的权威第三方测试报告并加盖原厂公章； 4.▲为满足国产化自主可控要求，CPU和转发芯片均为设备整机厂商自研芯片，提供具备CNAS(中国合格评定国家认可委员会)资质的权威第三方测试报告证明材料并加盖原厂公章； | 4 | 台 |
| 7 | 出口路由器 | 1.主控板槽位数≥2个，整机业务槽位数≥8个,实配：双主控，双交流电源，万兆光口≥10个，千兆光口≥10个，10G多模模块≥10个 2.▲为满足国产化自主可控要求，设备CPU、NP转发及交换接入矩阵芯片为设备整机厂商自研芯片，提供具备CNAS(中国合格评定国家认可委员会)资质的权威第三方测试报告并加盖原厂公章； 3.▲支持100GE、50GE、40GE、25GE、10GE、GE、FE、E1、POS、CPOS 等接口类型，提供具备CNAS(中国合格评定国家认可委员会)资质的权威第三方测试报告并加盖原厂公章； 4.交换容量≥230Tbps,包转发率≥54000Mpps； 5. ▲支持MACSec加密技术，提供具备CNAS(中国合格评定国家认可委员会)资质的权威第三方测试报告并加盖原厂公章； 6、支持Ipsec国密算法等安全技术； | 2 | 台 |
| 8 | 数据中心出口防火墙 | 1.防火墙吞吐量≥25Gbps，最大并发连接数≥1000万，每秒新建连接数≥25万 ，IPSec吞吐量≥25Gbps， SSL VPN吞吐量≥2Gbps，IPS吞吐量≥10Gbps； 2.千兆Combo接口≥8，千兆电口≥4，千兆光口≥4，万兆光口≥6，支持扩展槽位≥2，提供官网链接和截图证明并加盖原厂公章； 3.▲为满足国产化自主可控要求，CPU为设备整机厂商自研芯片，提供具备CNAS(中国合格评定国家认可委员会)资质的权威第三方测试报告证明材料并加盖原厂公章； 4.支持对HTTPS，POP3S，SMTPS,IMAPS加密流量代理解密后，并进行内容过滤，审计，安全防护； 5.实配：交流电源≥2个，240G固态硬盘≥1块，10G多模模块≥2个； | 4 | 台 |

##### 2.成品软件要求

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一） | 平台软件 |  |  |  |
| 1 | 虚拟化软件 | 1、虚拟化套件许可-100颗CPU； 2、支持虚拟机规格的在线调整，包括CPU、内存等资源，不用重启即可生效； 3、支持将主机的GPU设备、SSD设备直通给虚拟机，提升虚拟机的整体性能,提供具备CNAS(中国合格评定国家认可委员会)资质的第三方权威评测机构签字盖章的测试报告证明材料并加盖厂商公章； 4、支持虚拟机HA，允许配置集群内HA预留的主机数量，以保证在虚拟机故障时有足够的资源进行切换； | 1 | 套 |
| 2 | 存力中心管理软件 | 1、存力中心管理软件授权，含180颗CPU管理套件许可，100颗CPU多租户管理许可，100颗网络服务化高级许可,768vCPU容器套件许可； 2、含统一运维管理平台：站点管理,设备集中监控,系统管理,资源管理,远程部署,模板制作。用一套软件面向管理运维全场景的融合管理，包括资源发放，智能运维以及副本管理，数据中心洞察，非结构化数据管理等功能； 3、支持对存储、交换机、服务器、超融合、虚拟化资源的统一管理，无需多个软件界面分散管理，管理能力包括设备基本信息查询、配置信息查询、历史性能信息、资源利用率查询、设备告警信息查询等； 4、提供了虚拟机视角的IO路径全链路故障诊断：一个界面展示虚拟盘、虚拟机、主机、交换机、存储设备的IO路径级的拓扑信息； 5、提供包含虚拟机、主机、LUN、存储等对象实例的多维度的关联对象分析，快速定界定位问题； | 1 | 套 |
| 3 | 大数据管理软件 | 1、提供不少于1624vCPU+512vCPU大数据软件授权，提供一整套支持多样化数据"采、存、算、管、用"，面向全域、全场景、全业务的, 可演进的大数据服务平台。 包括数据存储、数据治理、数据开放场景，向AI开发、AI模型应用等方向演进； 2、提供大数据统一运维管理平台，支持管理中心，边缘多个大数据集群，支持大规模集群的安装部署、监控、告警、用户管理、权限管理、审计日志、服务管理、健康检查、问题定位等； 3、大数据统一运维管理平台，支持对IaaS层（计算、存储、网络等）、PaaS层（大数据、容器）的统一管理； 4、最小支持3节点部署，支持节点按需弹性扩展； | 1 | 套 |
| （二） | 配套基础软件 |  |  |  |
| 1 | 关系型数据库 | ▲1、关系型数据库，提供≥128vCPU授权，数据库产品在中国信息安全测评中心发布的《安全可靠测评结果公告》之中, 产品通过国际CC安全认证并达到EAL4+级别，提供相关证书复印件并加盖原厂公章； | 1 | 套 |
| 2 | 国产操作系统 | 国产操作系统 | 34 | 套 |

3.广东省先进存力中心运营平台部分清单（定制软件）

3.1内容服务管理平台

内容服务管理平台主要用于非结构化数据管理，为广东省先进存力中心提供全生命周期数据管理能力。平台支持实现文档分类、文档上传及权限管理，解决数据分散、标准不一等痛点，确保数据资产完整合规。依托企业网盘、文件安全交换及水印等技术，构建覆盖传输、存储、共享的全流程安全体系，保障敏感数据安全；提升多业务协同效率。平台深度支持扩展AI引擎与知识管理，通过智能标签、OCR识别构建及统一搜索，将非结构化数据转化为结构化知识库，赋能存力中心在数据分析、应急决策等场景的智能化应用。

| 序号 | 功能模块 |  |  | 功能描述 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 非结构化数据采集软件 | 文档库 | 文档存储与管理 | 存储文档及其解析、整理、分段后的文本片段，补充大模型数据 | 1 | 项 |
| 2 |  |  | 本地操作 | 支持本地文件上传和预览 | 1 | 项 |
| 3 |  |  | 共享功能 | 支持与他人共享文档库 | 1 | 项 |
| 4 |  | 文档导入 | 导入方式 | 支持单文档导入、批量导入 | 1 | 项 |
| 5 |  |  | 自动处理 | 导入时支持设置自动生成问答对、自动校验、文档分段 | 1 | 项 |
| 6 |  | 文档清洗 | 敏感数据处理 | 清洗 HTML 标识符、非法字符、身份证号码等敏感冗余数据 | 1 | 项 |
| 7 |  |  | 清洗方式 | 提供常见实体清洗和自定义清洗规则 | 1 | 项 |
| 8 |  | 文档解析 | 解析处理 | 同文档清洗逻辑，处理敏感冗余数据 | 1 | 项 |
| 9 |  |  | 解析规则 | 提供常见实体解析和自定义解析规则 | 1 | 项 |
| 10 |  | 智能分块 | 分块策略 | 按文档目录层级结构分块，保持语义连贯性，需提供系统截图证明材料 | 1 | 项 |
| 11 |  | 分块管理 | 向量处理 | 将文档切分为文本分块，通过 Embedding 模型转换为向量存入数据库 | 1 | 项 |
| 12 |  |  | 内容查看 | 可查看知识库里每一个文本切片的具体内容 | 1 | 项 |
| 13 |  | QA 生成 | 解析配置 | ▲支持对文档重新解析和分块，单独配置分段方式、是否生成原子问题等参数，需提供系统截图证明材料 | 1 | 项 |
| 14 | 数据集成软件 | 任务管理 | 任务创建 | 提供离线任务管理与维护，支持库表集成、脚本集成等多种创建入口 | 1 | 项 |
| 15 |  |  | 任务控制 | 支持任务调度配置、启用 / 停用、重置、取消及日志查看 | 1 | 项 |
| 16 |  |  | 精准定位 | 支持组织机构精准定位集成任务 | 1 | 项 |
| 17 |  | 库表集成 | 数据库支持 | 支持 MySQL、SQLServer、GBase 等多数据库间数据集成 | 1 | 项 |
| 18 |  |  | 读写策略 | 支持全量 / 增量读取，自动 / 更新 / 追加等写入方式 | 1 | 项 |
| 19 |  |  | 高级功能 | 支持系统内置变量、目标表自动创建、数据预处理规则、映射关系配置 | 1 | 项 |
| 20 |  | 脚本集成 | 集成方式 | 支持通过编写 SQL 完成多数据库多表联查数据集成 | 1 | 项 |
| 21 |  |  | 策略与处理 | 同库表集成的读取策略、写入方式、预处理规则 | 1 | 项 |
| 22 |  | 接口采集 | 接口支持 | ▲支持 RESTFul 接口采集，分页采集，GET/POST 请求方式，需提供系统截图证明材料 | 1 | 项 |
| 23 |  |  | 数据处理 | 支持数据去重、XML/JSON 格式解析，接入多种数据库 | 1 | 项 |
| 24 |  | 编排模式 | 可视化配置 | 通过拖拉拽方式配置数据集成、处理等复杂场景 | 1 | 项 |
| 25 |  |  | 组件支持 | 提供输入输出组件、校验组件、数据仓库组件、转换组件、流程组件等 | 1 | 项 |
| 26 |  | 表单实时集成 | 消息集成 | 提供 Kafka 读写，支持 kafka-kafka、kafka - 数据库等多个消息集成模板 | 1 | 项 |
| 27 |  | CDC 实时集成 | 实时任务 | ▲支持基于日志创建 CDC 实时任务，读取 MySQL、SqlServer 等数据，需提供系统截图证明材料 | 1 | 项 |
| 28 |  |  | 配置与处理 | 支持流量限制、窗口配置、数据处理、映射关系等设置 | 1 | 项 |
| 29 |  | 消息管理 | 模板与主题 | 提供消息数据模板、主题管理、API 管理，支持主题发布 / 取消发布 | 1 | 项 |
| 30 |  |  | 模板配置 | 统一配置模板数据字段的名称、说明、类型等 | 1 | 项 |
| 31 | 非结构化数据服务软件 | 文本分段 | 分段方式 | 提供智能分段（基于文档树状结构）和自定义分段（设定长度、重叠等参数） | 1 | 项 |
| 32 |  | 分段预计长度 | 参数设置 | 设定文本切片字符数上限，建议 500 左右根据检索效果调整 | 1 | 项 |
| 33 |  | 重叠长度 | 参数设置 | 相邻文本切片重叠字符数，建议为最大分段长度的 10%-25% | 1 | 项 |
| 34 |  | 智能分段 | 特性 | 分段准确性高，但处理时间较长 | 1 | 项 |
| 35 |  | 自定义分段 | 特性 | 分段速度快，准确率相对较低，支持配置分段标识符 | 1 | 项 |
| 36 |  | 问题索引 | 索引机制 | ▲引入原子问题概念，自动生成问题作为分块索引，弥合语义差异，需提供系统截图证明材料 | 1 | 项 |
| 37 | 系统运维软件 | 仪表板 | 监控配置 | 用户可自定义仪表板，组织重要监控项和图表 | 1 | 项 |
| 38 |  | 告警管理 | 告警展示 | 集中展示触发告警的问题，支持按严重程度、主机等条件筛选 | 1 | 项 |
| 39 |  | 主机管理 | 状态监控 | 列出被监控主机的状态、可用性、CPU / 内存使用率等指标 | 1 | 项 |
| 40 |  | 实时数据 | 数据展示 | 实时展示最新监控数据，支持按监控项、主机筛选 | 1 | 项 |
| 41 |  | 网络拓扑 | 可视化 | 图形化展示主机网络拓扑关系，支持自动发现和手动添加连接 | 1 | 项 |
| 42 |  | 设备发现 | 自动扫描 | 自动扫描网络设备并添加到监控系统，支持多种发现规则 | 1 | 项 |
| 43 |  | 服务监控 | 服务管理 | 记录和管理主机服务状态、启动类型，支持自定义监控项 | 1 | 项 |
| 44 |  | SLA 监控 | 协议管理 | 定义和管理服务级别协议，监控可用性和性能，生成报告 | 1 | 项 |
| 45 |  | 运维报表 | 周期报告 | 按日 / 周 / 月生成服务可用性统计报告，支持导出 | 1 | 项 |
| 46 |  | 资产概览 | 可视化 | 提供可视化资产概览配置及查看能力 | 1 | 项 |
| 47 |  | 资产记录 | 信息管理 | 记录主机硬件、软件配置，支持自定义字段扩展 | 1 | 项 |
| 48 |  | 健康度概览 | 数据汇总 | 汇总全局监控数据，提供系统健康度概览 | 1 | 项 |
| 49 |  | 邮件报表 | 定时发送 | 定时生成并邮件发送预设报表，支持自定义收件人组 | 1 | 项 |
| 50 |  | 运行分析 | 时间轴展示 | 展示主机 / 服务运行时间占比、宕机事件时间轴 | 1 | 项 |
| 51 |  | 触发器报表 | 统计分析 | 生成触发器 Top100 报表，展示触发次数最多的触发器 | 1 | 项 |
| 52 |  | 操作日志 | 审计记录 | 记录用户操作日志，支持按时间、用户筛选和导出 | 1 | 项 |
| 53 |  | 告警追溯 | 根因分析 | 查看历史告警记录，分析告警根源 | 1 | 项 |
| 54 |  | 主机分组 | 业务逻辑 | 按业务逻辑分组主机，实现批量配置和权限隔离 | 1 | 项 |
| 55 |  | 模板管理 | 批量配置 | 预定义监控项、触发器等配置模板，支持继承和批量应用 | 1 | 项 |
| 56 |  | 监控配置 | 方式设置 | 配置监控主机，通过客户端、SNMP 等获取监控信息 | 1 | 项 |
| 57 |  | 维护窗口 | 告警控制 | 设置维护窗口，暂停指定主机 / 组的告警通知 | 1 | 项 |
| 58 | 内容安全软件 | 认证管理 | 密码策略 | 支持密码复杂度、有效期、修改验证原密码策略 | 1 | 项 |
| 59 |  |  | IP 限制 | 支持 IP 地址登录限制（允许 / 禁止特定 IP 段） | 1 | 项 |
| 60 |  | 双因子认证 | 扩展支持 | 支持扩展双因子认证，可扩展短信验证码登录 | 1 | 项 |
| 61 |  | 设备绑定 | 终端管理 | 支持移动端 / PC 端设备绑定，限制单个账号绑定设备数量 | 1 | 项 |
| 62 |  | 权限控制 | 权限设置 | 对文件夹、文件设置独立访问权限（预览、编辑、分享等） | 1 | 项 |
| 63 |  |  | 维度分配 | 基于组织架构、角色、用户组等维度分配权限 | 1 | 项 |
| 64 |  | 水印管理 | 水印设置 | 支持文档编辑、预览、下载水印副本设置 | 1 | 项 |
| 65 |  | 回收站机制 | 数据恢复 | 用户删除文件进入个人回收站，管理员可从系统级回收站恢复或永久删除 | 1 | 项 |
| 66 |  | 角色管理 | 分权管理 | 支持多角色管理（文档管理员、安全管理员等） | 1 | 项 |
| 67 |  | 敏感信息识别 | 自动检测 | 集成内容识别引擎，自动扫描身份证号、银行卡号等敏感信息，按规则告警或隔离 | 1 | 项 |
| 68 | 内容审核软件 | 规则管理 | 敏感词库 | 支持自定义敏感词库与正则表达式规则，导入 / 导出词库模板 | 1 | 项 |
| 69 |  |  | 双重检查 | 基于文件名和文件内容的双重敏感检查，支持文档、图片、音视频 | 1 | 项 |
| 70 |  | 违规处理 | 自动拦截 | 违规内容自动拦截并转入隔离区，仅管理员或审核人员可处理 | 1 | 项 |
| 71 |  |  | 人工处理 | 支持对隔离文件进行人工检查、放行、删除或下载分析 | 1 | 项 |
| 72 |  | 自动审核 | 内容识别 | 支持对文本、图像、视频内容进行违规信息识别 | 1 | 项 |
| 73 |  | 人工审核工作流 | 流程管理 | 构建人工审核工作流，支持任务分配、多人复核、会签机制 | 1 | 项 |
| 74 |  | 审核规则配置 | 自定义 | 支持审核规则自定义（关键词、正则等），规则分组管理 | 1 | 项 |
| 75 |  | 审核追溯 | 记录管理 | 完整记录审核过程，支持历史追溯与责任定位 | 1 | 项 |
| 76 | 内容协作软件 | 空间管理 | 三级空间 | 支持企业、部门、个人三级空间管理，自定义文件夹结构 | 1 | 项 |
| 77 |  | 外发共享 | 权限控制 | 支持文件 / 文件夹外发共享，设置提取密码、有效期、下载次数等 | 1 | 项 |
| 78 |  |  | 审批流程 | 支持内部分享流程审批，敏感文件外发需审批 | 1 | 项 |
| 79 |  | 在线编辑 | 文档处理 | 支持主流 Office 文件在线编辑，无需本地安装软件 | 1 | 项 |
| 80 |  | 在线文档 | 轻量级创建 | 支持轻量级在线文档创建，自动保存，支持文字、图片、表格等元素 | 1 | 项 |
| 81 |  | 消息通知 | 规则配置 | 为文件夹或项目配置消息规则，触发上传、修改等操作通知 | 1 | 项 |
| 82 |  | 操作日志 | 外部用户 | 记录外部用户操作日志（查看、下载、转发），过程可追溯 | 1 | 项 |
| 83 | 内容管理软件 | PC 端管理 | 多端支持 | 支持 PC 端管理与移动端浏览，文件变更实时同步 | 1 | 项 |
| 84 |  | 上传功能 | 操作方式 | 支持拖拽上传、批量上传，保留目录结构 | 1 | 项 |
| 85 |  |  | 秒传机制 | 基于文件哈希值比对，相同内容无需重复上传 | 1 | 项 |
| 86 |  | 下载功能 | 批量处理 | 支持批量打包下载，自动压缩 | 1 | 项 |
| 87 |  | 标签管理 | 分类检索 | 支持添加自定义标签，基于标签快速筛选 | 1 | 项 |
| 88 |  | 检索功能 | 多维度查询 | 支持全文检索（含 OCR）、属性检索、标签检索及多条件组合查询 | 1 | 项 |
| 89 |  | 权限控制 | 细粒度管理 | 基于角色、组织等维度配置权限（查看、编辑、下载等） | 1 | 项 |
| 90 |  | 视图切换 | 浏览优化 | 支持缩略图视图与列表视图切换，直接显示文件预览缩略图 | 1 | 项 |
| 91 |  | 大文件处理 | 分片上传 | 支持大文件分片上传，设置分片大小 | 1 | 项 |
| 92 |  | 二维码分享 | 便捷分享 | 生成文件 / 文件夹二维码，设置有效期、访问密码 | 1 | 项 |
| 93 |  | 回收站机制 | 数据安全 | 支持按删除时间、原路径等条件检索恢复 | 1 | 项 |
| 94 |  | 统计报表 | 数据分析 | 统计空间存储、活跃度等指标，生成增长趋势图、热门文件排行等 | 1 | 项 |
| 95 |  | 内容推荐 | 智能推荐 | 基于用户角色、行为推荐类似内容或热门文件 | 1 | 项 |
| 96 |  | 新手引导 | 运营支持 | 新用户首次登录自动弹出操作引导 | 1 | 项 |
| 97 |  | 成就激励 | 运营支持 | 提供操作成就提示，提升用户成就感 | 1 | 项 |
| 98 | 内容策略软件 | 基础策略 | 空间与上传 | 支持个人空间、上传数量与文件大小等基础策略配置 | 1 | 项 |
| 99 |  | 版本策略 | 协作管理 | 支持在线协作文件的版本维护与数量限制 | 1 | 项 |
| 100 |  | 水印策略 | 安全控制 | 屏幕预览水印、下载副本水印（可见 / 不可见） | 1 | 项 |
| 101 |  | 安全域 | 访问控制 | 指定 IP 设备可访问特定文件夹，叠加原有权限 | 1 | 项 |
| 102 |  | 流程策略 | 操作规范 | 配置内容库下文件操作的流程控制策略 | 1 | 项 |
| 103 |  | 生命周期策略 | 自动管理 | 定义内容生命周期规则（如发布满 2 年自动归档） | 1 | 项 |
| 104 |  | 自动提醒 | 时效管理 | 如文件发布满 1 年未更新，自动提醒责任人确认有效性 | 1 | 项 |
| 105 |  | 自动归档 / 清理 | 数据整理 | 如草稿状态超过 30 天未修改，自动归档至历史库 | 1 | 项 |
| 106 |  | 自动推荐 | 知识共享 | 如文件被 5 人以上查看，自动推荐给同部门其他成员 | 1 | 项 |
| 107 | 内容构建软件 | 表单控件 | 类型支持 | 支持基础、高级、系统、布局类表单控件 | 1 | 项 |
| 108 |  |  | 引擎与视图 | 支持表单引擎、表单 / 视图新建与查询 | 1 | 项 |
| 109 |  | 流程设计 | 可视化 | 支持全流程可视化设计，流程监控，表单与流程集成 | 1 | 项 |
| 110 |  | 节点配置 | 场景支持 | 支持节点状态、按钮、阶段配置，顺序办、并联办等办理模式 | 1 | 项 |
| 111 |  | 审批方式 | 多样化 | 支持单人审、会签、委派等审批方式，撤回、退回等业务场景 | 1 | 项 |
| 112 |  | 流程驱动 | 文件操作 | 通过流程审批控制文件新增、更新、删除、外发等操作 | 1 | 项 |
| 113 | 非结构化数据报表管理软件 | 个人文档查询 | 多条件组合 | 支持本人上传文档清单查询，按标签、类型、时间等条件组合 | 1 | 项 |
| 114 |  | 空间使用统计 | 多维度 | 支持个人、组织、企业空间使用量统计（已用 / 限额 / 文件数量） | 1 | 项 |
| 115 |  | 文件类型统计 | 可视化 | 按文件类型统计上传比例，生成可视化图表 | 1 | 项 |
| 116 |  | 审核通过率 | 运维报表 | 统计各类文件的审核通过率、驳回率 | 1 | 项 |
| 117 |  | 运维统计 | 活跃度分析 | 活动用户统计图、客户端在线统计，用户活跃度分析 | 1 | 项 |
| 118 |  | 内容热度 | 价值评估 | 基于查看、下载、分享生成热门文件榜、高贡献内容榜 | 1 | 项 |
| 119 |  | 用户贡献度 | 统计分析 | 统计用户上传量、被引用次数等，生成内容贡献排行榜 | 1 | 项 |
| 120 |  | 内容复用率 | 资产识别 | 统计文件被共享、外发次数，识别高价值资产 | 1 | 项 |
| 121 |  | 异常行为预警 | 安全合规 | 高频下载、批量删除等异常行为预警报表 | 1 | 项 |
| 122 | AI 内容智能软件 | 文档内容抽取 | 信息提取 | 从 PDF、Word、TXT 等文档中自动提取标题、日期、关键词等关键信息 | 1 | 项 |
| 123 |  | 文档概要生成 | 智能摘要 | 对长篇文档生成简洁摘要，支持多长度配置（一句话 / 段落摘要） | 1 | 项 |
| 124 |  | OCR 文字识别 | 图像转换 | 对扫描图片、拍照文档等进行文字识别，生成全文内容 | 1 | 项 |
| 125 |  | 语音识别 | 音频处理 | 支持音频文件或实时语音流转换为文本，适用于会议记录等场景 | 1 | 项 |
| 126 |  | 知识检索 | 智能查询 | 支持关键词检索、模糊匹配，减少信息查找成本 | 1 | 项 |
| 127 | 低代码开发软件 | 表单设计 | 页面创建 | 支持表单页面新建，定义字段与布局，多种字段类型 | 1 | 项 |
| 128 |  | 流程表单 | 集成设计 | 支持流程表单与流程的设计、发布 | 1 | 项 |
| 129 |  | 审批配置 | 人员与通知 | 配置审批人（用户、角色等）与流程通知机制 | 1 | 项 |
| 130 |  | 页面管理 | 操作支持 | 支持页面新建、编辑、删除与设计 | 1 | 项 |
| 131 |  | 组件支持 | 多样化 | 支持应用组件、表单组件，自定义上传组件 | 1 | 项 |
| 132 |  | 工作台配置 | 可视化 | 提供布局、基础、轮播等组件，构建数据可视化门户 | 1 | 项 |
| 133 | 应用集成软件 | 应用构建 | 拖拽配置 | 支持通过拖拽和配置预定义组件创建完整业务应用 | 1 | 项 |
| 134 |  |  | 组件组合 | 包含表单、流程、报表、图表、自定义页等组件 | 1 | 项 |
| 135 |  | 功能实现 | 多场景 | 支持表单处理、数据查询、工作流管理等功能 | 1 | 项 |
| 136 |  | 表单组件 | 输入支持 | 多种输入类型（文本框、下拉选择等），条件逻辑、验证规则配置 | 1 | 项 |
| 137 |  | 流程组件 | 审批管理 | 设计业务审批流程，自动化任务分配、状态跟踪 | 1 | 项 |
| 138 |  | 报表与图表组件 | 可视化分析 | 集成多种数据可视化工具，支持实时更新 | 1 | 项 |
| 139 |  | 自定义页组件 | 个性化设计 | 自由设计页面布局，添加多媒体元素 | 1 | 项 |
| 140 |  | 集成组件 | 功能扩展 | 支持第三方服务集成（邮件、短信、支付接口等） | 1 | 项 |
| 141 |  | 实时预览 | 效果查看 | 设计过程中随时查看应用实际效果 | 1 | 项 |
| 142 |  | 一键发布 | 部署支持 | 打包下载应用，部署到生产环境 | 1 | 项 |
| 143 | 流程引擎软件 | 流程表单中心 | 表单管理 | 在线表单管理，支持通用表单定义、版本管理、预览、复制 | 1 | 项 |
| 144 |  |  | 分类配置 | 配置业务分类，实现流程分类动态化配置 | 1 | 项 |
| 145 |  |  | 分类操作 | 支持表单分类的新增、修改、查询、删除，多级分类展示 | 1 | 项 |
| 146 |  |  | 表单设计 | 可视化配置，自定义字段拖拽，所见即所得 | 1 | 项 |
| 147 |  | 流程配置中心 | 流程设计 | 支持流程设计、监控，表单与流程集成，对接外部系统 | 1 | 项 |
| 148 |  |  | 节点配置 | 支持节点状态、按钮、阶段配置，顺序办、并联办等模式 | 1 | 项 |
| 149 |  |  | 可视化设计 | 基于可视化流程设计器，支持多实例、服务任务等场景 | 1 | 项 |
| 150 |  |  | 审批方式 | 支持单人办理、会签等方式，多种处理场景 | 1 | 项 |
| 151 |  |  | 审批人获取 | 从用户、角色、组织机构等多种方式获取审批人 | 1 | 项 |
| 152 |  |  | 综合服务 | 支持子流程、流程自动化、流程期限等综合服务配置 | 1 | 项 |
| 153 |  |  | 规则库管理 | 基于表单字段，支持流程规则管理，自动审批等操作 | 1 | 项 |
| 154 |  |  | 模板配置 | 保存工作流模板，提升配置效率，维护管理模板 | 1 | 项 |
| 155 |  | 流程公共配置 | 平台配置 | 支持多平台配置，不同平台不同工作流，流程来源管理 | 1 | 项 |
| 156 |  |  | 按钮配置 | 工作流节点操作按钮自定义配置 | 1 | 项 |
| 157 |  |  | 状态配置 | 工作流节点状态自定义配置 | 1 | 项 |
| 158 |  |  | 阶段配置 | 工作流节点阶段自定义配置 | 1 | 项 |
| 159 |  | 流程中心 | 工单池 | 已创建工单信息查询，支持多维度查询，全生命周期查看 | 1 | 项 |
| 160 |  |  | 我创建的工单 | 发起流程监控，全生命周期查看、关闭等操作 | 1 | 项 |
| 161 |  |  | 我待办的工单 | 定时提醒待办工单，处理、退回、催办等操作，支持草稿管理 | 1 | 项 |
| 162 |  |  | 我参与的工单 | 参与流程监控，详情查看、终止、回退等操作 | 1 | 项 |
| 163 | 搜索引擎软件 | 全文检索 | 匹配方式 | 支持文件全文检索，模糊匹配，提升准确率 | 1 | 项 |
| 164 |  | 附件解析 | 格式支持 | 自动解析 PDF、Word、Excel 等常见附件内容，纳入检索范围 | 1 | 项 |
| 165 |  | 日志管理 | 记录类型 | 完整记录操作日志、查询日志、错误日志 | 1 | 项 |
| 166 |  | 摘要展示 | 信息呈现 | 支持文件摘要列表展示（标题、内容、摘要等） | 1 | 项 |
| 167 |  | 行为分析 | 统计报表 | 记录用户搜索行为，生成热词榜、高频查询分析报表 | 1 | 项 |
| 168 | 开发者中心软件 | 申请空间 | 创建方式 | 支持根据订单创建和自行创建数据工作空间 | 1 | 项 |
| 169 |  |  | 权限验证 | 验证申请人信息，检查空间使用权限和数量限制 | 1 | 项 |
| 170 |  | 空间成员管理 | 成员添加 | 管理员申请添加成员或账号申请进入空间，需审批 | 1 | 项 |
| 171 |  | 空间功能权限管理 | 权限分配 | 为空间成员角色分配数据资源操作权限 | 1 | 项 |
| 172 |  | 开发工具申请 | 工具类型 | 提供数据集、数据接口等五类数据产品的开发工具申请 | 1 | 项 |
| 173 |  | 申请审批授权 | 审批流程 | 平台运营方审批开发工具申请，通过后授权 | 1 | 项 |
| 174 |  | 监控管理 | 问题定位 | 查看前端服务依赖关系，定位后端服务、主机、数据库问题 | 1 | 项 |
| 175 | 扩展集成软件 | 组件提供 | 基础组件 | 提供按钮、输入框、下拉列表、图表等基础组件 | 1 | 项 |
| 176 |  |  | 高级组件 | 提供高级工作台组件集合，搭建企业级工作台 | 1 | 项 |
| 177 |  | 页面组件 | 网页构建 | 提供多样化页面组件，构建网页结构与功能 | 1 | 项 |
| 178 |  | 统计图表 | 可视化支持 | 支持构建柱状图、饼图、折线图等统计图表 | 1 | 项 |
| 179 | 数据引擎管理软件 | 数据源管理 | 类型支持 | 管理 Oracle、MySQL 等多种数据源，注册、测试连通性，卡片 / 列表展示 | 1 | 项 |
| 180 |  | 元数据采集 | 采集方式 | 手动 / 自动采集数据源中数据表的字段、索引等信息 | 1 | 项 |
| 181 |  | 数据表管理 | 信息查阅 | 统一查阅数据表字段和索引信息，支持数据预览、临时查询 | 1 | 项 |
| 182 |  | 离线开发 | 编排模式 | 可视化编排实现离线数据开发，支持多种计算分析因子和流程控制因子 | 1 | 项 |
| 183 |  | 实时开发 | 任务开发 | 可视化编排实现实时任务开发，边开发边测试，需提供系统截图证明材料 | 1 | 项 |
| 184 |  | 集群监控 | 运行状态 | 查看 master、worker 节点及离线、实时任务执行情况 | 1 | 项 |
| 185 |  | Yarn 集群概览 | 资源监控 | 查看 Hadoop 资源使用情况（集群、节点、调度程序指标） | 1 | 项 |
| 186 |  | SeaTunnel 集群概览 | 任务监控 | 查看 Seatunnel 任务节点、任务运行情况 | 1 | 项 |
| 187 |  | UDF 管理 | 函数管理 | 管理上传的 FlinkUDF 函数信息 | 1 | 项 |
| 188 |  | 以图搜图 | 图片检索 | 在指定图库中搜索相同或相似图片，适用于商品推荐等场景 | 1 | 项 |
| 189 |  | 实时任务运维 | 实例管理 | 展示实时同步任务实例信息，支持日志查看、任务停止等运维操作 | 1 | 项 |
| 190 | 知识管理软件 | 知识上传 | 方式支持 | 支持 Office 等文件在线创建、拖拽上传、文件夹上传，秒传、批量打包下载 | 1 | 项 |
| 191 |  |  | 本地支持 | 支持本地文件上传、拖拽上传、文件夹上传发布为知识，秒传 | 1 | 项 |
| 192 |  | 预览功能 | 格式支持 | 支持多格式在线预览（Office、PDF、音视频等），收藏、分享 | 1 | 项 |
| 193 |  | 版本管理 | 历史追溯 | 支持可编辑文件的历史版本预览与恢复 | 1 | 项 |
| 194 |  | 附件操作 | 便捷处理 | 支持附件预览与下载 | 1 | 项 |
| 195 |  | 共享功能 | 内外支持 | 支持内部共享与外发链接，无账号外部访问 | 1 | 项 |
| 196 |  | 有效期管理 | 自动提醒 | 设置知识有效期，到期前自动提醒更新或归档，追踪版本变更 | 1 | 项 |
| 197 |  | 动态展示 | 数据可视化 | 动态面板展示文件夹查询情况与最近上传文件 | 1 | 项 |
| 198 |  | 行为记录 | 统计分析 | 记录用户创建、编辑等行为，生成上传贡献排行榜 | 1 | 项 |
| 199 |  | 知识应用 | 扩展功能 | 支持二次扩展 “知识 + 问答” 功能，记录知识被关联、下载次数 | 1 | 项 |
| 200 |  |  | 问答闭环 | 用户可对知识提问，作者或专家回答，形成 “知识 + 问答” 闭环 | 1 | 项 |
| 201 | 知识构建软件 | 标签管理 | 分类检索 | 为知识添加多个标签，点击标签快速定位相关知识 | 1 | 项 |
| 202 |  | 文档导出 | 下载支持 | 支持部分在线文档导出，附件下载与批量打包下载 | 1 | 项 |
| 203 |  | 目录展示 | 结构清晰 | 支持知识目录展示，通过分类快速查找知识 | 1 | 项 |
| 204 |  | 置顶管理 | 重要性标识 | 支持个人、部门、企业文件的置顶与取消置顶 | 1 | 项 |
| 205 |  | 视图管理 | 多样化展示 | 创建多个业务视角的知识展示视图，支持列表、大图标等视图模式 | 1 | 项 |
| 206 | 文档云软件 | 多端访问 | 登录方式 | 支持 PC 端和移动端访问，账号密码、手机验证码登录 | 1 | 项 |
| 207 |  | 在线预览 | 格式支持 | 支持 Office、图片、音频、视频等格式文件在线预览 | 1 | 项 |
| 208 |  | 在线编辑 | 实时保存 | 支持 Office 文档在线编辑，编辑记录自动保存 | 1 | 项 |
| 209 |  | 版本管理 | 历史操作 | 支持历史版本查看、下载、删除、预览 | 1 | 项 |
| 210 |  | 权限细分 | 精细控制 | 支持文件权限细分（下载、置顶、分享等），按组织 / 岗位等授权 | 1 | 项 |
| 211 |  | 内部共享 | 权限设置 | 支持内部指定范围分享，设置分享权限与有效期 | 1 | 项 |
| 212 |  | 外链分享 | 外部访问 | 支持外链分享，控制访问权限、有效期等，支持二维码分享 | 1 | 项 |
| 213 |  | 检索功能 | 多方式查询 | 支持文件名称、内容、标签搜索，精确 / 模糊搜索 | 1 | 项 |
| 214 |  | 传输与下载 | 效率提升 | 支持加密传输、分片上传、拖拽上传、批量打包下载 | 1 | 项 |
| 215 |  | 设备绑定 | 安全控制 | 支持设备绑定数量限制，管理员可查看、绑定、解绑设备 | 1 | 项 |
| 216 |  | 消息通知 | 策略配置 | 支持消息通知策略配置，触发上传、下载等行为通知 | 1 | 项 |
| 217 |  | 水印策略 | 安全设置 | 支持按目录设置水印策略，文件设置水印 | 1 | 项 |
| 218 |  | 文控流程 | 审批管理 | 支持文件内部分享触发审批流，审批通过后执行 | 1 | 项 |
| 219 | 文件安全交换软件 | 存储采集 | 方式支持 | 支持从本地存储、FTP、FastDFS 等多种存储方式采集和迁移文件 | 1 | 项 |
| 220 |  | 任务配置 | 自动化处理 | 支持配置定时采集任务，自动执行文件同步与迁移，监控状态、异常告警 | 1 | 项 |
| 221 |  | 采集展示 | 统计信息 | 展示采集总量、成功率、文件大小等信息，支持失败任务 / 文件重启 | 1 | 项 |
| 222 |  | 迁移功能 | 跨介质 | 实现不同存储方式间的文件迁移，记录迁移历史 | 1 | 项 |
| 223 |  | 异常告警 | 通知方式 | 支持采集异常告警通知，通过站内信、企业微信等提醒 | 1 | 项 |
| 224 |  | 传输机制 | 稳定性保障 | 支持文件分片传输、断点续传和上传重传机制 | 1 | 项 |
| 225 |  | 日志记录 | 详细信息 | 记录每次采集的任务时间、处理文件列表、错误信息 | 1 | 项 |
| 226 | 质量体系文件管理软件 | 流程审批管理 | 流程查看 | 支持 “我申请的” 和 “我参与的” 流程查看 | 1 | 项 |
| 227 |  | 文件分类管理 | 结构清晰 | 按质量手册、作业指导书等建立多级目录，结构化存储与统一编码 | 1 | 项 |
| 228 |  | 审批流程管理 | 电子化流转 | 内置标准化审批流，支持文件编制、审核、批准、发布全流程电子化 | 1 | 项 |
| 229 |  | 权限与安全控制 | 精细管理 | 基于角色、部门等设置文件访问、编辑等权限，支持水印安全策略 | 1 | 项 |
| 230 | 运维管理软件 | 系统看板 | 可视化监控 | 图形化监控服务器资源、网络情况、应用服务健康状况 | 1 | 项 |
| 231 |  | 预警配置 | 自定义策略 | 按条件配置运行类型自定义预警策略与动作 | 1 | 项 |
| 232 |  | 健康检测 | 脚本支持 | 通过自定义脚本规则进行系统健康检测 | 1 | 项 |
| 233 |  | 业务预警 | 实时防控 | 对用户下载 / 删除操作和应用服务进行实时预警防控 | 1 | 项 |
| 234 |  | 业务统计 | 多维度分析 | 外发共享统计、文档数据量、文件夹统计到期提醒等 | 1 | 项 |
| 235 |  | 日志监控 | 数据安全 | 支持大数据量数据表、文档操作日志等监控功能 | 1 | 项 |
| 236 |  | 用户体验监控 | 性能优化 | 采集用户端文件加载时间、编辑延迟等指标 | 1 | 项 |
| 237 |  | 用户反馈入口 | 体验改进 | 嵌入 “意见反馈” 按钮，收集用户建议，形成改进闭环 | 1 | 项 |
| 238 | 档案一体化软件 | 个人中心 | 首页 | 展示档案各环节数据统计报表，可自定义配置 | 1 | 项 |
| 239 |  |  | 我的待办 | 记录并办理待办事项 | 1 | 项 |
| 240 |  |  | 我的收藏 | 记录关注的档案，可借阅利用 | 1 | 项 |
| 241 |  |  | 浏览足迹 | 记录浏览历史，支持清除功能 | 1 | 项 |
| 242 |  |  | 消息通知 | 记录需关注的消息，点击跳转处理 | 1 | 项 |
| 243 |  | 档案收集 | 文件收集 | 在线收集前置系统电子文件数据 | 1 | 项 |
| 244 |  |  | 文件处置 | 对解析入库电子文件二次整理（录入、调整等），移交档案管理员 | 1 | 项 |
| 245 |  |  | 审核归档 | 接收提交归档的电子文件，办理接收手续 | 1 | 项 |
| 246 |  |  | 数字化成果导入 | 导入本单位数字化成果（目录数据、全文挂接） | 1 | 项 |
| 247 |  |  | 电子档案收集 | 导入电子档案信息包 | 1 | 项 |
| 248 |  |  | 收集整理 | 对收集的数字化成果、电子档案进行整理 | 1 | 项 |
| 249 |  |  | 智能归档策略 | 利用 AI 技术自动对文件分类归档 | 1 | 项 |
| 250 |  | 档案管理 | 档案整理 | 对各部门提交的档案进行管理（退回、新增、编号等操作） | 1 | 项 |
| 251 |  |  | 档案盒管理 | 电子化装盒过程，提供装盒、拆盒等功能 | 1 | 项 |
| 252 |  |  | 全宗卷管理 | 维护本单位全宗卷信息 | 1 | 项 |
| 253 |  |  | 档案入库 | 对已整理档案进行入库登记 | 1 | 项 |
| 254 |  |  | 回收站 | 还原误删除档案或清空回收站 | 1 | 项 |
| 255 |  |  | 划控鉴定 | 对非涉密档案进行开放鉴定，支持工作流 | 1 | 项 |
| 256 |  |  | 密级鉴定 | 对文件密级进行改变（降解密），支持工作流 | 1 | 项 |
| 257 |  |  | 处置鉴定 | 对文件进行移交、续存、销毁鉴定，支持工作流 | 1 | 项 |
| 258 |  | 档案移交 | 档案移交 | 将满足年限的档案移交至档案馆，支持在线 / 离线方式 | 1 | 项 |
| 259 |  |  | 档案接收 | 对立档单位提交的电子档案进行在线 / 离线接收、审批 | 1 | 项 |
| 260 |  | 档案利用 | 利用申请 | 向外单位借阅档案时发送借阅申请 | 1 | 项 |
| 261 |  |  | 利用审核 | 对本单位内部借阅和外单位借阅申请进行审批 | 1 | 项 |
| 262 |  |  | 利用管理 | 对利用登记单进行办结、满意度评价 | 1 | 项 |
| 263 |  | 库房管理 | 库房信息维护 | 维护库房、分区、密集架等信息，管理档案实体离位情况 | 1 | 项 |
| 264 |  |  | 档案上架 | 条目上架、档案盒上架，支持 RFID 扫码上架 | 1 | 项 |
| 265 |  |  | 档案盘点 | 借助 RFID 等设备进行档案盘点，生成报告 | 1 | 项 |
| 266 |  |  | 保管状况管理 | 登记实体档案保管状况，明确修复方案 | 1 | 项 |
| 267 |  |  | 温湿度管理 | 登记库房每日温湿度监测结果 | 1 | 项 |
| 268 |  |  | 人员出入库登记 | 登记出入库人员信息 | 1 | 项 |
| 269 |  |  | 库房安全检查登记 | 登记库房安全检查结果 | 1 | 项 |
| 270 |  |  | 设备检查登记 | 登记库房设备检查结果 | 1 | 项 |
| 271 |  | 档案查询 | 一站式检索 | 跨档案类型模糊检索，支持目录、全文 | 1 | 项 |
| 272 |  |  | 语音检索 | 语音输入实现搜索 | 1 | 项 |
| 273 |  |  | 全文检索 | 对已 OCR 档案原文进行关键字检索，定位原文位置 | 1 | 项 |
| 274 |  |  | 基本检索 | 按预设条件对选择的档案类型查询 | 1 | 项 |
| 275 |  |  | 高级检索 | 自定义条件对选择的档案类型查询 | 1 | 项 |
| 276 |  |  | 专题检索 | 提供专题检索及浏览功能 | 1 | 项 |
| 277 |  | 业务指导 | 档案标注 | 对整理不合格的档案记录进行标记，填写指导意见 | 1 | 项 |
| 278 |  |  | 档案指导 | 记录对各单位的档案业务指导情况 | 1 | 项 |
| 279 |  |  | 指导意见 | 查阅指导意见并按要求调整 | 1 | 项 |
| 280 |  | 网上年检 | 年检通知发送 | 给指导单位发送年检通知 | 1 | 项 |
| 281 |  |  | 年检通知接收 | 接收查阅档案局下发的年检通知 | 1 | 项 |
| 282 |  |  | 申请材料上报 | 填报并提交年检申请材料 | 1 | 项 |
| 283 |  |  | 申请材料接收 | 审核各单位提交的申报材料 | 1 | 项 |
| 284 |  | 统计分析 | 档案统计 | 从收集、管理等环节统计档案数据，支持多种展示模式 | 1 | 项 |
| 285 |  |  | 统计年报 | 依据制度生成档案室基本情况表，支持打印、下载 | 1 | 项 |
| 286 |  | 档案设置 | 立档单位配置 | 维护各立档单位全宗信息，关联组织，批量导入 | 1 | 项 |
| 287 |  |  | 归档范围配置 | 创建各门类归档范围（分类、期限等设置） | 1 | 项 |
| 288 |  |  | 元数据规范 | 依据标准维护文书、照片等类别的元数据元素及结构 | 1 | 项 |
| 289 |  |  | 档案类型设置 | 设置档案门类、数据字典及业务模块展示形式 | 1 | 项 |
| 290 |  |  | 档案树配置 | 设置档案门类树分类（类型、年度等形式） | 1 | 项 |
| 291 |  |  | 文号责任者配置 | 维护文号责任者对应表，绑定全宗信息 | 1 | 项 |
| 292 |  |  | 检测方案配置 | 设置满足标准的检测方案，按门类不同配置 | 1 | 项 |
| 293 |  | 应用管理 | 编码管理 | 维护各类属性编码，前台下拉框展示，存入编码值 | 1 | 项 |
| 294 |  |  | 格式转换管理 | 配置格式转换策略，查看转换记录 | 1 | 项 |
| 295 |  |  | 报表配置 | 自定义个性化报表（案卷目录等） | 1 | 项 |
| 296 |  |  | 水印管理 | 配置浏览、利用水印，设置位置、透明度等属性 | 1 | 项 |
| 297 |  |  | 存储管理 | 维护存储设备设置、存储层级管理 | 1 | 项 |
| 298 |  |  | 工作流管理 | 自定义工作流，启用 / 停用，内置归档、利用等流程 | 1 | 项 |
| 299 |  | 系统管理 | 组织管理 | 管理组织，可撤销组织（现行改为历史） | 1 | 项 |
| 300 |  |  | 用户管理 | 管理用户基本信息，设置账户生效 / 失效时间，注销 / 冻结用户 | 1 | 项 |
| 301 |  |  | 角色管理 | 管理角色，授予系统资源和用户 | 1 | 项 |
| 302 |  |  | 权限管理 | 设置角色、用户的系统访问权限（资源、数据范围） | 1 | 项 |
| 303 |  |  | 日志管理 | 记录登录、操作日志，警示重点日志信息 | 1 | 项 |
| 304 |  |  | 安全配置 | 配置系统安全性（多用户并发、密码强度等） | 1 | 项 |

3.2城市智能感知展示平台

韶关市城市智能感知展示平台（简称“感知平台”）定位于城市治理智能中枢，整合政务、交通、民生等全域数据，通过动态可视化与AI分析能力，实现城市运行状态实时监测、风险预警、闭环处置及决策支持，助力韶关建设“可知、可感、可治”的智慧城市。

全景可视：融合二/三维GIS与动态组件，直观呈现城市治理核心指标。

智能预警：舆情、事件、风险多级联动，实现5分钟内预警闭环。

精准服务：基于用户画像提供个性化政策推荐与服务。

数据互通：破除11个业务子系统数据孤岛，构建统一数据资产地图。

| 序号 | 功能模块 |  |  |  | 功能描述 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 城市智能感知总览软件 | 动态可视化组件库 | 多类型图表支持 | 组件类型 | 支持折线图（趋势分析）、柱状图（指标对比）、散点图（数据分布）等 | 1 | 项 |
| 2 |  |  |  | 指标展示 | 实时渲染 “交通拥堵指数”“事件解决率”“市民投诉量” 等核心指标，支持按行政区划 / 时间维度下钻分析 | 1 | 项 |
| 3 |  |  |  | 自定义布局 | 提供拖拽式仪表盘，支持按角色（如决策者、部门管理员）配置指标组合，如 “教育局看板” 聚焦学区资源供需指标 | 1 | 项 |
| 4 |  |  | 智能渲染优化 | 动态阈值预警 | 指标超阈值时自动标红闪烁（如拥堵指数 > 80 触发告警） | 1 | 项 |
| 5 |  |  |  | 响应式适配 | 组件自适应 PC 大屏、移动端显示，支持触屏交互缩放 | 1 | 项 |
| 6 |  | 地理信息热力图引擎 | 多源数据叠加 | 三维底图集成 | 基于实景三维地图（如仁化县 463 平方公里底图），叠加政务、交通、民生数据密度分布 | 1 | 项 |
| 7 |  |  |  | 多图层切换 | 支持 “教育资源热力图” 突显学位缺口区域，“医疗资源热力图” 标识服务盲区 | 1 | 项 |
| 8 |  |  | 智能渲染策略 | 动态色温映射 | 通过颜色梯度反映数据强度（红色 = 高投诉密度，蓝色 = 低密度） | 1 | 项 |
| 9 |  |  |  | 时空动态渲染 | 支持按小时 / 日 / 月周期切换热力图，分析 “早晚高峰交通拥堵” 时空演变规律 | 1 | 项 |
| 10 |  | 实时监测看板 | 多维度指标监测 | 数据来源 | 交通拥堵指数从智安感知网平台实时获取，公共服务投诉量对接 12345 工单系统，舆情热度关联舆情分析子系统情感分值 | 1 | 项 |
| 11 |  |  |  | 聚合展示 | 在统一看板展示指标实时变化曲线，支持环比 / 同比分析（如 “今日投诉量较昨日↑30%”） | 1 | 项 |
| 12 |  |  | 智能告警机制 | 阈值联动 | 突发舆情负面情绪占比 > 70% 时，自动标红并推送责任人 | 1 | 项 |
| 13 |  |  |  | 根因定位 | 点击告警指标可下钻至关系洞察软件，追溯事件因果链（如拥堵→施工占道→审批延期） | 1 | 项 |
| 14 |  | 历史回溯分析 | 时空对比分析 | 时间轴拖拽 | 支持对比同一区域不同时期数据（如 2024 年 vs 2025 年 Q3 学区周边拥堵指数） | 1 | 项 |
| 15 |  |  |  | 多图层叠加 | 可同步叠加历史政策时间线（如 “限行政策实施后拥堵指数下降 20%”） | 1 | 项 |
| 16 |  |  | 知识图谱联动 | 根因追溯 | 联动数据治理软件知识图谱，定位指标波动根源（如雨季积水频发→排水管径设计缺陷） | 1 | 项 |
| 17 |  |  |  | 效果评估报告 | 自动生成《政策调整效果分析报告》（如拥堵治理措施投入回报率 ROI=1.5） | 1 | 项 |
| 18 | 风险预警播报软件 | 多源舆情监测引擎 | 全渠道数据采集 | 覆盖平台 | 实时抓取社交媒体（微博 / 抖音）、12345 热线、新闻媒体（如南方日报地方版）、论坛（韶关贴吧）等文本、音视频数据 | 1 | 项 |
| 19 |  |  |  | 边缘计算优化 | 部署轻量化采集终端，通过高通滤波器过滤环境噪声（如雷雨声），聚焦有效舆情信号 | 1 | 项 |
| 20 |  |  | 敏感信息识别 | 风险特征检测 | 基于声纹分析识别异常音频（如人员尖叫、玻璃破碎声），触发实时报警 | 1 | 项 |
| 21 |  |  |  | 隐私保护机制 | 采用非语音内容采集技术（仅分析分贝值），避免侵犯市民隐私 | 1 | 项 |
| 22 |  | 智能分级预警中心 | 风险矩阵模型 | 概率 - 后果评估 | 采用二维模型量化风险等级（红色 > 50% 灾难性后果，蓝色 < 1% 轻微后果） | 1 | 项 |
| 23 |  |  |  | 动态升降级机制 | 实时更新企业事故记录、设备状态等数据，自动调整风险等级（如未完成自动化改造的化工工艺直接标红） | 1 | 项 |
| 24 |  |  | 分级推送策略 | 定向推送 | Ⅰ 级预警（红色）同步推送至市应急指挥中心、街道办及公众 APP / 短信；Ⅲ 级预警（黄色）仅通知责任单位及处置人员 | 1 | 项 |
| 25 |  |  |  | 多模态提醒 | 支持弹窗、短信、方言语音电话（适配老年群体） | 1 | 项 |
| 26 |  | 风险态势预测系统 | 因果链建模 | 关联分析 | 建立交通拥堵指数与事故率、空气质量与工业排放的量化关系模型 | 1 | 项 |
| 27 |  |  |  | 突变点检测 | 通过时间序列分析识别异常（如地下管网压力骤降预示爆管风险） | 1 | 项 |
| 28 |  |  | AI 预测引擎 | 时空预测 | 基于 LSTM 模型预测未来 2 小时高风险区域（如暴雨引发武江区地质灾害概率 > 80%） | 1 | 项 |
| 29 |  |  |  | 资源优化建议 | 结合实时警力分布生成处置方案（如消防车最优路径规划） | 1 | 项 |
| 30 |  | 应急联动指挥平台 | 智能工单调度 | 自动派发 | 根据事件类型 / 地理位置匹配责任部门（如学校周边拥堵自动派单至交警 + 教育局） | 1 | 项 |
| 31 |  |  |  | GIS 轨迹跟踪 | 在三维地图实时展示处置人员位置与进度（参考仁化县实景底图） | 1 | 项 |
| 32 |  |  | 多系统联动 | 预案库调用 | 关联知识管理系统，自动推送历史案例处置流程（如 2024 年暴雨停课预案） | 1 | 项 |
| 33 |  |  |  | 资源协同 | 联动档案系统调取应急物资分布图，标注临时安置点 | 1 | 项 |
| 34 |  | 预警闭环管理模块 | 处置过程监管 | 四态闭环 | 全程跟踪 “预警→派单→处置→核查→回访” 状态，超时自动标红提醒 | 1 | 项 |
| 35 |  |  |  | 满意度回访 | 结案后自动推送评价问卷（短信 / APP），差评触发复核流程 | 1 | 项 |
| 36 |  |  | 效能评估看板 | 多维统计 | 分析预警准确率（≥95%）、响应延迟（≤5 分钟）、重复事件发生率等指标 | 1 | 项 |
| 37 |  |  |  | 热力图定位 | 在 GIS 地图标注高频预警区域（如浈江区工业园事故黑点） | 1 | 项 |
| 38 | 城市智能感知系统管理软件 | 工单自动派发模块 | 智能分派引擎 | 多规则匹配 | 责任区域匹配自动关联事件地理位置与责任部门辖区（如学校周边拥堵→交警 + 教育局）；专业能力匹配根据工单类型（如 “井盖破损”）自动派发至市政设施维修班组（关联技能标签库）；负载均衡动态计算处置人员待办工单量，优先分派给空闲人员（如 A 队员待办 3 单→B 队员待办 1 单） | 1 | 项 |
| 39 |  |  |  | 应急联动触发 | 对 Ⅰ 级预警事件（如暴雨积水）自动跳过排队流程，直派至应急小组并同步通知关联部门 | 1 | 项 |
| 40 |  |  | 派发策略配置 | 自定义规则库 | 支持按事件类型、紧急程度、历史解决率等配置分派逻辑（如 “学区投诉” 优先分派至教育局专员） | 1 | 项 |
| 41 |  |  |  | 多模式派发 | 支持自动派单、抢单（公开工单池）、手动转派三种模式灵活切换 | 1 | 项 |
| 42 |  | 进度跟踪与协同模块 | 全流程状态追踪 | 四态可视化看板 | 实时展示工单状态（待受理→处置中→待核查→已闭环），超时自动标红预警（如处置超 24 小时） | 1 | 项 |
| 43 |  |  |  | GIS 轨迹映射 | 在三维地图（参考仁化县实景底图）标注处置人员实时位置、移动路径及工单完成热力图 | 1 | 项 |
| 44 |  |  | 跨部门协同机制 | 权责图谱联动 | 自动识别复合问题责任权重（如 “学校拥堵”：交警 60%、教育局 30%、城管 10%），生成多部门协同工单 | 1 | 项 |
| 45 |  |  |  | 信息共享池 | 开放部门间工单备注共享（如城管上传占道整治照片→交警同步查看） | 1 | 项 |
| 46 |  |  | 动态调度优化 | 资源智能调配 | 突发大量工单时（如台风灾情），自动计算周边空闲人员并推送增援指令 | 1 | 项 |
| 47 |  |  |  | 预案库调用 | 关联关系洞察软件知识图谱，推送历史案例处置流程（如 2024 年暴雨停水预案） | 1 | 项 |
| 48 |  | 满意度回访与闭环模块 | 智能回访引擎 | AI 语音回访 | 工单结案后 30 分钟内自动外呼市民，通过语义分析识别满意度（关键词 “满意”→5 星；“未解决”→差评） | 1 | 项 |
| 49 |  |  |  | 多通道覆盖 | 支持短信链接评价（含图文上传）、政务 APP 弹窗问卷（嵌入政策解读） | 1 | 项 |
| 50 |  |  | 差评闭环治理 | 人工二次回访 | 对差评工单自动触发人工复核（如 “排水未解决”→市政专员现场回访 + 拍照取证） | 1 | 项 |
| 51 |  |  |  | 整改追踪看板 | 标记 “重复差评问题”（如某路段反复积水），联动数据治理软件生成根因报告 | 1 | 项 |
| 52 |  |  | 效能评估体系 | 多维指标分析 | 统计部门响应时效（平均≤2 小时）、解决率（目标≥95%）、满意度（环比提升率） | 1 | 项 |
| 53 |  |  |  | 热力图定位 | 在 GIS 地图标注高频差评区域（如浈江区工业园扬尘投诉），驱动资源倾斜优化 | 1 | 项 |
| 54 | 城市智能感知数据治理软件 | 数据探查 | 标准数据元素基准 |  | 以标准数据元素为基准，抽样识别元数据，自动生成探查规则 | 1 | 项 |
|  |  |  | 数据现状探查 |  | 探查表的数据量、存储大小、空置率、重复值、唯一值、有效值等现状 | 1 | 项 |
|  |  |  | 可视化报告 |  | 提供可视化探查报告 | 1 | 项 |
|  |  |  | 质量核检规则生成 |  | 根据探查结果自动生成质量核检规则 | 1 | 项 |
|  |  | 数据标准化 | 统一数据字典构建 |  | 构建统一的数据字典 | 1 | 项 |
|  |  |  | 数据映射 |  | 将政务、交通、民生等领域的数据映射至标准化字段，实现跨部门数据融合 | 1 | 项 |
|  |  | 质量检核规则 | 业务数据检核规则配置 |  | 支持配置不同业务数据的检核规则 | 1 | 项 |
|  |  |  | 多维度校验 |  | 以检核规则为引导，完成数据最值校验、码值校验、最值校验、格式校验、关系校验、逻辑校验等多维度校验 | 1 | 项 |
|  |  |  | 单表及跨表校验 |  | 支持单表及跨表的校验 | 1 | 项 |
|  |  |  | 函数及正则表达式检验规则 |  | 支持函数以及正则表达式的检验规则 | 1 | 项 |
|  |  | 质量检核任务 | 任务调度管理和监控 |  | 管理和监控质量检核任务的调度情况 | 1 | 项 |
|  |  |  | 数据质量检核 |  | 根据已配置的质量规则对数据进行质量检核 | 1 | 项 |
|  |  |  | 任务管理功能 |  | 提供任务的调度配置、重置任务、取消任务及查看任务日志等管理功能 | 1 | 项 |
|  |  | 质检核检记录 | 校验结果查看 |  | 查看每周期产生的校验结果，包括规则数、异常数、规则详情等 | 1 | 项 |
|  |  | 综合质量报告 | 数据质量任务运行及整体质量状况展示 |  | 展示数据质量的任务的运行情况及整体质量状况，包括检核数据量、质量检核、问题数数据量、健康指数、质量趋势分析、异常项分布等指标 | 1 | 项 |
|  |  | 问题数据查询 | 问题数据查看与分析 |  | 查看通过质量任务产生的问题数据、查看分析问题原因便于及时采取整改措施 | 1 | 项 |
|  |  |  | 问题数据整改监控 |  | 监控问题数据整改进度及整改信息 | 1 | 项 |
| 69 | 城市智能感知运营软件 | 主题聚类分析引擎 | 多源数据融合分析 | 全渠道覆盖 | 实时接入 12345 热线、社交媒体（微博 / 抖音）、论坛（韶关贴吧）等文本数据，日均处理百万级诉求 | 1 | 项 |
| 70 |  |  |  | 语义深度解析 | 采用 BERTopic 模型（融合 Sentence-BERT 嵌入与 HDBSCAN 聚类），识别隐含语义主题（如 “学区房紧缺” 归因于学位缺口＞1200 个） | 1 | 项 |
| 71 |  |  | 时空热点定位 | GIS 热力图叠加 | 在三维地图（参考仁化县实景底图）标注诉求密度分布（如浈江区医疗投诉集中度↑35%） | 1 | 项 |
| 72 |  |  |  | 趋势预测 | 基于 LSTM 时序模型预测未来 3 个月热点演变（如雨季来临前预判 “道路积水” 投诉量↑50%） | 1 | 项 |
| 73 |  |  | 根因关联挖掘 | 知识图谱联动 | 关联关系洞察软件，追溯复合问题因果链（如 “学校拥堵”= 施工占道 60%+ 家长接送 30%+ 公交短缺 10%） | 1 | 项 |
| 74 |  | 用户画像系统 | 多维度标签体系 | 基础标签 | 身份特征（年龄 / 职业 / 住址）、行为特征（投诉频次 / 政策查询类型） | 1 | 项 |
| 75 |  |  |  | 动态权重更新 | 基于实时行为调整标签权重（如企业连续查询 “技改补贴”→强化 “制造业政策需求” 标签） | 1 | 项 |
| 76 |  |  | 群体智能分群 | 聚类算法优化 | 采用 Sentence-BERT-K-means 算法，将市民划分为高相似群体（如 “学区房家长” 群体规模 2.3 万人，标签重合度＞85%） | 1 | 项 |
| 77 |  |  |  | 风险群体标识 | 自动标记高危群体（如 “慢性病患者”+“医疗投诉↑3 次”→触发卫健部门主动关怀） | 1 | 项 |
| 78 |  | 智能报告生成器 | 多模态报告生成 | 结构化报告 | 自动生成《民生热点专题报告》（如《2025 年 Q3 教育资源缺口分析》），含数据看板（学位缺口热力图）、根因分析、解决建议 | 1 | 项 |
| 79 |  |  |  | 可视化叙事 | 通过动态图表展示诉求趋势（如 “医保结算延迟” 投诉量环比↑20%），支持报告下钻至原始工单 | 1 | 项 |
| 80 |  |  | 策略优化推演 | 政策效果模拟 | 基于历史数据预测政策影响（如 “新增公交线路” 可使学校周边拥堵指数↓15%） | 1 | 项 |
| 81 |  |  |  | 资源调配建议 | 识别高频诉求区域（如武江区养老设施不足），推荐养老服务中心选址（GIS 可达性分析） | 1 | 项 |
| 82 |  | 个性化推荐引擎 | 精准政策推荐 | 企业服务 | 匹配行业标签（如 “制造业”）与政策库（技改补贴 / 人才引进），生成《一站式申报指南》 | 1 | 项 |
| 83 |  |  |  | 市民服务 | 向家长群体推送 “错峰接送路线”“学区政策解读”，向老年人推送 “社区助餐点导航” | 1 | 项 |
| 84 |  |  | 动态反馈优化 | 推荐效果评估 | 统计点击率（≥30%）、转化率（政策申报率↑25%），淘汰低效推荐策略（误推率≤5%） | 1 | 项 |
| 85 |  |  |  | 协同过滤升级 | 融合用户行为与知识图谱（如 “A 企业申领补贴后→推荐同类企业 B”） | 1 | 项 |
| 86 | 城市智能感知关系洞察软件 | 事件溯源分析引擎 | 动态知识图谱构建 | 多源实体融合 | 整合交通传感器（拥堵指数）、气象数据（降雨量）、工单记录（道路施工报备）等，构建 “事件 - 因素 - 主体” 关联网络 | 1 | 项 |
| 87 |  |  |  | 因果权重计算 | 基于事件重叠时长计算因果强度（如 “连续降雨 3 天→道路积水” 权重 = 0.92），量化关联性 | 1 | 项 |
| 88 |  |  | 智能溯源路径生成 | 逆向深度优先搜索（RDFS） | 从问题节点（如 “武江区拥堵”）反向追溯，自动生成多级因果链（施工占道→排水堵塞→规划缺陷） | 1 | 项 |
| 89 |  |  |  | 根因排序算法 | 改良 PageRank 算法评估节点影响力（如 “排水管径不足” 重要性＞“临时施工”），输出 TOP3 根因 | 1 | 项 |
| 90 |  |  | 可视化溯源看板 | 时空图谱渲染 | 在三维 GIS 地图标注事件传播路径（如积水点扩散方向），支持下钻查看关联证据（施工许可证照片 + 气象预警记录） | 1 | 项 |
| 91 |  | 资源智能推荐引擎 | 企业画像匹配 | 动态标签体系 | 基于行业类型（制造业）、规模（中小微）、行为数据（政策查询频次）生成企业画像标签库 | 1 | 项 |
| 92 |  |  |  | 需求语义解析 | NLP 模型解析企业诉求（如 “降低用工成本”），提取关键词（补贴 / 培训 / 税收减免） | 1 | 项 |
| 93 |  |  | 资源策略匹配 | 多维度策略池 | 产业资源匹配产业园位置（莞韶城）、空置率、租金梯度；人才政策关联 “丹霞英才计划” 申报条件与企业需求（如高技能人才占比）；补贴推荐根据历史申报成功率推荐适配政策（如 “技改补贴” 成功率＞80%） | 1 | 项 |
| 94 |  |  |  | 一站式指南生成 | 自动输出《资源匹配报告》（含申报链接、材料清单、审批时效） | 1 | 项 |
| 95 |  | 事件关联分析引擎 | 复合事件关联挖掘 | 因果网络建模 | 构建 “投诉 - 环境 - 规划” 关系网（如雨季积水投诉↑50% → 下水道堵塞率＞80% → 管径设计不符标准） | 1 | 项 |
| 96 |  |  |  | 关联强度热力图 | 在 GIS 地图叠加关联因子密度（如 “学校拥堵” 区域中施工点位与投诉量的空间相关性） | 1 | 项 |
| 97 |  |  | 治理策略推演 | 策略效果模拟 | 基于历史数据预测措施影响（如 “拓宽排水管径” 可使积水投诉下降 60%） | 1 | 项 |
| 98 |  |  |  | 规划缺陷报告 | 自动生成《城市规划整改建议书》（如 “浈江区管径需从 Φ500mm 扩容至 Φ800mm”） | 1 | 项 |
| 99 |  | 跨部门协同中枢 | 权责智能分派 | 责任权重计算 | 基于知识图谱解析复合问题责任占比（如 “学校拥堵”：交警 60%、教育局 30%、城管 10%） | 1 | 项 |
| 100 |  |  |  | 工单自动拆分 | 按权重生成子工单并分派（交警疏导车流 + 教育局错峰放学 + 城管清理占道摊贩） | 1 | 项 |
| 101 |  |  | 协同处置闭环 | 四共机制落地 | 信息共通共享整治进展（如交警上传疏导视频，教育局同步错峰方案）；执法共联多部门联合突击检查（如夜查渣土车违规倾倒） | 1 | 项 |
| 102 |  |  |  | 效能量化看板 | 统计部门响应延迟（≤1 小时）、协同解决率（目标≥95%），驱动绩效考核 | 1 | 项 |
| 103 | 城市智能感知舆情分析软件 | 多源热点发现引擎 | 全渠道数据采集 | 覆盖平台 | 实时抓取社交媒体（微博 / 抖音）、12345 热线、新闻媒体、论坛（韶关贴吧）等文本、音视频数据，日均处理百万级信息流 | 1 | 项 |
| 104 |  |  |  | 智能去噪 | 基于规则库（广告 / 诈骗关键词）与 AI 模型（文本相似度＞90% 自动去重），过滤无效信息，提升数据信噪比 | 1 | 项 |
| 105 |  |  | 动态主题聚类 | LDA+DBSTREAM 算法 | 实时聚类相似话题（如 “学区房紧缺” 归因于学位缺口＞1200 个），生成热点事件标签；自动识别新兴话题（如 “暴雨停课通知”），标记传播上升期（1 小时内声量↑200%→高危预警） | 1 | 项 |
| 106 |  |  |  | GIS 热力图定位 | 在三维地图标注舆情地域密度（如浈江区医疗投诉集中度↑35%） | 1 | 项 |
| 107 |  | 情感量化与矛盾定位系统 | 多模态情感分析 | 文本情感 | 基于 BERT 模型分析市民诉求情感倾向（负面占比＞70% 自动升危），输出六元情绪分布（愤怒 / 焦虑 / 中立等） | 1 | 项 |
| 108 |  |  |  | 音视频情感 | 通过声纹频谱分析（音调突升→情绪激烈）与图像 OCR 识别（标语内容→矛盾焦点），补充文本分析盲区 | 1 | 项 |
| 109 |  |  | 矛盾点智能标注 | 关键词萃取 | 采用 YAKE 算法提取高频矛盾词（如 “学位缺口”“医保延迟”），生成矛盾雷达图 | 1 | 项 |
| 110 |  |  |  | 根因关联 | 联动关系洞察软件，追溯矛盾因果链（如 “医保延迟”→系统对接效率低→财政拨款不足） | 1 | 项 |
| 111 |  | 传播溯源追踪系统 | 传播路径可视化 | 关键节点识别 | 通过 PageRank 算法计算节点影响力（如本地大 V “韶关生活圈” 转发权重 = 0.92），标记引爆点 | 1 | 项 |
| 112 |  |  |  | 扩散热力图 | 在 GIS 地图动态渲染传播轨迹（如谣言从武江区→浈江区→全市扩散） | 1 | 项 |
| 113 |  |  | 影响力评估与干预 | KOL 分级管理 | 按粉丝量、转发量划分影响力等级（Ⅰ 级＞100 万粉丝），定向推送辟谣信息 | 1 | 项 |
| 114 |  |  |  | 传播预测 | 基于 SEIR 传染病模型推演传播趋势（如预测 48 小时内负面舆情覆盖率将达 80%） | 1 | 项 |
| 115 |  | 智能应对策略库 | 策略智能匹配 | 规则引擎驱动 | 根据事件属性匹配应对模板，如虚假信息扩散推荐澄清声明 + 法律追责，话术模板为 “经核查，网传 XX 信息不实... 已启动法律程序” | 1 | 项 |
| 116 |  |  | 效果量化评估 | 动态调优机制 | 监测策略实施后 72 小时内负面声量下降率（目标≥90%），未达标则触发策略升级 | 1 | 项 |
| 117 |  |  |  | 知识库沉淀 | 将成功案例（如 “暴雨停课舆情 3 小时平息”）存入策略库，供类似场景复用 | 1 | 项 |
| 118 | 城市智能感知标签管理软件 | 标签价值评估引擎 | 多维度评估体系 | 使用频率分析 | 统计标签被调用次数（如日 / 月均调用量），识别高频标签（如 “学区资源紧缺” 日均调用＞500 次）与沉默标签（半年零调用） | 1 | 项 |
| 119 |  |  |  | 问题解决率关联 | 计算标签关联工单的解决率（如 “井盖破损” 标签关联工单解决率＞95%→高价值标签），定位低效标签（解决率＜60%→触发优化预警） | 1 | 项 |
| 120 |  |  |  | 资源消耗监控 | 实时监测标签计算存储成本（CPU / 内存占用），标记高消耗低价值标签（如占用 TOP10 但解决率＜50%） | 1 | 项 |
| 121 |  |  | 智能评分与排行 | 价值评分模型 | 标签价值总分 = 使用频率权重 ×30%+ 解决率权重 ×40%+ 资源消耗权重 ×30% | 1 | 项 |
| 122 |  |  |  | 动态排行榜 | 生成 “热门价值榜”（解决率＞90%+ 高频调用）、“资源黑洞榜”（高消耗 + 低解决率），指导资源倾斜或下线决策 | 1 | 项 |
| 123 |  | 标准化标签体系管理 | 分层分类架构 | 业务场景标签 | 按治理领域划分，如权责部门标签应用于工单分派，示例为 “城管事件”→城管局权属 | 1 | 项 |
| 124 |  |  | 语义标准化控制 | 同义词归并 | 自动映射 “占道经营”（城管）与 “道路异常”（交警）至统一标签 “市容秩序” | 1 | 项 |
| 125 |  |  |  | 量纲统一 | 标准化字段定义（如 “拥堵指数” 统一为 0-10 级），支持跨域指标对比 | 1 | 项 |
| 126 |  |  | 全生命周期管控 | 血缘追溯 | 记录标签创建→修改→下线全流程，关联责任人及业务口径 | 1 | 项 |
| 127 |  |  |  | 合规审计 | 标签定义需通过审批流程（如敏感标签 “群体事件” 需政法委审核） | 1 | 项 |
| 128 |  | 动态打标引擎 | 行为驱动更新 | 实时权重调整 | 根据市民行为动态刷新标签（如企业连续查询 “技改补贴”→强化 “政策需求” 标签权重） | 1 | 项 |
| 129 |  |  |  | 事件触发机制 | 突发舆情情感倾向变化（负面↑30%）→自动添加 “高危舆情” 标签 | 1 | 项 |
| 130 |  |  | AI 辅助打标 | 语义识别补全 | 通过 NLP 解析工单文本（如投诉描述 “暴雨后积水严重”），自动补充 “排水缺陷”“城市规划” 关联标签 | 1 | 项 |
| 131 |  |  |  | 缺失值推断 | 地理位置缺失时，通过 IP 定位（精度≤100 米）或时空关联填充（同一路段历史数据均值） | 1 | 项 |
| 132 |  | 智能标签应用中心 | 多维度数据筛选 | 组合查询 | 支持标签交叉筛选（如 “雨季 + 积水 + 武江区” 定位隐患点） | 1 | 项 |
| 133 |  |  |  | GIS 热力图叠加 | 在三维地图标注标签密度分布（如 “学区投诉” 集中于浈江区） | 1 | 项 |
| 134 |  |  | 策略智能推荐 | 治理预案匹配 | 高解决率标签（如 “路灯故障”）自动推荐处置方案（24 小时内修复） | 1 | 项 |
| 135 |  |  |  | 资源调度优化 | 根据 “企业规模 + 行业” 标签，推送适配产业园（莞韶城）及人才政策（“丹霞英才计划”） | 1 | 项 |
| 136 |  |  | 闭环反馈优化 | 效果追踪看板 | 统计标签应用后问题复发率（如 “井盖破损” 标签应用后复发率↓70%）、市民满意度提升值 | 1 | 项 |
| 137 |  |  |  | 动态迭代机制 | 低效标签（使用率＜1%）自动触发下线流程，释放存储计算资源 | 1 | 项 |
| 138 | 城市智能感知数据资产软件 | 智能编目引擎 | 多维度分类体系 | 领域分层编目 | 按政务、交通、民生等 7 大领域划分一级目录，下设二级类目（如交通→拥堵指数 / 事故率 / 公交运力） | 1 | 项 |
| 139 |  |  |  | 动态元数据管理 | 标注数据来源（如 12345 热线）、更新频率（实时 / 日更）、敏感级别（公开 / 内部 / 机密）、权限范围（教育局仅访问教育数据） | 1 | 项 |
| 140 |  |  | 非结构化数据融合 | 全类型支持 | 结构化数据（数据库表）自动抽取字段语义；非结构化数据（监控视频 / 舆情文本）通过 OCR、ASR 转写并提取关键元数据（如 “暴雨积水视频”→标签 “排水缺陷”） | 1 | 项 |
| 141 |  |  |  | 血缘溯源 | 点击数据项可查看来源链路（如 “学区房投诉量”←社交媒体 API + 情感分析模型） | 1 | 项 |
| 142 |  | 安全合规中枢 | 国密级防护体系 | 加密存储 | 敏感数据（市民身份证号、住址）采用 SM4 算法加密，传输启用 TLS 1.3 协议，密钥管理符合《网络安全法》要求 | 1 | 项 |
| 143 |  |  |  | 智能脱敏 | 公开数据自动模糊化（地理位置精确坐标→街道级），确保隐私零泄露 | 1 | 项 |
| 144 |  |  | 分级动态授权 | RBAC 三级权限模型 | 市民仅访问脱敏后公开数据（如政策文件）；处置员按辖区授权（武江区管理员仅操作本区数据）；管理员全量数据管理 + 操作审计 | 1 | 项 |
| 145 |  |  |  | 水印溯源 | 为敏感数据添加隐形数字水印，泄露时可精准定位责任人（残留 20% 内容仍可溯源） | 1 | 项 |
| 146 |  | 资产应用中心 | 多模态智能检索 | 语音 / 全文检索 | 市民语音输入 “医保政策”，秒级返回关联数据及解读指南 | 1 | 项 |
| 147 |  |  |  | 组合筛选 | 支持标签组合查询（如 “雨季 + 道路积水 + 浈江区”）定位隐患点 | 1 | 项 |
| 148 |  |  | API 服务工厂 | 数据服务封装 | 将资产目录数据转化为 API 服务（如实时交通拥堵指数接口），供总览软件调用 | 1 | 项 |
| 149 |  |  |  | 服务监控 | 实时统计 API 调用成功率（≥99.9%）、响应延迟（≤200ms），异常自动告警 | 1 | 项 |
| 150 |  |  | 价值运营看板 | 资产健康度评估 | 统计数据使用率（如 “教育资源标签” 日均调用 500 次）、解决率（关联工单解决率＞95%→高价值） | 1 | 项 |
| 151 |  |  |  | 合规审计报告 | 自动生成《数据安全合规报告》，标注敏感数据访问日志、脱敏执行率（目标 100%） | 1 | 项 |

3.3新能源汽车数据服务平台

韶关市新能源汽车数据服务平台是一个集数据采集、治理、分析、应用于一体的综合性数字化管理中枢。平台以新能源汽车采集软件为基石，实时汇聚海量车辆运行数据；通过数据质量管理系统进行清洗与校验，确保数据准确可靠。基于高质量数据，数据洞察系统与运行监测系统实现对车队全局和单车状态的深度感知与可视化呈现；隐患排查系统与安全预警系统则主动识别风险，筑起安全防线。档案管理系统为每辆车建立全生命周期数字画像，而算法管理系统为各类分析提供核心智能引擎。在赋能商业运营上，运营管理系统与商业服务管理系统提升运营效率并开拓增值服务；数据交易管理系统在合规前提下盘活数据资产，通过数据应用服务系统向内外部分输出标准化数据能力。最终，所有服务通过用户中心系统统一门户，为政府监管、运营企业、企业用户提供全方位、一站式的高价值服务。

| 序号 | 功能模块 |  | 功能描述 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新能源汽车采集系统 | 接入统计 | 1. 统计每个车企接入车辆数、车型数、报文数2. 支持通过月份维度查询数据3. 展示接入车企数折线图、接入车型数折线图、接入车辆数折线图、报文条数折线图、月度接入数据统计 | 1 | 项 |
| 2 |  | 企业信息管理 | 1. 展示开展数据对接的企业信息列表2. 支持通过企业名称、联系人、联系电话等维度查询企业信息3. 支持创建新的企业信息、修改编辑已有企业信息、导出企业信息列表 | 1 | 项 |
| 3 |  | 平台接入配置 | 1. 展示平台接入配置列表2. 支持通过平台名称、联系人、启用状态等维度查询平台接入配置信息，导出平台接入配置列表3. 支持创建、编辑、删除平台接入配置信息4. 实现外部平台与我方平台接口对接，传输、存储原始报文，转存原始报文到消息队列，解析原始报文并存储解析后报文（车辆首帧、最后一帧数据） | 1 | 项 |
| 4 |  | 静态数据上传 | 1. 展示任务列表，支持通过任务名称、任务状态、任务时间等维度查询任务2. 支持依据模板上传静态数据、创建上传任务，执行任务实现车辆及零部件信息上传，查看任务执行结果3. 支持与其他平台接口对接传输静态数据4. 支持编辑、删除任务 | 1 | 项 |
| 5 |  | 数据转发配置 | 1. 展示转发配置列表，支持通过转发单位、转发状态等维度查询转发配置信息2. 支持创建、编辑、删除转发配置信息3. 支持为转发接口分配 / 解除转发车辆，配置转发字段，开启 / 关闭转发接口，实现与第三方平台车辆报文数据传输 | 1 | 项 |
| 6 |  | 车辆数据转发 | 1. 展示已配置的转发车辆信息2. 支持通过 VIN 码、车牌号、车辆厂商、运营单位、车辆种类等维度查询转发车辆信息，导出转发车辆信息 | 1 | 项 |
| 7 |  | 平台接入日志 | 1. 系统每日统计前一日各车企报文数据传输及静态数据上传数据，生成接入日志2. 展示平台接入日志列表，支持通过平台名称、平台动作、时间等维度查询接收报文数和接入车辆数，导出平台接入日志列表 | 1 | 项 |
| 8 |  | 数据转发日志 | 1. 系统转发数据到第三方平台时生成转发日志，记录到数据转发日志列表2. 展示数据转发日志，支持通过日期维度查询转发日志 | 1 | 项 |
| 9 | 新能源汽车数据洞察系统 | 车辆信息 | 1. 展示系统接收的车辆基础信息2. 支持通过车辆 VIN 码、车辆号牌、车辆厂商、运营单位、车辆种类、出厂日期等维度查询车辆基础信息，导出车辆基础信息，查看车辆详细信息 | 1 | 项 |
| 10 |  | 车型配置 | 1. 展示已配置的车型配置列表2. 支持通过车辆配置 ID、公告型号等信息查询车型配置信息，导出车型配置信息，查看车型关联信息 | 1 | 项 |
| 11 |  | 公告型号 | 1. 展示已配置的公告型号列表2. 支持通过车辆厂商维度查询对应公告型号，查看公告型号信息 | 1 | 项 |
| 12 |  | 车辆种类 | 1. 展示已设置的车辆种类列表2. 支持通过车辆种类名称查询对应车辆种类数据 | 1 | 项 |
| 13 |  | 驱动电机型号 | 1. 展示已设置的驱动电机型号列表2. 支持通过驱动电机型号查询对应数据，查看电机型号关联信息 | 1 | 项 |
| 14 |  | 驱动电机列表 | 1. 展示已设置的驱动电机列表2. 支持通过驱动电机型号、驱动电机编号、VIN 等维度查询数据，具备关联查询驱动电机型号功能 | 1 | 项 |
| 15 |  | 电池包型号 | 1. 展示已设置的电池包型号列表2. 支持通过储能装置电池包型号维度查询数据，查看电池包型号关联信息 | 1 | 项 |
| 16 |  | 电池包列表 | 1. 展示已设置的电池包列表2. 支持通过储能装置电池包型号、电池包编码、VIN 等维度查询数据 | 1 | 项 |
| 17 |  | 终端型号 | 1. 展示已设置的终端型号列表2. 支持通过终端型号维度查询数据，查看终端型号关联信息 | 1 | 项 |
| 18 |  | 终端列表 | 1. 展示已设置的终端列表2. 支持通过终端型号、ICCID、VIN 等维度查询数据 | 1 | 项 |
| 19 |  | 报文分析 | 1. 展示已设置的报文分析列表2. 支持通过车辆 VIN 码、车辆号牌、报文类型、报文时间等维度查询车辆原始报文数据，导出原始报文3. 支持对原始报文解析，查看并导出解析后报文数据 | 1 | 项 |
| 20 |  | 解析后数据 | 1. 支持选择单个或多个数据项，查询某车辆在特定时间段内对应数据项的解析后报文数据2. 支持导出解析后报文数据到本地 | 1 | 项 |
| 21 | 新能源汽车运行监测系统 | 在线车辆 | 1. 系统识别在线车辆并展示在线车辆列表2. 支持通过车辆 VIN 码、车牌号、车辆厂商、运营单位、车辆种类等维度查询在线车辆信息，导出在线车辆列表 | 1 | 项 |
| 22 |  | 实时监控 | 1. 支持通过车辆 VIN 码查询车辆实时运行数据2. 在地图上实时展示车辆行驶位置，页面展示车辆行驶速度、电机转速、累计里程、SOC、电池温度、车辆状态、制动状态、档位等数据，实时更新运行数据 | 1 | 项 |
| 23 |  | 车辆详情 | 1. 展示车辆运行详细数据，包含实时数据、基础信息、零部件信息、报警数据、极值数据、可充电储能装置数据、可充电储能装置温度数据、驱动电机数据、发动机数据、车辆登入 / 登出数据2. 实时数据实时更新 | 1 | 项 |
| 24 |  | 历史轨迹 | 1. 支持通过车辆 VIN 码和历史时间（最近 30 天内）查询车辆运行轨迹数据2. 在地图上动态展示轨迹，支持通过播放器加速、减速播放轨迹 | 1 | 项 |
| 25 |  | 故障报警列表 | 1. 系统按国家标准从报文中识别车辆故障报警类型、等级、发生时间等字段，生成故障报警信息并展示列表2. 支持通过车辆 VIN 码、车辆厂商、运营单位、报警等级、报警类型、报警时间等维度查询报警信息，导出报警信息，查看报警详情 | 1 | 项 |
| 26 |  | 单车报警分析 | 1. 统计车辆每次报警数据，分析一、二、三级报警最多类型，对比企业接入平台车辆及同类型车辆得出报警次数排名，生成故障报警分析结果2. 支持通过车辆 VIN 码、车辆号码查询报警分析结果及该车所有报警统计、本月报警统计 | 1 | 项 |
| 27 |  | 车辆报警统计 | 1. 按车辆和报警类型维度统计每个车辆报警数据，展示车辆报警统计列表2. 支持通过车辆 VIN 码、车辆号牌、报警类型、报警等级等维度查询每类报警总次数、总时长等统计数据，导出车辆报警统计 | 1 | 项 |
| 28 |  | 企业报警统计 | 1. 按企业维度统计每月报警车辆占比、三级报警车辆占比，展示企业报警统计列表2. 支持通过统计月份、车辆厂商维度查询企业报警统计，导出企业报警统计 | 1 | 项 |
| 29 | 新能源汽车隐患排查系统 | 规则设置 | 1. 展示已设置的规则列表，支持通过隐患名称、规则状态等维度查询数据，具备新增、编辑、开启 / 关闭规则功能2. 系统初始化设置长期离线车辆识别规则和聚集停放车辆识别规则，支持查询、编辑、开启 / 关闭该类规则 | 1 | 项 |
| 30 |  | 隐患车辆识别 | 1. 规则设置后，系统定期调用长期离线和聚集停放车辆识别规则，读取平台车辆数据进行规则计算2. 输出长期离线车辆清单和聚集停放车辆清单 | 1 | 项 |
| 31 |  | 长期离线车辆 | 1. 展示已生成的长期离线车辆2. 支持通过车辆 VIN 码、车辆号牌、隐患状态、隐患发现时间等维度查询长期离线车辆，导出车辆信息，查看车辆详情 | 1 | 项 |
| 32 |  | 处理长期离线车辆 | 1. 对长期离线车辆进行人员现场查看确认和跟踪整改2. 记录从发现隐患、确认隐患到解除隐患的处理过程 | 1 | 项 |
| 33 |  | 聚集停放车辆 | 1. 展示已生成的聚集停放车辆2. 支持通过车辆 VIN 码、车辆号牌、隐患状态、隐患发现时间等维度查询聚集停放车辆，导出车辆信息，查看车辆详情 | 1 | 项 |
| 34 |  | 处理聚集停放车辆 | 1. 对聚集停放车辆进行人员现场查看确认和跟踪整改2. 记录从发现隐患、确认隐患到解除隐患的处理过程 | 1 | 项 |
| 35 | 新能源汽车安全预警系统 | 初审车辆 | 1. 展示已设置的车辆初审列表2. 支持通过车辆 VIN 码、电池种类、车辆种类、运营单位、初审状态等维度查询初审车辆，包含车辆 VIN 码、模型风险模式、模型风险级别、初审风险模式、初审风险级别、初审状态等内容，可导出初审车辆列表 | 1 | 项 |
| 36 |  | 查看初审结果 | 1. 展示车辆初审后信息，包含车辆 VIN 码、电池种类、预警信息、风险信息、识别出风险的模型、车辆初审内容等数据2. 所有数据仅支持浏览，不可编辑 | 1 | 项 |
| 37 |  | 车辆初审 | 1. 对算法模型输出的疑似风险车辆进行初步审核2. 确认有风险时，填写风险模式、风险级别、风险描述、处理意见提交初审结果，或自动填充模型结果；确认无风险时，提交为正常级别 | 1 | 项 |
| 38 |  | 模型分析结果 | 1. 提供风险预警模型计算结果查看功能，包含模型结果评价、模型分析可视化图形2. 支持通过时间查询对应的可视化图形 | 1 | 项 |
| 39 |  | 复审车辆 | 1. 展示已设置的车辆复审列表2. 支持通过车辆 VIN 码、电池种类、车辆种类、运营单位、初审风险模式、复审状态等维度查询复审车辆，包含模型风险模式、模型风险级别、初审风险模式、初审风险级别、初审状态、复审风险模式、复审风险级别、复审状态等内容，可导出复审车辆列表 | 1 | 项 |
| 40 |  | 查看复审结果 | 1. 展示车辆复审后信息，包含车辆 VIN 码、电池种类、预警信息、风险信息、预警模型分析、车辆初审内容、车辆复审内容等数据2. 所有数据仅支持查看，不可编辑 | 1 | 项 |
| 41 |  | 车辆复审 | 1. 对初审结束的疑似风险车辆进行再次审核2. 确认有风险时，填写风险模式、风险级别、风险描述、处理意见提交复审结果，或自动填充初审结果，复审完成后生成车辆电池预警结果；确认无风险时，提交为正常级别，不生成预警结果 | 1 | 项 |
| 42 |  | 预警报告 | 1. 基于模型计算、初审、复审结果生成车辆预警报告，包含车辆基础信息、车辆报警信息等2. 支持查看和下载预警报告 | 1 | 项 |
| 43 |  | 电池预警 | 1. 展示复审后仍存在风险的车辆预警列表2. 支持通过车辆 VIN 码、车辆厂商、运营单位、风险模型、预警时间等维度查询车辆预警信息，导出预警信息，查看和下载预警报告 | 1 | 项 |
| 44 |  | 预警记录 | 1. 展示车辆预警记录，包含预警次数和预警时间轴2. 预警时间轴按时间由近及远展示预警时间、风险模式、风险级别、预警状态、预警持续时长 | 1 | 项 |
| 45 |  | 预警详情 | 1. 展示车辆预警详情，包含车辆基础信息、预警信息、风险信息、预警模型2. 支持查看风险识别过程 | 1 | 项 |
| 46 | 新能源汽车档案管理系统 | 档案列表 | 1. 展示车辆档案列表2. 支持通过车辆 VIN 码、车辆号牌、车辆厂商、运营单位、公告型号、动力方式等维度查询车辆档案，导出档案，查看档案详情 | 1 | 项 |
| 47 |  | 车辆基础信息 | 1. 展示车辆基本信息，包含车辆基础信息（VIN 码、号牌、厂商、运营单位、公告型号、出厂日期等）和零部件信息（驱动电机、储能装置电池包、终端等） | 1 | 项 |
| 48 |  | 车辆行驶信息 | 1. 展示车辆行驶信息，包含累计行驶数据、单次行驶极值数据、行驶状态极值数据、最近 6 个月月度行驶统计数据 | 1 | 项 |
| 49 |  | 车辆充电信息 | 1. 展示车辆充电信息，包含累计充电数据、单次充电极值数据、充电状态极值数据、最近 6 个月月度充电统计数据 | 1 | 项 |
| 50 |  | 车辆报警信息 | 1. 展示车辆报警信息，包含车辆报警分析、累计报警数据、分级报警数据、分类报警数据 | 1 | 项 |
| 51 |  | 车辆预警信息 | 1. 展示车辆预警信息，包含累计预警数据、预警状态数据、分级预警数据、分类预警数据 | 1 | 项 |
| 52 |  | 车辆隐患信息 | 1. 展示车辆隐患信息，包含累计隐患数据、隐患状态数据、分类隐患数据 | 1 | 项 |
| 53 |  | 指标库管理 | 1. 基于车辆静态信息和报文数据，按行驶、充电、报警、预警等指标及计算方式，定期生成车辆基础、行驶、充电、报警、预警、用车性质指标2. 支持为指定车辆生成 / 更新指标库，展示车辆指标库列表，通过车辆 VIN 码、号牌、种类、厂商等维度查询指标库 | 1 | 项 |
| 54 |  | 指标库详情 | 1. 展示车辆指标库详情，包含指标库生成时间、车辆基础指标、行驶数据对比指标、充电数据对比指标、报警数据对比指标、预警数据对比指标、其他数据对比指标2. 支持导出指标库详情 | 1 | 项 |
| 55 |  | 指标库记录 | 1. 展示车辆指标库记录，包含生成次数和生成时间轴2. 时间轴按时间由近及远展示指标库生成时间、状态、指标对比次数 | 1 | 项 |
| 56 | 新能汽车数据可视化系统 | 数据大屏 | 1. 结合本市地图数据，通过多种可视化图形展示平台实时统计数据和历史统计数据2. 展示全市新能源汽车分布情况 | 1 | 项 |
| 57 |  | 实时统计数据 | 1. 展示实时统计数据，包含在线车辆数、今日里程、今日碳减排等字段 | 1 | 项 |
| 58 |  | 累计统计数据 | 1. 展示累计统计数据，包含上牌车辆数、监控车辆数、接入平台数、接入车型数、累计里程、累计碳减排 | 1 | 项 |
| 59 |  | 车辆用途排序 | 1. 对接入车辆按企业维度统计最近 30 天报警车辆占比，按车辆用途统计车辆数量2. 统计结果按从高到低排序 | 1 | 项 |
| 60 |  | 故障报警占比排序 | 1. 挖掘各企业接入车辆故障报警数据，统计最近 30 天报警车辆数量，计算报警车辆占比2. 按占比从高到低排序 | 1 | 项 |
| 61 |  | 车辆接入量排序 | 1. 统计各车企平台接入车辆数据2. 按接入量从高到低排序，支持查看排序详情（车企平台名称及接入量） | 1 | 项 |
| 62 |  | 地图展示 | 1. 结合本市地图数据，展示区域内车辆接入数量、在线车辆数、行驶车辆数等 | 1 | 项 |
| 63 |  | 车辆行驶情况 24 小时分布 | 1. 分析当月所有行驶车辆行驶时间，通过折线图展示 0-24 点每小时行驶车辆数2. 生成 24 小时车辆行驶分布情况 | 1 | 项 |
| 64 |  | 车辆充电情况 24 小时分布 | 1. 分析当月所有充电车辆充电时间，通过折线图展示 0-24 点每小时充电车辆数2. 生成 24 小时车辆充电分布情况 | 1 | 项 |
| 65 | 新能源汽车运营系统 | 车辆行驶统计 | 1. 按日统计车辆行驶次数、行驶里程、行驶时长、上线时长等信息，展示车辆行驶统计列表2. 支持通过车辆 VIN 码、号牌、运营单位等维度查询行驶信息，导出统计列表 | 1 | 项 |
| 66 |  | 行驶统计详情 | 1. 展示车辆行驶明细数据，包含行驶状态数据、日均行驶数据、单次行驶数据等 | 1 | 项 |
| 67 |  | 车辆充电统计 | 1. 按日统计车辆充电次数、充电量、充电时长等信息，展示车辆充电统计列表2. 支持通过车辆 VIN 码、号牌、运营单位等维度查询充电信息，导出统计列表 | 1 | 项 |
| 68 |  | 充电统计详情 | 1. 展示车辆充电明细数据，包含车辆信息、日充电数据、日均充电数据、单次充电数据、充电状态数据、统计日期、统计生成时间 | 1 | 项 |
| 69 |  | 车辆报警统计 | 1. 按日统计车辆报警总数、1 级报警数、2 级报警数、3 级报警数等信息，展示车辆报警统计列表2. 支持通过车辆 VIN 码、号牌、运营单位等维度查询报警信息，导出统计列表 | 1 | 项 |
| 70 |  | 报警统计详情 | 1. 展示车辆报警明细数据，包含车辆信息、日报警数据、分级报警数据、每类报警次数和占比、统计日期、统计生成时间 | 1 | 项 |
| 71 |  | 车辆对比分析 | 1. 对 2 个车辆某月份数据进行分析对比，输出行驶指标、充电指标、报警指标对比结果2. 支持导出对比结果 | 1 | 项 |
| 72 |  | 车辆分析列表 | 1. 展示车辆对比后生成的对比列表2. 支持通过 VIN、车牌号、最近分析时间等字段查询已对比分析车辆，查看历史对比记录；在记录列表中支持通过对比车辆 VIN 码、号牌、厂商、运营单位等维度查询 | 1 | 项 |
| 73 |  | 对比分析详情 | 1. 查看车辆与另一车辆的历史对比分析详情2. 支持导出对比分析详情 | 1 | 项 |
| 74 |  | 车型分析 | 1. 对某车型数据进行分析，输出行驶指标、充电指标、报警指标对比结果 | 1 | 项 |
| 75 |  | 车型分析列表 | 1. 展示已分析的车型列表2. 支持通过公告型号、车辆厂商、分析时间等维度查询车型分析信息，查看历史分析记录，支持通过分析月份、分析状态查询历史记录 | 1 | 项 |
| 76 |  | 车型分析详情 | 1. 查看并导出车型历史分析详情 | 1 | 项 |
| 77 |  | 平台月报 | 1. 依据月报模板，统计分析平台当月车辆接入、运行、充电、报警情况，生成平台月报2. 展示平台月报列表，支持通过月份、生成时间等维度查询月报，查看并下载月报 | 1 | 项 |
| 78 |  | 查看月报 | 1. 查看平台月报信息，包含当月车辆接入、运行、充电、报警数据等2. 支持下载月报到本地 | 1 | 项 |
| 79 | 新能源汽车算法系统 | 数据质量识别算法 | 1. 开发并部署数据质量识别算法，用于接入数据合规性评估2. 包含数据真实性、及时性、有效性、中断、缺失识别算法 | 1 | 项 |
| 80 |  | 安全预警算法 | 1. 开发并部署安全预警算法，用于车辆动力电池安全风险识别2. 包含自放电异常、连接异常、采样异常算法 | 1 | 项 |
| 81 |  | 算法配置 | 1. 展示算法配置列表，支持通过算法名称、状态等维度查询算法配置2. 支持修改算法参数，开启 / 关闭算法 | 1 | 项 |
| 82 |  | 算法分组 | 1. 展示已设置的算法分组列表，支持通过分组名称维度查询数据2. 具备新增、编辑、删除算法分组功能，支持为分组配置单个或多个算法 | 1 | 项 |
| 83 |  | 算法分配 | 1. 展示已设置的算法分配列表，支持通过车辆分组名称维度查询数据2. 具备新增、删除车辆分组功能，支持为车辆分组分配对应的算法分组 | 1 | 项 |
| 84 |  | 算法调度 | 1. 依据存力和算力资源配置调度策略，进行算法调度，执行大数据计算，输出计算结果2. 支持调度数据真实性、及时性、有效性、中断、缺失识别算法及自放电异常、连接异常、采样异常算法，合理分配管理资源 | 1 | 项 |
| 85 | 新能源汽车商业服务管理系统 | 企业审核 | 1. 展示提交注册申请的企业名单，支持通过企业名称、审核状态等维度查询企业注册信息2. 支持编辑、删除企业注册信息，查看注册详细信息；平台运营人员审核企业信息，审核通过后生成登录账号，企业可登录应用服务系统 | 1 | 项 |
| 86 |  | 企业账号管理 | 1. 展示已审核通过的企业列表及账号信息，支持通过用户名称、统一社会信用代码、审核时间等维度查询企业信息2. 支持为企业设置子账号数量，子账号数量 > 0 时可创建 / 删除子账号，数量 = 0 时不可创建；支持编辑、开启 / 关闭所有账号 | 1 | 项 |
| 87 |  | 企业商品管理 | 1. 展示已审核通过企业的商品列表，支持通过企业名称、统一社会信用代码等维度查询企业商品信息2. 支持为审核通过企业开通商品，查看已开通商品；已开通商品列表支持通过商品名称、使用状态查询，开启 / 关闭商品使用状态，配置使用条件，查看商品详情 | 1 | 项 |
| 88 |  | 商品管理 | 1. 展示系统已创建的所有商品列表，支持通过商品名称、创建时间、场景分类、商品状态、使用范围等维度查询商品2. 支持删除未被使用的商品，查看商品详情 | 1 | 项 |
| 89 |  | 创建商品 | 1. 创建新商品，填写商品名称、描述、使用范围、场景分类等字段，配置接口信息和价格信息2. 接口列表支持通过接口编码、地址查询，包含接口名称、调用方式、请求 / 返回参数、调用示例、错误码等，具备新增 / 编辑 / 删除接口功能；价格列表支持通过价格编码、价格查询，具备新增 / 编辑 / 删除价格功能 | 1 | 项 |
| 90 |  | 编辑商品 | 1. 修改已创建商品的名称、描述、接口信息、价格信息2. 支持上架或下架商品 | 1 | 项 |
| 91 |  | 白名单管理 | 1. 展示已设置的白名单列表，支持通过用户名称、白名单状态、创建时间等维度查询数据2. 具备新增、编辑、删除白名单功能 | 1 | 项 |
| 92 |  | 日志管理 | 1. 展示已设置的日志列表，记录用户页面访问、按钮点击等操作过程2. 具备查询日志、导出日志功能 | 1 | 项 |
| 93 | 新能源汽车交易管理系统 | 商品调用管理 | 1. 展示企业调用商品的交易列表，支持通过企业名称、统一社会信用代码等维度查询企业交易信息2. 交易列表展示企业已开通商品数、接口调用次数、已生成账单数量 | 1 | 项 |
| 94 |  | 接口调用列表 | 1. 展示接口调用列表，包含企业基本信息和接口调用数据2. 支持通过商品名称、调用时间等维度查询接口调用信息，查看接口调用详情 | 1 | 项 |
| 95 |  | 生成对账信息 | 1. 为企业创建账单时，展示该企业已调用未生成账单的接口调用列表，支持通过商品名称、接口编码查询接口调用数据2. 人工选择对账接口调用信息，系统自动计算付款金额，生成包含企业名称、统一社会信用代码、账单编号、金额、状态等信息的账单 | 1 | 项 |
| 96 |  | 对账管理 | 1. 展示平台已生成的账单列表，支持通过账单编号、企业名称、统一社会信用代码、生成时间、状态等维度查询账单信息2. 支持修改账单信息，导出账单列表，查看账单详情；发起对账时将账单信息送达对应企业 | 1 | 项 |
| 97 |  | 支付管理 | 1. 展示已设置的账单列表，支持通过企业名称、统一社会信用代码、账单生成时间、状态等维度查询数据2. 具备导出账单、查看账单详情功能 | 1 | 项 |
| 98 |  | 编辑支付信息 | 1. 编辑和确认用户填写的付款账单2. 支持修改付款单号、付款金额、支付时间等内容 | 1 | 项 |
| 99 | 新能源汽车数据产品应用服务系统 | 企业注册 | 1. 提供在线注册入口，企业填写名称、统一社会信用代码、所在地、行业、联系人、联系电话，上传营业执照和合同申请注册2. 注册需审核通过后开通账号 | 1 | 项 |
| 100 |  | 企业登录 | 1. 提供在线登录功能，企业输入账号、密码、验证码登录系统 | 1 | 项 |
| 101 |  | 商品列表 | 1. 用户登录后展示企业已开通和未开通商品列表2. 已开通列表支持通过商品名称、接口编号查询，开启 / 关闭商品使用状态；未开通列表支持通过商品名称、接口编号查询商品信息 | 1 | 项 |
| 102 |  | 商品详情 | 1. 展示商品详细信息，包含名称、描述、场景分类、价格、接口编号、地址、错误码等 | 1 | 项 |
| 103 |  | 交易记录 | 1. 用户登录后展示企业商品交易列表和接口调用列表2. 商品交易列表支持通过商品名称、接口编号查询，导出交易信息，查看交易详情；接口调用列表支持通过接口编号、调用时间查询，查看调用详情 | 1 | 项 |
| 104 |  | 对账管理 | 1. 用户登录后展示企业收到的账单列表，支持通过账单编号、状态查询账单信息2. 支持导出账单列表，查看账单详情；确认已送达账单内容后，账单改为已确认状态 | 1 | 项 |
| 105 |  | 支付管理 | 1. 用户登录后展示企业支付账单列表，确认账单信息后进入支付环节2. 支持通过账单编号、状态查询账单信息，导出账单，查看详情；已确认账单在银行付款后，填写付款单号、金额完成付款 | 1 | 项 |
| 106 |  | 企业信息管理 | 1. 用户登录后展示企业信息2. 支持修改企业信息 | 1 | 项 |
| 107 |  | 账号管理 | 1. 用户登录后展示企业账号列表，支持通过联系人、账号、角色查询账号信息2. 企业可配置子账号数量 > 0 时可新增 / 删除子账号，支持编辑、开启 / 关闭账号；展示角色列表，支持通过角色名称、状态查询，修改角色信息并配置操作和数据权限 | 1 | 项 |
| 108 |  | 日志管理 | 1. 用户登录后展示企业日志列表，记录企业账号页面访问、按钮点击等操作2. 支持查询日志、导出日志 | 1 | 项 |
| 109 | 新能源汽车门户系统 | 账号密码登录 | 1. 提供在线登录功能，用户输入账号、密码、验证码登录系统 | 1 | 项 |
| 110 |  | 账号管理 | 1. 展示运营账号列表，支持通过姓名、手机号查询账号信息2. 具备新增、编辑、删除账号功能，为每个账号关联角色，开启 / 关闭账号 | 1 | 项 |
| 111 |  | 角色管理 | 1. 展示角色列表，支持通过角色名称、状态查询角色信息2. 具备新增、编辑、删除、开启 / 关闭角色功能，为每个角色配置操作访问权限（页面访问、按钮点击）和数据访问权限（查看不同地区车辆及统计信息） | 1 | 项 |
| 112 |  | 部门管理 | 1. 展示部门列表，支持通过上级部门名称、部门名称查询部门信息2. 具备新增、编辑、删除部门功能 | 1 | 项 |
| 113 |  | 菜单管理 | 1. 展示菜单列表，支持通过菜单名称、状态查询菜单信息2. 具备新增、编辑、删除菜单功能 | 1 | 项 |
| 114 |  | 日志管理 | 1. 展示日志列表，记录运营账号页面访问、按钮点击等操作2. 支持查询日志、导出日志 | 1 | 项 |

3.4视频内容服务平台

视频内容服务平台是一套集视频接入、管理、智能应用与运维于一体的综合性解决方案。平台通过视频接入软件和图片接入软件，实现多源设备的统一接入与整合，结合认证鉴权管理确保系统安全。支持实时视频预览与回放，通过视频存储管理与设备管理软件保障数据可靠与设备可控。内置视频告警管理、电子地图和显控系统。配合系统运维与实时视频管理模块，全面监控平台运行状态，保障服务稳定。整体平台具备高集成性、智能化与可扩展性，广泛适用于安防监控、应急指挥、智慧城市等场景，实现视频资源的高效汇聚、智能处理与协同应用。

| 序号 | 功能模块 |  | 功能描述 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视频智能应用软件 | 摄像头管理 | 支持对接入系统的所有摄像机进行增、删、改、查操作 | 1 | 项 |
| 2 |  |  | 提供组织机构树节点点击功能，方便查看对应组织机构下关联的设备 | 1 | 项 |
| 3 |  |  | 支持设备同步、视频播放、位置纠偏功能 | 1 | 项 |
| 4 |  | 摄像机展示与查询 | 支持组织机构树展示，点击组织列表可展示摄像头列表信息及图片列表信息 | 1 | 项 |
| 5 |  |  | 支持摄像头列表分页展示，页码可调整为 10、20、30、50、100、2003 | 1 | 项 |
| 6 |  |  | 支持按设备名称、国标编码、IP、安装地址、在线状态、关联算法筛选摄像头 | 1 | 项 |
| 7 |  |  | 支持查看摄像头基本信息、状态信息和关联算法信息 | 1 | 项 |
| 8 |  | 摄像机信息维护 | 支持在摄像头管理菜单中修改摄像头部分基本信息 | 1 | 项 |
| 9 |  |  | 支持查看摄像头关联的算法类型 | 1 | 项 |
| 10 |  |  | 支持单个删除、批量删除摄像头，维护摄像头列表 | 1 | 项 |
| 11 |  | 视频监控平台对接 | 支持与视频监控平台对接，获取其管理的摄像机基本信息 | 1 | 项 |
| 12 |  |  | 支持在摄像机管理中补充摄像机业务信息 | 1 | 项 |
| 13 |  |  | 支持从视频监控平台调取摄像机实时视频流 | 1 | 项 |
| 14 |  | 摄像机同步 | 支持通过服务同步视频平台的摄像机数据，实现摄像机信息同步更新 | 1 | 项 |
| 15 |  | 手工导入 | 支持批量导入摄像头 | 1 | 项 |
| 16 |  |  | 支持单个新增摄像头 | 1 | 项 |
| 17 |  | 视频播放 | 支持对单个摄像头进行实时视频查看操作 | 1 | 项 |
| 18 |  | 数据导出 | 支持导出全部摄像机数据2 | 1 | 项 |
| 19 |  |  | 支持导出当前页面摄像机数据 | 1 | 项 |
| 20 | 视频告警管理软件 | 告警管理 | 展示并管理智能发现的告警信息，可查看告警详细信息（上报时间、违规事项、算法名称、上报摄像头、违规图片、违规视频切片、状态、处理结果、处理时间） | 1 | 项 |
| 21 |  |  | 支持多维度筛选查看告警信息 | 1 | 项 |
| 22 |  | 告警展示 | 支持获取摄像头产生的告警信息 | 1 | 项 |
| 23 |  |  | 支持卡片展示、列表展示两种告警展示形式，适配用户使用习惯 | 1 | 项 |
| 24 |  |  | 支持按告警时间、告警类别、告警状态等条件查询告警 | 1 | 项 |
| 25 |  | 告警详情 | 支持查看告警详细信息，包括告警类型、告警时间、告警地点、告警截图等 | 1 | 项 |
| 26 |  |  | 支持播放告警视频 | 1 | 项 |
| 27 |  |  | 支持导出告警视频 | 1 | 项 |
| 28 |  | 告警去重 | 支持根据去重规则对相似、重复告警事件进行去重 | 1 | 项 |
| 29 |  |  | 系统自动判定重复告警后，支持点击查重按钮查看所有相关重复告警 | 1 | 项 |
| 30 |  |  | 支持操作人员根据需求手动去除重复告警 | 1 | 项 |
| 31 |  | 告警处理 | 支持人工审核告警，可标记重复、误报、确认等单选标签 | 1 | 项 |
| 32 |  |  | 审核后，确认有用的告警支持手动上报或自动上报 | 1 | 项 |
| 33 |  |  | 支持查看告警上报状态 | 1 | 项 |
| 34 |  | 事件提交 | 支持将有用的告警手动提交到第三方平台（城运中心） | 1 | 项 |
| 35 |  |  | 支持根据上报规则自动将有用的告警提交到第三方平台（城运中心） | 1 | 项 |
| 36 |  |  | 提交内容包含告警信息及相关截图、视频片段 | 1 | 项 |
| 37 | 视频显控系统软件 | 设备树展示 | 支持以组织机构树形式展示设备树 | 1 | 项 |
| 38 |  |  | 设备树根目录显示对应目录下的摄像头总数和在线摄像头数 | 1 | 项 |
| 39 |  |  | 支持通过颜色区分摄像头在线、离线状态 | 1 | 项 |
| 40 |  |  | 支持点开设备树各层目录展开设备列表，也可折叠展开的设备列表 | 1 | 项 |
| 41 |  | 设备树展开列表设备功能 | 支持对设备树展开列表中的摄像头进行实时视频查看操作 | 1 | 项 |
| 42 |  |  | 选择某个摄像头后，支持跳转至电子地图模块并定位播放该摄像头视频 | 1 | 项 |
| 43 |  |  | 支持查看摄像头详细信息，且可修改摄像头信息 | 1 | 项 |
| 44 |  |  | 支持模糊查询快速检索摄像头，支持手动刷新同步摄像头列表及状态 | 1 | 项 |
| 45 |  | 重点区域分组设备 | 支持通过电子地图模块编辑重点区域对应的摄像头 | 1 | 项 |
| 46 |  |  | 重点区域摄像头以单层树形式展示区域及区域下的摄像头数据 | 1 | 项 |
| 47 |  |  | 重点区域的摄像头支持与设备列表中摄像头相同的功能操作 | 1 | 项 |
| 48 |  | 主题分组设备 | 支持用户创建主题及主题下的摄像头 | 1 | 项 |
| 49 |  |  | 支持按当前窗口分屏数，播放选中主题内的摄像头视频 | 1 | 项 |
| 50 |  |  | 主题分组内的摄像头支持与设备列表中摄像头相同的功能操作 | 1 | 项 |
| 51 |  |  | 支持跳转至地图框选摄像头，提交后添加到主题分组内 | 1 | 项 |
| 52 |  | 实时视频浏览 | 支持向服务器提交播放申请并获取视频流，对视频流进行解码播放 | 1 | 项 |
| 53 |  |  | 支持华为、海康等主流厂家的视频解码播放 | 1 | 项 |
| 54 |  | 视频监控基本操作 | 支持切换视频监控界面窗格布局（如 1 屏、4 屏等） | 1 | 项 |
| 55 |  |  | 支持在预览实时视频过程中进行本地录像，录像自动下载存储到本地 | 1 | 项 |
| 56 |  |  | 支持抓拍摄像机画面并保存为图片 | 1 | 项 |
| 57 |  |  | 选择某个摄像头后，支持跳转至电子地图模块并定位播放 | 1 | 项 |
| 58 |  |  | 支持一键关闭所有正在播放的视频 | 1 | 项 |
| 59 | 视频电子地图软件 | 电子地图 | 支持框选、缩放、测量距离、测量面积、鹰眼等地图基本操作 | 1 | 项 |
| 60 |  |  | 支持通过矩形、圆形、多边形等框选方式选择摄像头，快速查看地图某区域摄像机实时情况 | 1 | 项 |
| 61 |  |  | 支持通过电子地图启动摄像头实时视频 | 1 | 项 |
| 62 |  |  | 支持搜索关键词快速定位到对应摄像头 | 1 | 项 |
| 63 |  |  | 支持控制镜头、地图底层在地图中的显示状态 | 1 | 项 |
| 64 |  |  | 支持在地图上标注显示重点镜头 | 1 | 项 |
| 65 |  |  | 支持根据摄像头在线 / 离线状态、监控类型在电子地图上展示相关镜头 | 1 | 项 |
| 66 |  | 地图接入与展示 | 依赖时空信息平台，支持接入第三方在线地图数据 | 1 | 项 |
| 67 |  |  | 支持网页地图查看、全屏展示地图 | 1 | 项 |
| 68 |  |  | 地图默认展示各区域的摄像头 | 1 | 项 |
| 69 |  | 地图测绘 | 支持在地图上测量距离 | 1 | 项 |
| 70 |  |  | 支持在地图上测量面积 | 1 | 项 |
| 71 |  | 地图鹰眼 | 支持鹰眼功能，帮助用户了解视野中心区域在全市或区县的方位 | 1 | 项 |
| 72 |  | 地图缩放 | 支持通过按键点击或鼠标滚轮切换地图缩放比例 | 1 | 项 |
| 73 |  |  | 支持按住鼠标左键拖动地图到指定位置 | 1 | 项 |
| 74 |  | 地图聚合 | 当地图缩小到一定范围后，摄像头将汇聚于一个点，通过聚合形式显示设备数量 | 1 | 项 |
| 75 |  | 地图定位 | 支持从设备树跳转地图页面后，将对应设备定位到视野中心并以辐射波突出展示 | 1 | 项 |
| 76 |  |  | 支持在地图页面搜索到设备后，点击设备名称将其定位到视野中心并以辐射波突出展示 | 1 | 项 |
| 77 |  | 地图框选 | 支持通过矩形、圆形、多边形框选方式选择摄像头，快速观察地图某区域摄像机 | 1 | 项 |
| 78 |  | 地图图层显隐控制 | 支持根据摄像机类型，在地图上控制对应摄像头的显示或隐藏 | 1 | 项 |
| 79 |  | 设备展示与视频播放 | 支持在地图页面搜索摄像头 | 1 | 项 |
| 80 |  |  | 支持点击摄像头图标查看其详细信息及绑定的算法模型名称 | 1 | 项 |
| 81 |  |  | 支持在弹出的页面中播放摄像头视频 | 1 | 项 |
| 82 | 录像回放软件 | 历史回放 | 支持选择需要回放的摄像头，并在选择列表区域显示 | 1 | 项 |
| 83 |  |  | 支持选择多个摄像头进行录像回放，且可根据分屏数播放 | 1 | 项 |
| 84 |  |  | 支持按开始时间、结束时间（精确到日期、时、分、秒）筛选录像 | 1 | 项 |
| 85 |  |  | 支持对录像播放进行快速 / 慢速倍速调节 | 1 | 项 |
| 86 |  |  | 支持对录像视频抓图保存 | 1 | 项 |
| 87 |  |  | 支持按摄像头、时间段下载录像 | 1 | 项 |
| 88 |  |  | 支持截取关键视频并存储，便于后续翻查播放 | 1 | 项 |
| 89 |  | 摄像头选择 | 支持从设备视图、主题视图、重点区域视图中勾选需要播放录像的摄像头 | 1 | 项 |
| 90 |  |  | 勾选的多个摄像头将显示在选择列表区域 | 1 | 项 |
| 91 |  | 搜索功能 | 限制同一次搜索的摄像头数量（最多 4 个），防止过度选择 | 1 | 项 |
| 92 |  |  | 支持设置开始时间、结束时间（精确到日期、时、分、秒） | 1 | 项 |
| 93 |  |  | 选择列表有多个摄像头时，设置时间后可直接搜索，对应时间段录像将按分屏数播放 | 1 | 项 |
| 94 |  |  | 支持开始时间选择后，点击 5 分钟、0.5 小时、1 小时等快捷选项自动填入结束时间 | 1 | 项 |
| 95 |  |  | 支持一次搜索多路摄像头的历史录像 | 1 | 项 |
| 96 |  | 关闭搜索录像 | 支持点击按钮关闭不需要的某条搜索出来的录像 | 1 | 项 |
| 97 |  | 播放控制 | 支持单个、多个摄像机历史视频回放 | 1 | 项 |
| 98 |  |  | 支持对回放视频进行快速 / 慢速倍速调节 | 1 | 项 |
| 99 |  |  | 支持对搜索出的录像进行播放、暂停、快进、快退等操作 | 1 | 项 |
| 100 |  |  | 支持在回放关键节点处暂停、继续播放 | 1 | 项 |
| 101 |  |  | 支持拖动或点击 “进度条” 实时调整录像播放时间 | 1 | 项 |
| 102 |  | 地图跳转功能 | 支持选择摄像头后，跳转至地图页面并将其居中高亮显示，展示摄像机大致方位 | 1 | 项 |
| 103 |  | 抓拍处理 | 支持用户对回放的摄像机画面抓图并保存 | 1 | 项 |
| 104 |  | 录像下载 | 支持选择某条搜索出的录像，直接下载整条录像 | 1 | 项 |
| 105 |  |  | 支持选择某条录像中的特定时间段进行下载 | 1 | 项 |
| 106 |  |  | 支持在下载管理窗口查看录像下载情况（正在下载、已完成下载） | 1 | 项 |
| 107 |  |  | 支持在录像下载过程中取消下载操作 | 1 | 项 |
| 108 |  | 关键视频截取 | 针对告警中的事件节点，从事件发生前 15 秒开始截取片段视频 | 1 | 项 |
| 109 |  |  | 支持提供告警相关视频播放功能，方便事件回溯时快速查阅 | 1 | 项 |
| 110 | 实时视频系统管理软件 | 实时监控 | 支持多种展示方式的设备树或设备分组列表 | 1 | 项 |
| 111 |  |  | 支持点击设备播放摄像机实时视频画面 | 1 | 项 |
| 112 |  |  | 支持 1 屏、4 屏等分屏切换，支持截图功能 | 1 | 项 |
| 113 |  |  | 帮助用户实时监测摄像头画面，及时根据画面内容决策 | 1 | 项 |
| 114 |  | 设备树展示 | 支持以组织机构树形式展示设备树 | 1 | 项 |
| 115 |  |  | 设备树根目录显示对应目录下的摄像头总数和在线摄像头数 | 1 | 项 |
| 116 |  |  | 支持通过颜色区分摄像头在线、离线状态 | 1 | 项 |
| 117 |  |  | 支持点开设备树各层目录展开设备列表，也可折叠展开的设备列表 | 1 | 项 |
| 118 |  | 设备树展开列表设备功能 | 支持对设备树展开列表中的摄像头进行实时视频查看 | 1 | 项 |
| 119 |  |  | 选择某个摄像头后，支持跳转至电子地图模块并定位播放 | 1 | 项 |
| 120 |  |  | 支持查看摄像头详细信息，且可修改摄像头信息 | 1 | 项 |
| 121 |  |  | 支持模糊查询快速检索摄像头，支持手动刷新同步摄像头列表及状态 | 1 | 项 |
| 122 |  | 重点区域分组设备 | 支持通过电子地图模块编辑重点区域对应的摄像头 | 1 | 项 |
| 123 |  |  | 重点区域摄像头以单层树形式展示区域及区域下的摄像头数据 | 1 | 项 |
| 124 |  |  | 重点区域的摄像头支持与设备列表中摄像头相同的功能操作 | 1 | 项 |
| 125 |  | 主题分组设备 | 支持用户创建主题及主题下的摄像头 | 1 | 项 |
| 126 |  |  | 支持按当前窗口分屏数，播放选中主题内的摄像头视频 | 1 | 项 |
| 127 |  |  | 主题分组内的摄像头支持与设备列表中摄像头相同的功能操作 | 1 | 项 |
| 128 |  |  | 支持跳转至地图框选摄像头，提交后添加到主题分组内 | 1 | 项 |
| 129 |  | 实时视频浏览 | 支持向服务器提交播放申请并获取视频流，对视频流进行解码播放 | 1 | 项 |
| 130 |  |  | 支持华为、海康等主流厂家的视频解码播放 | 1 | 项 |
| 131 |  | 视频监控基本操作 | 支持切换视频监控界面窗格布局（如 1 屏、4 屏等） | 1 | 项 |
| 132 |  |  | 支持在预览实时视频过程中进行本地录像，录像自动下载存储到本地 | 1 | 项 |
| 133 |  |  | 支持抓拍摄像机画面并保存为图片 | 1 | 项 |
| 134 |  |  | 选择某个摄像头后，支持跳转至电子地图模块并定位播放 | 1 | 项 |
| 135 |  |  | 支持一键关闭所有正在播放的视频 | 1 | 项 |
| 136 |  | 云台功能 | 支持对球机摄像机进行云台控制：调整镜头拍摄方位和角度；调整镜头焦点前调 / 后调、光圈增大 / 减小；调整镜头拍摄范围大小（放大 / 缩小） | 1 | 项 |
| 137 |  |  | 支持新增、删除预置位，调用预置位时摄像机自动转至对应位置 | 1 | 项 |
| 138 |  |  | 支持将某个预置位设为看守位，设置等待时间后，无人操作时云台自动恢复到看守位 | 1 | 项 |
| 139 | 视频系统运维软件 | 服务器状态监测 | 支持监测应用服务器状态信息，包括设备 IP、设备名称、CPU、内存等 | 1 | 项 |
| 140 |  |  | 支持监测设备硬盘存储占用信息 | 1 | 项 |
| 141 |  | 事件规则设置 | 支持设定事件自动提交规则，可配置是否启用自动提交规则 | 1 | 项 |
| 142 |  |  | 支持设定事件重复规则，可配置是否启用重复规则 | 1 | 项 |
| 143 |  |  | 支持根据设定的规则自动提交事件 | 1 | 项 |
| 144 |  | 电子地图参数配置 | 支持配置电子地图相关参数，包括基础服务地址、地图类型、默认缩放比例、中心点等信息 | 1 | 项 |
| 145 | 视频存储管理软件 | 存储地址配置 | 支持配置事件产生后数据推送或存储的地址信息 | 1 | 项 |
| 146 |  |  | 后台可根据配置执行存储相关操作 | 1 | 项 |
| 147 |  | 存储路径配置 | 支持配置事件抓图存储路径 | 1 | 项 |
| 148 |  |  | 支持配置事件录像存储路径 | 1 | 项 |
| 149 | 视频设备管理软件 | 摄像机同步 | 支持通过服务同步视频平台的摄像机数据，更新摄像机信息 | 1 | 项 |
| 150 |  | 手工导入 | 支持批量导入摄像头 | 1 | 项 |
| 151 |  |  | 支持单个新增摄像头 | 1 | 项 |
| 152 |  | 摄像头信息修改 | 支持修改摄像头基本参数，包括设备经纬度、状态等 | 1 | 项 |
| 153 |  | 摄像头删除 | 支持删除摄像头设备 | 1 | 项 |
| 154 | 视频接入软件 | 算法接入管理 | 支持接入算法，维护算法基本信息（算法名称、算法 URL、备注等） | 1 | 项 |
| 155 |  |  | 支持对已采购的算法进行参数模型维护，包括参数的增加、删除、修改 | 1 | 项 |
| 156 |  | 厂商平台接入 | 支持主流视频厂商视频平台协议接入（如国标 GB28181） | 1 | 项 |
| 157 |  |  | 支持主流视频厂商设备平台接入（如海康、华为等） | 1 | 项 |
| 158 |  | 作业任务管理 | 支持作业任务列表查询、新增、修改，包含作业名称、作业描述等信息 | 1 | 项 |
| 159 |  |  | 支持单个、批量删除作业任务 | 1 | 项 |
| 160 |  |  | 支持选择作业关联的摄像机及算法类型，完成摄像机与算法的绑定 | 1 | 项 |
| 161 |  |  | 支持维护作业执行类型（普通任务、计划任务）和执行周期，计划任务可设置执行频率、执行模式、执行开始 / 结束时间段 | 1 | 项 |
| 162 |  |  | 支持对作业进行单个禁用 / 启用、批量禁用 / 启用操作 | 1 | 项 |
| 163 |  |  | 支持作业关联重复告警规则，下发作业后自动识别并过滤重复告警事件 | 1 | 项 |
| 164 | 图片接入软件 | 抓图数据接入 | 支持主流视频厂商视频抓图数据接入 | 1 | 项 |
| 165 |  |  | 支持视频抓图数据本地化存储 | 1 | 项 |
| 166 |  | 图片缓存策略 | 支持根据需求配置图片存储策略 | 1 | 项 |
| 167 |  |  | 支持配置图片存储周期 | 1 | 项 |
| 168 |  | 图片数据外放 | 支持以 API 方式将图片数据提供给第三方平台使用 | 1 | 项 |
| 169 | 认证鉴权管理软件 | 系统集成 | 提供 WEB 系统登录功能集成 | 1 | 项 |
| 170 |  |  | 提供系统首页选择功能集成 | 1 | 项 |
| 171 |  | 用户权限管理 | 提供用户组管理功能 | 1 | 项 |
| 172 |  |  | 提供用户管理功能 | 1 | 项 |

三、商务要求

（一）项目工期要求

编制合理的实施计划，保证编制的进度计划涵盖招标文件所要求的建设内容。在编制进度计划时充分考虑所有可能影响工作进度的因素。自签订合同之日起300日内完成终验。

（二）项目实施要求

投标人需承诺中标后应基于投标文件、细化的调研结果，制定出取得甲方认同的具体实施的实施方案。

★1．投标人承诺

投标人应制定详细的项目分步分项的实施方案，包括项目进度计划、实施方案建议书及全套技术图纸等内容，包含但不限于设备部署图、设备连线图、网络规划设计图，安装调试手册，测试方案，用户使用手册等。（提供投标人承诺书，格式自拟）

2.项目管理要求

（1）项目管理目标

质量目标：系统运行稳定、达到设计要求，并圆满通过招标人组织的验收；

进度目标：确保应用系统开发测试部署在预定的时间内完成。

（2）项目管理内容

投标人应提供详尽的项目管理办法，成立专门的项目管理组，由专人负责，确保项目按时按质进行。

（3）项目进度管理要求

投标人应在投标响应文件中详细提出项目进度计划表，最终的计划进度表由用户、中标人协商认可，但时间进度不能超过上述的项目工期要求。

（4）项目质量管理要求

投标人应针对招标项目实施过程及交付结果进行质量规划、管理、控制。投标人在项目实施过程中应开展质量保证活动，所提交的进度报告应包括质量报告内容，对质量问题制定改进措施并有效执行。

（5）投标人的测试

投标人应组织专业的测试团队，对系统的各项功能和性能进行严格测试。测试完成后，投标人应根据相关标准，提交系统测试报告。

（6）用户测试

为保证系统适合业务管理的功能要求，应由最终用户对系统进行测试。测试由招标人组织，投标人应负责测试点系统的部署和用户培训，并配合完成功能测试及平台集成联调测试。

3.人员配置要求

人员配置应科学、合理、有效，应充分保证人员的数量和质量。项目实施全过程中，投标人应配备符合以下条件的人员：

（1）项目人员应熟悉制度和相关政策。

（2）中标人更换项目经理和主要技术人员（即技术负责人、开发人员和实施人员），须将变更人及其工作影响、替换人资历等情况需报告项目建设单位审核，经同意后方可更换。

（3）中标人在项目实施过程中出现资源、进度、质量协调控制不力的情况，招标人有权要求更换相关责任人，中标人必须予以配合，并确保不影响项目建设的进度和质量。

4.安装调试要求

（1）中标人须负责所有设备的安装调试（含招标人原有设备拆卸、更换和位置调整），确保设备和整个系统正常运行。在项目实施过程中须加强项目实施的组织管理,所有施工人员须遵守文明安全施工的有关规章制度，持证上岗。

（2）项目完成后，中标人应将项目有关的全部资料，包括产品资料、技术文档施工图纸等移交招标人。

5.项目验收要求

项目全部工作完成后，由中标人提出验收申请。经双方达成一致，由招标人组织项目总体验收，中标人需提交项目验收申请，验收合格的条件必须至少满足以下要求：

（1）验收标准

试运行时功能、性能满足国家、广东省和韶关市相关标准、合同和实施方案的要求。

（2）验收要求：

①中标人必须在合同规定的时间内，以完工验收申请报告形式书面通知招标人以声明整个建设项目完毕，招标人确认申请报告的第三个工作日为验收测试开始日。

②中标人交货前应对产品作出全面检查并列出清单，负责安装并培训招标人的使用操作人员。由招标人负责组建验收小组。货物必须由验收小组鉴定是否符合招标项目的验收标准和实际需要，按相关招标文件技术要求提供的性能指标、投标文件响应条款、国家及行业相关标准进行验收，验收费用由中标人承担。 如未能达到相关主管部门检验标准的，中标人应采取一切措施使设备达到相关检验标准，取得相关检验证书等。

③设备供货开箱后通过初步验收合格并出具初步验收合格报告，由中标人、招标人代表（如有）及监理方签字并加盖公章。

④项目整体验收合格后由中标人出具整体测试报告，中标人、招标人代表（如有）及监理方签字并加盖公章。

⑤招标人、监理方与中标人一起对整个建设项目依据合同要求进行检查测试。

⑥货物产品经过双方检验认可后，作为申请付款的凭证之一。

⑦验收过程中产生纠纷的，由具有相关资质的检测机构检测，如为中标人原因造成的，由中标人承担检测费用；否则，由招标人承担。

⑧项目验收不合格，由中标人返工直至合格，再行验收，由此给招标人造成的损失等费用由中标人承担。连续两次项目验收不合格的，则双方应就合同的后续履行进行协商，协商不成的，招标人有权解除合同，另行按规定选择其他中标人采购，由此带来的一切损失由中标人承担。

⑨本招标项目必须经招标人验收合格并达到运行标准。

（三）项目培训要求

针对招标人实际情况，提供相应的培训计划，并实施相应培训。培训内容需包括：应用系统维护培训、使用培训等方面的培训，确保招标人的系统管理人员在培训后能够独立地对系统进行管理、并做好系统的日常维护工作，保证业务人员能熟练操作系统，培训工作主要内容包括：

1.系统应用功能使用

2.系统流程配置

3.系统故障诊断

4.网络及安全培训

（四）售后服务要求

1.维保服务

中标人须具有长期售后服服务能力，应为招标人提供及时周到的系统技术支持，提供7*24小时的电话技术支持服务，质保期内，中标人接到招标人的通知后，应派人1小时以内到达现场，8小时以内处理完报修故障，若8小时内无法解决问题，则中标人须提供同等设备供招标人使用至故障设备能正常使用为止。质保期内所有设备维护维修保养等要求免费上门服务。在质保期内，免费更换零部件，超过质保期的设备或软件，维修时只收成本费。其中：

（1）存力中心基础设施（存储资源、虚拟化资源、网络设备、管理软件、配套软件）部分：自交货验收合格之日起免费维保3年。

（2）存力中心运营平台（内容服务管理平台、城市智能感知展示平台、新能源汽车数据服务平台、视频内容服务平台）软件部分：自交货验收合格之日起免费维保3年。

（五）知识产权要求

1.中标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由中标人承担所有相关责任。

2.本项目在实施过程中定制化软件产生的知识成果及知识产权归招标人和实施方共同拥有。

3.中标人如在项目实施过程中采用自有知识成果，中标人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供相应的技术支持。

4.本项目产生和承载的数据资源归招标人所有，未经招标人书面同意，中标人不可将数据资源用于本项目之外，包括数据复制、加工、共享、应用和提供给第三方。

5.本项目涉及的所有软硬件授权必须满足系统运营期正常运行条件要求，运营期内所有软硬件应取得全部合法授权，中标人不得因授权数不足而要求增加任何费用。

（六）项目保密要求

所有参与本次项目的人员应签订正式保密协议，并在工作中坚持保密原则，投标人严格规范执行各项保密制度，对在项目招标、建设、质保各阶段取得招标人各类信息进行保密管理，杜绝任何泄密事件的发生。

（七）付款方式

合同价款的支付

1.付款方式

1.1第1期

自合同签订生效后，中标人向招标人提出书面申请并出具等额的增值税发票和预付款保函后20个工作日内，招标人向中标人支付合同总金额的30%作为预付款；

1.2第2期

中标人将全部合同设备送达招标人指定地点，招标人在收到中标人提交的全部单据并经审核无误后，招标人支付合同价的25%。

付款前中标人应向招标人提供包括且不限于下列资料：

（1）中标人出具的交货清单；

（2）招标人、监理公司签署的收货清单，造价咨询公司的审核报告；

（3）制造商出具的出厂质量合格证、产地证明等资料；

（4）等额的增值税发票（必须按照招标人要求提供相应增值税专用发票给招标人）。

1.3第3期

设备及软件全部采购、安装、调试完毕验收合格并达到运营条件，并经买方委托的第三方造价咨询单位后再经韶关市财政局投资评审中心评审（财局不审情况买方另行通知）后，卖方向买方提出书面申请，并出具等额的增值税发票后20个工作日内买方支付卖方审定结算价的90%。

付款前中标人应提供（包含但不限于）文件如下：

（1）设备检验报告。

（2）移交单。

（3）招标人付款前，中标人应提供对应付款金额的增值税发票，否则，招标人有权拒绝付款。

（4）中标人在本合同项下无任何违约情形。

1.4第4期

剩余款项在质保期间分三期平均支付，即在质保期满一年后支付1/3，满两年后再支付1/3，满三年后支付剩余1/3。

注：因招标人使用的是财政资金，招标人在前款规定的付款时间内向政府支付部门提出办理财政支付申请手续（不含政府财政支付部门审核的时间）即视为招标人已经按期支付，招标人不承担财政资金不能及时到位给中标人造成的任何损失。

（八）履约保证金：

履约保证金为合同金额的5%，由中标人自主选择采用自主选择采用现金（或支票）、银行保函、或其他合法形式在签订合同前提交给招标人。中标人不能按要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过履约保证金数额的，中标人应对超过部分予以赔偿。

退还：①采用现金形式提交的履约保证金在全部设备及软件安装调试验收合格后15天内予以无息退还；②采用银行保函等形式提交的保函有效期为开具之日起至全部设备及软件安装调试验收合格后60天。

(九）其他要求：

（1）中标人应当知悉，本项目涉及的软硬件可能存在为达到国家相关验收标准（要求）进行调整优化，相关费用已包含在总价。

（2）软件平台需具备强大的多用户高并发操作承载能力，全面支持多用户同时开展内容采集、录入、存储、编辑、发布等全流程业务操作。

附件2：投标报价明细表

| 序号 | 系统名称 |  | 功能模块 | 产品型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合计（元） | 税率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 存力中心基础设施 | 存储资源 | 分布式存储对象-HDD | 朗坤LK 6546 | 14 | 台 | 755687.00 | 10579618.00 | 13% |
| 2 |  |  | 视频存储-HDD | 朗坤LK 6340 | 8 | 台 | 323130.00 | 2585040.00 | 13% |
| 3 |  |  | 分布式存储SAN-SSD | 朗坤LK 6920 | 4 | 台 | 621036.00 | 2484144.00 | 13% |
| 4 |  |  | 分布式存储SAN-HDD | 朗坤LK 6540 | 5 | 台 | 329900.00 | 1649500.00 | 13% |
| 5 |  |  | 数据库全闪存储 | 华为OceanStor Dorado 5300 V6 | 1 | 台 | 425627.00 | 425627.00 | 13% |
| 6 |  |  | 备份存储 | 朗坤LK 6X30 | 1 | 台 | 455717.00 | 455717.00 | 13% |
| 7 |  | 虚拟化资源 | 计算节点 | 朗坤LK 6100 | 50 | 台 | 82290.00 | 4114500.00 | 13% |
| 8 |  | 网络设备 | 业务管理接入交换机 | 华为CloudEngine 6885-48YS8CQ | 8 | 台 | 85540.00 | 684320.00 | 13% |
| 9 |  |  | 后端存储接入交换机 | 华为CloudEngine 6885-48YS8CQ | 4 | 台 | 99418.00 | 397672.00 | 13% |
| 10 |  |  | 业务核心交换机 | 华为CloudEngine 16804 | 2 | 台 | 394460.00 | 788920.00 | 13% |
| 11 |  |  | SDN控制器 | 华为iMaster NCE-Fabric | 1 | 套 | 215259.00 | 215259.00 | 13% |
| 12 |  |  | SDN带外交换机 | 华为CloudEngine S5755-H48T4Y2CZ | 2 | 台 | 15472.00 | 30944.00 | 13% |
| 13 |  |  | 管理接入交换机 | 华为CloudEngine S5755-H48T4Y2CZ | 4 | 台 | 15472.00 | 61888.00 | 13% |
| 14 |  |  | 出口路由器 | 华为NetEngine 8000E M8 | 2 | 台 | 213260.00 | 426520.00 | 13% |
| 15 |  |  | 数据中心出口防火墙 | 华为HiSecEngine USG6625F | 4 | 台 | 68839.00 | 275356.00 | 13% |
| 16 |  | 管理软件 | 虚拟化软件 | 华为DCS虚拟化套件 | 1 | 套 | 478483.00 | 478483.00 | 13% |
| 17 |  |  | 存力中心管理软件 | 华为eDME | 1 | 套 | 679625.00 | 679625.00 | 13% |
| 18 |  |  | 大数据管理软件 | 华为DCS大数据 | 1 | 套 | 2128478.00 | 2128478.00 | 13% |
| 19 |  | 配套软件 | 关系型数据库 | 华为云数据库GaussDB | 1 | 套 | 652617.00 | 652617.00 | 13% |
| 20 |  |  | 国产操作系统 | 银河麒麟高级服务器操作系统V10 SP3 | 34 | 套 | 5960.00 | 202640.00 | 13% |
| 21 | 广东省先进存力中心运营平台 | 内容服务管理平台 | 非结构化数据采集软件 | 内容服务管理平台V1.0 | 1 | 项 | 320000.00 | 320000.00 | 6% |
| 22 |  |  | 数据集成软件 | 数据集成软件V1.0 | 1 | 项 | 320000.00 | 320000.00 | 6% |
| 23 |  |  | 非结构化数据服务软件 | 非结构化数据服务软件V1.0 | 1 | 项 | 256000.00 | 256000.00 | 6% |
| 24 |  |  | 系统运维软件 | 系统运维软件V1.0 | 1 | 项 | 192000.00 | 192000.00 | 6% |
| 25 |  |  | 内容安全软件 | 内容安全软件V1.0 | 1 | 项 | 192000.00 | 192000.00 | 6% |
| 26 |  |  | 内容审核软件 | 内容审核软件V1.0 | 1 | 项 | 192000.00 | 192000.00 | 6% |
| 27 |  |  | 内容协作软件 | 内容协作软件V1.0 | 1 | 项 | 192000.00 | 192000.00 | 6% |
| 28 |  |  | 内容管理软件 | 内容管理软件V1.0 | 1 | 项 | 160000.00 | 160000.00 | 6% |
| 29 |  |  | 内容策略软件 | 内容策略软件V1.0 | 1 | 项 | 128000.00 | 128000.00 | 6% |
| 30 |  |  | 内容构建软件 | 内容构建软件V1.0 | 1 | 项 | 128000.00 | 128000.00 | 6% |
| 31 |  |  | 非结构化数据报表管理软件 | 非结构化数据报表管理软件V1.0 | 1 | 项 | 106000.00 | 106000.00 | 6% |
| 32 |  |  | AI 内容智能软件 | AI 内容智能软件V1.0 | 1 | 项 | 106000.00 | 106000.00 | 6% |
| 33 |  |  | 低代码开发软件 | 低代码开发软件V1.0 | 1 | 项 | 106000.00 | 106000.00 | 6% |
| 34 |  |  | 应用集成软件 | 应用集成软件V1.0 | 1 | 项 | 74000.00 | 74000.00 | 6% |
| 35 |  |  | 流程引擎软件 | 流程引擎软件V1.0 | 1 | 项 | 74000.00 | 74000.00 | 6% |
| 36 |  |  | 搜索引擎软件 | 搜索引擎软件V1.0 | 1 | 项 | 74000.00 | 74000.00 | 6% |
| 37 |  |  | 开发者中心软件 | 开发者中心软件V1.0 | 1 | 项 | 74000.00 | 74000.00 | 6% |
| 38 |  |  | 扩展集成软件 | 扩展集成软件V1.0 | 1 | 项 | 74000.00 | 74000.00 | 6% |
| 39 |  |  | 数据引擎管理软件 | 数据引擎管理软件V1.0 | 1 | 项 | 74000.00 | 74000.00 | 6% |
| 40 |  |  | 知识管理软件 | 知识管理软件V1.0 | 1 | 项 | 74000.00 | 74000.00 | 6% |
| 41 |  |  | 知识构建软件 | 知识构建软件V1.0 | 1 | 项 | 64000.00 | 64000.00 | 6% |
| 42 |  |  | 文档云软件 | 文档云软件V1.0 | 1 | 项 | 64000.00 | 64000.00 | 6% |
| 43 |  |  | 文件安全交换软件 | 文件安全交换软件V1.0 | 1 | 项 | 64000.00 | 64000.00 | 6% |
| 44 |  |  | 质量体系文件管理软件 | 质量体系文件管理软件V1.0 | 1 | 项 | 64000.00 | 64000.00 | 6% |
| 45 |  |  | 运维管理软件 | 运维管理软件V1.0 | 1 | 项 | 64000.00 | 64000.00 | 6% |
| 46 |  |  | 档案一体化软件 | 档案一体化软件V1.0 | 1 | 项 | 64000.00 | 64000.00 | 6% |
| 47 |  | 城市智能感知展示平台 | 城市智能感知总览软件 | 城市智能感知总览软件V1.0 | 1 | 项 | 143000.00 | 143000.00 | 6% |
| 48 |  |  | 风险预警播报软件 | 风险预警播报软件V1.0 | 1 | 项 | 143000.00 | 143000.00 | 6% |
| 49 |  |  | 城市智能感知系统管理软件 | 城市智能感知系统管理软件V1.0 | 1 | 项 | 117000.00 | 117000.00 | 6% |
| 50 |  |  | 城市智能感知数据治理软件 | 城市智能感知数据治理软件V1.0 | 1 | 项 | 78000.00 | 78000.00 | 6% |
| 51 |  |  | 城市智能感知运营软件 | 城市智能感知运营软件V1.0 | 1 | 项 | 52000.00 | 52000.00 | 6% |
| 52 |  |  | 城市智能感知关系洞察软件 | 城市智能感知关系洞察软件V1.0 | 1 | 项 | 39000.00 | 39000.00 | 6% |
| 53 |  |  | 城市智能感知舆情分析软件 | 城市智能感知舆情分析软件V1.0 | 1 | 项 | 32500.00 | 32500.00 | 6% |
| 54 |  |  | 城市智能感知标签管理软件 | 城市智能感知标签管理软件V1.0 | 1 | 项 | 26000.00 | 26000.00 | 6% |
| 55 |  |  | 城市智能感知数据资产软件 | 城市智能感知数据资产软件V1.0 | 1 | 项 | 19500.00 | 19500.00 | 6% |
| 56 |  | 视频内容服务平台 | 视频智能应用软件 | 视频智能应用软件V1.0 | 1 | 项 | 242000.00 | 242000.00 | 6% |
| 57 |  |  | 视频告警管理软件 | 视频告警管理软件V1.0 | 1 | 项 | 198000.00 | 198000.00 | 6% |
| 58 |  |  | 视频显控系统软件 | 视频显控系统软件V1.0 | 1 | 项 | 176000.00 | 176000.00 | 6% |
| 59 |  |  | 视频电子地图软件 | 视频电子地图软件V1.0 | 1 | 项 | 143000.00 | 143000.00 | 6% |
| 60 |  |  | 录像回放软件 | 录像回放软件V1.0 | 1 | 项 | 88000.00 | 88000.00 | 6% |
| 61 |  |  | 实时视频系统管理软件 | 实时视频系统管理软件V1.0 | 1 | 项 | 77000.00 | 77000.00 | 6% |
| 62 |  |  | 视频系统运维软件 | 视频系统运维软件V1.0 | 1 | 项 | 55000.00 | 55000.00 | 6% |
| 63 |  |  | 视频存储管理软件 | 视频存储管理软件V1.0 | 1 | 项 | 33000.00 | 33000.00 | 6% |
| 64 |  |  | 视频设备管理软件 | 视频设备管理软件V1.0 | 1 | 项 | 22000.00 | 22000.00 | 6% |
| 65 |  |  | 视频接入软件 | 视频接入软件V1.0 | 1 | 项 | 22000.00 | 22000.00 | 6% |
| 66 |  |  | 图片接入软件 | 图片接入软件V1.0 | 1 | 项 | 22000.00 | 22000.00 | 6% |
| 67 |  |  | 认证鉴权管理软件 | 认证鉴权管理软件V1.0 | 1 | 项 | 22000.00 | 22000.00 | 6% |
| 68 |  | 新能源汽车服务平台 | 新能源汽车采集软件 | 新能源汽车采集软件V1.0 | 1 | 项 | 549375.00 | 549375.00 | 6% |
| 69 |  |  | 新能源汽车数据洞察系统 | 新能源汽车数据洞察系统V1.0 | 1 | 项 | 299000.00 | 299000.00 | 6% |
| 70 |  |  | 新能源汽车运行监测系统 | 新能源汽车运行监测系统V1.0 | 1 | 项 | 478400.00 | 478400.00 | 6% |
| 71 |  |  | 新能源汽车隐患排查系统 | 新能源汽车隐患排查系统V1.0 | 1 | 项 | 388700.00 | 388700.00 | 6% |
| 72 |  |  | 新能源汽车安全预警系统 | 新能源汽车安全预警系统V1.0 | 1 | 项 | 418600.00 | 418600.00 | 6% |
| 73 |  |  | 新能源汽车档案管理系统 | 新能源汽车档案管理系统V1.0 | 1 | 项 | 290575.00 | 290575.00 | 6% |
| 74 |  |  | 新能源汽车数据可视化系统 | 新能源汽车数据可视化系统V1.0 | 1 | 项 | 328900.00 | 328900.00 | 6% |
| 75 |  |  | 新能源汽车运营系统 | 新能源汽车运营系统V1.0 | 1 | 项 | 607700.00 | 607700.00 | 6% |
| 76 |  |  | 系统新能源汽车算法系统 | 系统新能源汽车算法系统V1.0 | 1 | 项 | 712400.00 | 712400.00 | 6% |
| 77 |  |  | 新能源汽车商业服务管理系统 | 新能源汽车商业服务管理系统V1.0 | 1 | 项 | 598000.00 | 598000.00 | 6% |
| 78 |  |  | 新能源汽车数据交易管理系统 | 新能源汽车数据交易管理系统V1.0 | 1 | 项 | 358800.00 | 358800.00 | 6% |
| 79 |  |  | 新能源汽车数据应用服务系统 | 新能源汽车数据应用服务系统V1.0 | 1 | 项 | 525200.00 | 525200.00 | 6% |
| 80 |  |  | 新能源汽车门户系统 | 新能源汽车门户系统V1.0 | 1 | 项 | 194350.00 | 194350.00 | 6% |
| 81 | 系统集成 |  | 软硬件系统集成 | / | 1 | 项 | 850000.00 | 850000.00 | 6% |
| 投标总价 |  |  |  |  |  |  |  | 40966868.00 |  |

附件3：廉洁协议书

廉洁协议书

买方（建设单位）：广东韶关数据产业投资发展有限公司

卖方（中标人）：软通智慧信息技术有限公司（联合体报名人：中国移动集团广东有限公司）

为加强数据要素集聚区（一期）项目之广东省先进存力中心项目（工程全称）项目工程建设中的廉政建设，规范工程建设中代建单位、卖方双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政协议书。

第一条　代建单位、卖方双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格履行工程建设项目中所签订的所有合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。

（四）教育、监督本身所有相关人员(包括担任领导职务人员，下同)（以下称本身人员或有关人员）廉洁、尽职地工作，制定和严格执行相关规章制度，防范和严肃查处本身人员违法、违纪利用工作便利谋取个人利益的行为。

（五）不得向另一方的相关人员提供第二条或第三条各项所列个人利益，代建单位、卖方双方的合同另有明文规定的奖励、考察不受此限。

（六）发现另一方或其有关人员在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒、告知另一方，另一方应依照法律法规、相关合同，认真调查并处理。另一方或其有关人员该等行为情节严重的，任何一方均应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条　代建单位的责任

代建单位应教育和监督本方与该工程建设项目有关的人员，在工程建设的事前、事中、事后均严格遵守以下规定：

（一）不准向卖方和相关单位索要或接受回扣、礼金、红包、有价证券、物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在卖方和相关单位报销任何应由代建单位或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示和接受卖方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游（代建单位、卖方双方相关合同所规定的考察不受此限）等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的卖方和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

（五）不准向卖方介绍或为配偶、子女、亲属参与同代建单位有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向卖方和相关单位推荐分包单位和要求卖方购买规定以外的材料、设备等。

第三条　卖方的责任

应与代建单位保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工、安装的强制性标准和规范，并教育和监督其领导和有关人员严格遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向代建单位、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、红包、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为代建单位和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为代建单位、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为代建单位、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条　法律和纪律责任

（一）代建单位工作人员有违反本责任书第一、二条谋取个人利益行为的，卖方应向代建单位或有关机关举报，代建单位应按照管理权限调查核实，并依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或公司制度项下处分处理；涉嫌犯罪的，向司法机关举报，追究刑事责任。

（二）卖方工作人员有违反本责任书第一、三条谋取个人利益行为的，代建单位应向卖方或有关机关举报，卖方应按照管理权限调查核实，并依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或公司制度项下处分处理；涉嫌犯罪的，向司法机关举报，追究刑事责任。

第五条　本责任书作为本工程施工合同的附件，与该合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条　本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程建设项目竣工验收合格时止。

（以下无正文）

(本页为签署页)

买方（建设单位）：广东韶关数据产业投资发展有限公司(盖单位章)

法定代表人(单位负责人)或其委托代理人：

年  月  日

卖方（联合体牵头人）：软通智慧信息技术有限公司(盖单位章)

法定代表人(单位负责人)或其委托代理人：

年  月  日

卖方（联合体成员）：中国移动集团广东有限公司(盖单位章)

法定代表人(单位负责人)或其委托代理人：

年  月  日

附件4：联合体协议

附件5：中标通知书